## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
7% 92%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] (Web) Report 출력 시 단위 BBL / L15 구분
09/08 09/08 09/30 12/31 10/31 09/08
09/08 09/08 20% 20% 50% 09/04
09/04 09/04 06/22 07/24 08/28 09/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 15% 08/24
06/13 08/18 08/22
09/15 09/15
09/11 08/28
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ATSS] 신규 계정 생성 - [ASM] ITSM-99855 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99980 변경요청서 삭제ITSM-99981 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성ITSM-90265 작업유형 변경 - gcms 상품권 데이터 수정 - [ATSS] atss 사용자 부서 변경 - [ATSS] atss 거리 및 요율 - [ASM] confluence 산출물 저장소 신규 생성 - [ASM] asm 신규 계정 추가 - [ASM] 정기 점검 - gcms 오판독 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99917 변경수행자 변경
09/15 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
15% 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
08/28 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15
09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 (엑셀 오류로 인한 작업 중단) - [RPA] 115pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 오류 데이터 정리 및 재수행 - RPA 엑셀 작업에 필요한 RTDB 연장신청 현업 누락 신청 완료 될때까지 작업 잠정중단 - [RPA] A360 'Weekly Economic Indicator' 작업 현업 재수행 요 청 - 한국은행에서 환율 가져오는 api 인증키 만료로 인 해 작업 미수행 인증키 연장, 재수행 완료 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 '구매송장' 현업 담당자 SAP 비번변경 -> RPA Cr edential 변경 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 RTDB 연장 승인 테스트 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 예외상황 처리 로직 추가 처리문서 양식 추가, 데이터 예외 추가
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/07 09/05 09/07 09/07
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/07 09/05 09/07 09/07
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/05 09/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
12/30 09/29 09/29
20% 30% 15%
06/21 07/20 09/01
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 데이터 조회시 각 로그 인 사용자 부서만 출력되도록 수정 반영 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] 인사정보연동 오류 확인 요청.(휴대폰번호 오입력된 오류 데이터로 인해 발생) - [LMS] 교육훈련신청서 회수 처리했는데 작성중인 문서에 보이지 않음. 확인 및 재처리 요청 - [ERS] 공장 Application HTTPS 적용 검토 및 회신 요청[ERS시 스템] - [LMS] 고압가스냉동제조시설 법정 전문교육 신규과정 근태중복 오류 발생. 확인 및 재처리 요청 - [ERS] 부서지침서의 사용자 조회 권한설정- 제한적 조회권한 설 정(부서지침서>본사>IT운영팀) - [ERM] RI-24 데이터 미입력 체크 로직 수정(2주전 데이터를 가 져오도록 변경)
09/04 12/29 09/05 09/05 09/06 09/06 09/07 09/08
09/04 20% 09/05 09/05 09/06 09/06 09/07 09/08
09/04 08/22 09/05 09/05 09/05 09/06 09/07 09/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15 09/15 09/15
08/21 09/06 09/06
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [WMS] 인수인계 (조형진 대리) - [EWS] 인수인계 (조형진 대리) - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행관련 오류 - [WMS] 할당취소오류로 인한 조치요청
09/15 09/15 09/15 09/06 09/07
80% 30% 10% 09/06 09/07
08/25 09/06 09/06 09/04 09/07
08/18 [보류] [보류] 09/30
08/14 08/10 09/01 09/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 I/F 회의 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 (TT_PLT_BORW_BERY) - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 정의서 작성 및 DB 구축 (테스트서버) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
09/08 09/05 09/05 09/08 [보류]
09/08 09/05 09/05 09/08 20%
09/05 09/05 08/23 09/05 09/01

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
09/27 10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/08 10% 40% 90% 90% 70% 10% 10% 10%
08/18 09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18