## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 09/29 12/29 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 10/31 09/27 09/27
WEB
[ASM] ITSM-100349 서브시스템 변경ITSM-96798 작업자 변경 [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발 [WMS] WMS 계정 유효성 검증 작업 결과에 따른 조치 요청 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
완료
09/13 09/14 09/15 09/15
ERP
[FI] G1에 그룹핑되는 L1결재문서의 전기일 체크 되도록 수정 및 테스트(ZEAM8410) [MM] 기 통관 완료 발주 건에 대한 SAP 물량 변경요청 [SD] 보류된 sd문서상 금액단위 표시오류 보완요청- 9/13 필드 참조 통화키 적용 [BC] ERP시스템 S/4HANA Digital Access 측정 프로그램 Notes 적용작업(Notes 2992090-Completely revised digital access estimation report 2 for ECC)
완료
09/12 09/12 09/13 09/15