## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100207 계약서 보관/관리 신청서 첨부 양식(계약서인수인계서) 수정 - [E-Approval] ITSM-100271 문서번호 'B64-23-0064' 내 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-100325 구매요구서 첨부파일 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-100408 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-100414 품의서 문서 첨부 요청 - [OSPM] ITSM-100203 RUC 3월 T&I (Control Valve 수 리작업) W/O 완료처리 취소 요청 - [E-Approval] ITSM-100456 문서번호(DM1-23-0025) 문서제 목 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100496 계약체결기안 오기입 내용 수정 - [E-Approval] ITSM-100525 결재완료 문서에 첨부 파일 추 가 요청
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [ePSMS] 펌핑시트 diff volume 오류 분석/개선
09/15 09/15 09/30 12/31 10/31 09/29
09/15 09/15 20% 20% 50% 50%
09/11 09/11 06/22 07/24 08/28 09/11

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] 납품처 조회 쿼리 보완 - [PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리
10/31 09/29 09/01 09/01
20% 15% 90% 90%
06/13 08/18 08/29 08/29
09/22 09/22
09/18 09/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100349 서브시스템 변경ITSM-96798 작업자 변 경 - [GCMS] 상품권 기회수 처리 - [GCMS] 모바일 테스트 판매 이력 상품권 번호 리스트 작성 - [GCMS] 상품권 모바일 전환 테스트 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-100523 cts 번호 수정 - [GCMS] 회수 상품권 현황 조회 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성 - [ASM] 현장대리인 그룹 추가 - [ATSS] 신규 계정 생성
09/15 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15
18% 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 [보류]
08/28 09/13 09/13 09/13 09/13 09/13 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/22
09/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발 프로세스 확인 및 필요권한 신청, 담당자 자료 요청 - [RPA] A11 '사전점검' 확인 및 재발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 및 데이터정리 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발
09/11 09/11 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/12 09/12 09/12
12/30 09/29 09/29 10/27
06/21 07/20 09/01 09/13
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
12/30 09/29 09/29 10/27
20% 30% 15% 30%
06/21 07/20 09/01 09/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [LMS] [연동오류 : 교육훈련 신청서] Pump Specialist Level 1 , 사업자 번호 변경 요청 - [ERM] (RI-23) 연체율 수동 스케쥴러 실행 - [ERS] 중복 제정처리된 4개문서 삭제(RMT1-M-0624,S-MSDS- 0176,S-MSDS-1331,S-MSDS-1146)
12/29 09/11 09/15 09/15
23% 09/11 09/15 09/15
08/22 09/11 09/15 09/15
10/12 12/31
09/18 09/15
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청건
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [WMS] WMS ADMIN 권한 회수 - [WMS] WMS 계정 유효성 검증 작업 결과에 따른 조치 요청 - [WMS] WMS OS, DB 배치 주기 확인 요청
09/15 09/15 09/15 09/15
100% 09/15 09/15 09/15
08/25 09/15 09/15 09/15

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 [보류] [보류] 09/30 09/27
08/14 08/10 09/01 09/05 09/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계
09/15 [보류] 09/27 09/27
09/15 20% 60% 30%
09/11 09/01 09/05 09/11
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
30% 09/15 90% 90% 70% 10% 10% 90%
09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18