## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 12/29 09/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 10/31 09/27 09/27
WEB
[PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리 [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가 [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액, 관련 KRI 데이터 연계시 0으로 데이터 연계 된 경우 예외처리 추가 [LMS] 공정이해_4. 공정주요장치의 기능이해 , 수료완료후 재수강가능하도록 상태 변경 요청_이진우 책임
완료
09/01 09/19 09/22 09/19
ERP
[FI] 결재요청시 요청건 저장 후 결재진행시 오류 체크 로직 추가 및 테스트(ZEAM8010) [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 [SD] 중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기능 개발 요청
완료
09/20 09/21 09/22