## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100552 2023년 3분기 사이버 보안 관리 위원회 개최 안내 협조문내 일정 수정 - [E-Approval] ITSM-100535 기안지 내용 일부 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100498 100억 초과 계약의 서비스 분리 요청 - [E-Approval] ITSM-100570 해외출장명령서 D51-23-0002 P eriod 수정 - [E-Approval] ITSM-100634 해외출장명령 신청서 수정의 件 - [E-Approval] ITSM-100655 정유1팀 #1 VDU 처리량 증대 Te st Operation 시행 품의 내용 수정 - [E-Approval] ITSM-100222 첨부파일 삭제 - [E-Approval] ITSM-100700 기성 보고서 첨부파일 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-100721 운송업체 계약 갱신 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-100718 기안지 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] ITSM-100734 기안지 내 첨부파일 교체 - [E-Approval] ITSM-100745 RFCC1팀 계약체결기안 문서 삭제 신청 합니다. - [E-Approval] ITSM-100759 CP - 기안지 내용 수정 (문서번호 : A56-23-0333) - [E-Approval] ITSM-100772 DM1-23-0025 문서의 내용 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-100774 기안지 (전자결제) 내용에 기입된 금액 변경요청
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/20 09/20 09/20 09/20 09/21 09/21 09/21 09/21 09/21
9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/20 9/20 9/20 9/20 9/21 9/21 9/21 9/21 9/21
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/20 09/20 09/20 09/20 09/21 09/21 09/21 09/21 09/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [ePSMS] 펌핑시트 diff volume 오류 분석/개선
09/22 09/22 09/30 12/31 10/31 09/29
09/22 09/22 20% 20% 50% 09/20
09/18 09/18 06/22 07/24 08/28 09/11
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] 납품처 조회 쿼리 보완 - [PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리
10/31 09/29 09/01 09/01
20% 20% 09/01 09/01
06/13 08/18 08/29 08/29

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
09/25 09/25
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] 기준정보 DMS 삭제 - [ASM] 변경승인자 그룹 추가 - [ASM] ITSM-100685 견적서 삭제ITSM-100594 작업 유형 변 경ITSM-100695 견적서 삭제 - [GCMS] 상품권 수기입금표 오설정으로 내역 삭제 및 상태 전환 - [GCMS] 상품권 회수 내역 삭제 및 판매 상태 전환 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-99016 - [ASM] ITSM-100804 데이터 작업 삭제ITSM-100815 견적서 공수 재반영ITSM-100816 서비스 요청서 삭제 - [ASM] sap-mm-공장 기준정보 수정
09/22 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
30% 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
09/18 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29
09/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 메일 수기발송 - cp 메일쓰기 버튼 딜레이 미활성으로 인한 오류 - [RPA] ocr_admin 계정 pw만료 변경 불가. 변경 요청 및 RPA 수 정 완료 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 재수행 - pw 만 료 팝업으로 인한 미수행 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 실행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 메일 미발송 - 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 (14일, 15일, 18일 , 19일) - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행, 작업 문제상황 담당자 전달 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 테스트 - [RPA] A360 'CNTR 적립오더' 작업 수행 및 오류확인, 안내 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 vbs 에러 확인 -> 추 후 동일한 문제 발생시 변경 및 테스트 필요 - [RPA] A11 209pc MS office 365 아래 Excel, Outlook, Word 등의 프로그램 먹통현상 확인 및 지원요청, 담당자 알림 - [RPA] 209pc 확인 및 EVENT 에러 확인, PC 재부팅 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 재수행 및 모니터링 필요 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' Outlook 발송 수정
09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/22 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22
09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/22 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
12/30 09/29 09/29 10/27
20% 30% 20% 09/19
06/21 07/20 09/01 09/13
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - WMS 시스템 김종명계장님 로그인 불가 오류 확인 및 우회방법 안내(sso https로 사용시 오류) - [ERS] 윤활팀#2LUBE 규정관리기안지 부서지침서 ERP조회 해 결요청. - [LMS] 공정이해_4. 공정주요장치의 기능이해 , 수료완료후 재 수강가능하도록 상태 변경요청_이진우 책임 - [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액, 관련 KRI 데이터 연계시 0으로 데이터 연계된 경우 예외처리 추가
12/29 09/18 09/21 09/19 09/22
30% 09/18 09/21 09/19 09/22
08/22 09/18 09/21 09/19 09/22

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/12
09/18
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 공장 및 저유소 IT 시스템 계정 유효성 검증 작업 협조 요 청 - [GCMS] 모바일교환회수 테스트 작업 - [GCMS] 지류상품권 회수데이터 ERP 연계된 내역 삭제 요청 - [EWS] EWS 라이선스 관련 정보 확인
10/12 09/21 09/22 09/21 09/21
20% 09/21 09/22 09/21 09/21
09/18 09/21 09/22 09/21 09/21
09/27 [보류] [보류] 09/30 09/27 10/05
09/25 08/10 09/01 09/05 09/11 09/22
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 대송저유소 Logic 세부 설정 회의 (19, 22일)
09/22 09/27 09/27 09/22
09/22 80% 60% 09/22
09/18 09/05 09/11 09/19

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
50% 90% 90% 90% 10% 90% 90%
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18