## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.09.05 ~ 2023.09.11]
9월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 09/29 12/29 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 10/31 09/27 09/27
WEB
[PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요청 [ERS] 공장 Application HTTPS 적용 검토 및 회신 요청[ERS시스템] [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 정의서 작성 및 DB 구축 (테스트서 버) [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
08/24 09/06 09/08 09/08
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 로그 필드 추가 및 테스트 (ZCOR7131) [FI] 차량연료사용입력 프로그램 데이터 저장시 마감된 월의 데이터는 저장 안되도록 수정 (ZFIR6051) [HCM] SF 간 sftp 연동 정보 관리 체계 개선 [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
완료
09/06 09/07 09/06 09/05

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
05/31 09/07
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 차량연료사용입력 프로그램 데이터 저장시 마감된 월의 데 이터는 저장 안되도록 수정(ZFIR6051)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] 투자예산 조정신청서 오류 원인 분석 (ZCOR7131) - [FI] LPG 소형탱크 관리 배치 실행시 자본화일자 취득일자 Upd ate (ZFIB9581, ZFIR9581) - [CO] 투자예산 조정신청서 인터페이스 로그 필드 추가 및 테스트 (ZCOR7131) - [FI] 차량연료사용입력 프로그램 데이터 저장시 마감된 월의 데 이터는 저장 안되도록 수정(ZFIR6051) - 연차 휴가
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
09/04 09/05 09/06 09/07 09/08
12/31 09/29 10/31 11/30
07/03 08/31 09/06 09/05
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 분기 한도시간 제한 추가 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 연차휴가(반일) 지정 시 중식대 지급 되도록 로직 추가 요청 - [HR] SF 간 sftp 연동 정보 관리 체계 개선 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] 육아기 근로시간 단축 신청서 메모/비고 기입 요청
12/31 10/31 11/30 09/15 10/13 09/29 09/29 09/08
90% 09/06 60% 09/06 09/06 09/06 60% 09/05
07/03 08/16 09/05 08/28 09/04 09/05 08/31 09/05

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 09/15
07/17 09/06
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HCM] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 내신서 고용구분 필드 추가 - [HCM] 중도 상환한 직원의 HCM 대출 잔액 조정 요청 - [HCM] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
11/30 09/07 09/06 09/15
1130 0907 0906 0915
07/17 09/04 09/06 09/06
12/29 09/29 10/31 09/29
07/03 09/04 09/07 09/08
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] PO 4501178867 e-office 전송 오류 특수문자 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] PO 4501178867 e-office 전송 오류 특수문자 수정
12/29 09/29 10/31 09/29
[보류] 60% 10% 90%
07/03 09/04 09/07 09/08

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/18 09/18
09/12 09/12
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP QA테스트 CTS 반영시 IMG Setting 내역이 반영 되지 않는 문제 확인 및 업무지원 (Note3088775-Meaning of tra nsport import options in STMS) - [BC] SAP Support Portal SAP JCO 및 SAP BUSINESS CON NECTOR 확인 및 다운로드 업무지원(생산IT지원팀)
09/11 09/11 09/05 09/08 09/08
09/11 09/11 09/05 09/08 09/08
09/05 09/05 09/01 09/07 09/08
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 50% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
0% 99% 70% 20% 10% 99%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31 09/29 09/29 09/29 09/29
05/04 06/29 07/03 07/12 08/23 08/28 08/31 09/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정
07/31 07/31 07/31 12/31 09/29 09/29 09/26 09/29
80% 90% 90% 95% 90% 90% 80% 80%
05/04 06/02 07/03 07/12 08/23 08/28 08/31 09/04

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
7% 92%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] (Web) Report 출력 시 단위 BBL / L15 구분
09/08 09/08 09/30 12/31 10/31 09/08
09/08 09/08 20% 20% 50% 09/04
09/04 09/04 06/22 07/24 08/28 09/01

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 15% 08/24
06/13 08/18 08/22
09/15 09/15
09/11 08/28
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ATSS] 신규 계정 생성 - [ASM] ITSM-99855 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99980 변경요청서 삭제ITSM-99981 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성ITSM-90265 작업유형 변경 - gcms 상품권 데이터 수정 - [ATSS] atss 사용자 부서 변경 - [ATSS] atss 거리 및 요율 - [ASM] confluence 산출물 저장소 신규 생성 - [ASM] asm 신규 계정 추가 - [ASM] 정기 점검 - gcms 오판독 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99917 변경수행자 변경
09/15 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
15% 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
08/28 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15
09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 (엑셀 오류로 인한 작업 중단) - [RPA] 115pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 오류 데이터 정리 및 재수행 - RPA 엑셀 작업에 필요한 RTDB 연장신청 현업 누락 신청 완료 될때까지 작업 잠정중단 - [RPA] A360 'Weekly Economic Indicator' 작업 현업 재수행 요 청 - 한국은행에서 환율 가져오는 api 인증키 만료로 인 해 작업 미수행 인증키 연장, 재수행 완료 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가로 인한 백업 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 '구매송장' 현업 담당자 SAP 비번변경 -> RPA Cr edential 변경 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 RTDB 연장 승인 테스트 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 예외상황 처리 로직 추가 처리문서 양식 추가, 데이터 예외 추가
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/07 09/05 09/07 09/07
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/07 09/05 09/07 09/07
09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/05 09/06

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
12/30 09/29 09/29
20% 30% 15%
06/21 07/20 09/01
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 데이터 조회시 각 로그 인 사용자 부서만 출력되도록 수정 반영 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] 인사정보연동 오류 확인 요청.(휴대폰번호 오입력된 오류 데이터로 인해 발생) - [LMS] 교육훈련신청서 회수 처리했는데 작성중인 문서에 보이지 않음. 확인 및 재처리 요청 - [ERS] 공장 Application HTTPS 적용 검토 및 회신 요청[ERS시 스템] - [LMS] 고압가스냉동제조시설 법정 전문교육 신규과정 근태중복 오류 발생. 확인 및 재처리 요청 - [ERS] 부서지침서의 사용자 조회 권한설정- 제한적 조회권한 설 정(부서지침서>본사>IT운영팀) - [ERM] RI-24 데이터 미입력 체크 로직 수정(2주전 데이터를 가 져오도록 변경)
09/04 12/29 09/05 09/05 09/06 09/06 09/07 09/08
09/04 20% 09/05 09/05 09/06 09/06 09/07 09/08
09/04 08/22 09/05 09/05 09/05 09/06 09/07 09/08

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15 09/15 09/15
08/21 09/06 09/06
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [WMS] 인수인계 (조형진 대리) - [EWS] 인수인계 (조형진 대리) - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행관련 오류 - [WMS] 할당취소오류로 인한 조치요청
09/15 09/15 09/15 09/06 09/07
80% 30% 10% 09/06 09/07
08/25 09/06 09/06 09/04 09/07
08/18 [보류] [보류] 09/30
08/14 08/10 09/01 09/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 I/F 회의 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 (TT_PLT_BORW_BERY) - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 정의서 작성 및 DB 구축 (테스트서버) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
09/08 09/05 09/05 09/08 [보류]
09/08 09/05 09/05 09/08 20%
09/05 09/05 08/23 09/05 09/01

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
09/27 10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/08 10% 40% 90% 90% 70% 10% 10% 10%
08/18 09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 이재원 | 2
3 | 4 ● 이여진 ● 이지은 | 5 | 6 | 7 ● 박민우 | 8 ● 남대현 ◐ 박선미 ● 강민경 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 최진우 | 12 ◑ 박남신 ● 박민우 | 13 | 14 | 15 ● 김원기 ● 박선미 ● 이여진 | 16
17 | 18 ● 김원기 ● 황보람 | 19 ● 김원기 | 20 | 21 ◐ 순현국 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 ◑ 김도신 ● 김예린 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet