## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.09.12 ~ 2023.09.18]
9월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 09/29 12/29 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 10/31 09/27 09/27
WEB
[ASM] ITSM-100349 서브시스템 변경ITSM-96798 작업자 변경 [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발 [WMS] WMS 계정 유효성 검증 작업 결과에 따른 조치 요청 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
완료
09/13 09/14 09/15 09/15
ERP
[FI] G1에 그룹핑되는 L1결재문서의 전기일 체크 되도록 수정 및 테스트(ZEAM8410) [MM] 기 통관 완료 발주 건에 대한 SAP 물량 변경요청 [SD] 보류된 sd문서상 금액단위 표시오류 보완요청- 9/13 필드 참조 통화키 적용 [BC] ERP시스템 S/4HANA Digital Access 측정 프로그램 Notes 적용작업(Notes 2992090-Completely revised digital access estimation report 2 for ECC)
완료
09/12 09/12 09/13 09/15

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
05/31 09/04
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] ZCOR7131 투자예산 조정신청서 오류처리 기능개선
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] G1에 그룹핑되는 L1결재문서의 전기일 체크 되도록 수정( ZEAM8410) - [FI] G1에 그룹핑되는 L1결재문서의 전기일 체크 되도록 수정 및 테스트(ZEAM8410) - [FI] 필드 추가 및 조회되는 L1 결재문서 데이터 수정 (ZEAM84 10) - [FI] 프로그램 수정 및 이슈 문서 정리 - [FI] LPG 소형탱크 관리 소형탱크 관리 자본화일자 취득일자 U pdate (ZFIB9581, ZFIR9581)
09/11 09/12 09/13 09/14 09/15
09/11 09/12 09/13 09/14 09/15
09/11 09/12 09/13 09/14 09/15
12/31 09/29 11/30 10/31
07/03 08/31 09/05 09/15
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일/10월13일 - [HR] 생산직 주간근무자 교육특근 분기 한도시간 제한 추가 - [HR] 2022년 발생후 2023년 보상처리 후 잔여분 일괄 잠금처 리 - [HR] 인사정보 데이터 오류 보정작업 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청
12/31 11/30 09/29 10/31 09/12 09/14 10/31
90% 80% 60% 09/11 09/12 09/14 30%
07/03 09/05 08/31 09/06 09/12 09/14 09/15

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 10/06
07/17 09/13
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 사택지원신청/승인서(AB1-23-0001) 수정 요청 - [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청(분석) - [HCM] 주유상품권 메뉴의 특이사항 기재 위해 비고란 추가 - [HCM] 학자금 신청 및 승인관련 개선사항 요청
11/30 09/14 10/06 09/15 09/13
1130 0914 1006 0915 0913
07/17 09/14 09/12 09/13 09/08
12/29 09/29 10/31
07/03 09/04 09/07
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] PO 4501178867 e-office 전송 오류 특수문자 수정 - [MM] 기 통관 완료 발주 건에 대한 SAP 물량 변경요청
12/29 09/29 10/31 09/29 09/29
[보류] 80% 10% 09/11 09/12
07/03 09/04 09/07 09/08 09/12

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/25 09/25
09/19 09/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] IAMS 전산감사 관련 외부감사인 개선권고사항 내역 확인 및 전달(리스크관리팀) - [BC] ERP시스템 S/4HANA Digital Access 측정 프로그램 Not es 적용작업 업무지원 (Notes 2992090-Completely revised digital access estimation report 2 for ECC)
09/18 09/18 09/15 09/15
09/18 09/18 09/12 09/15
09/12 09/12 09/05 09/14
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 60% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29 09/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01 09/11
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경 - [e-Biz] 극동유화 2개 납품처에 대한 e-Biz 주문시 출하조건 추 가요청
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경 - [e-Biz] 극동유화 2개 납품처에 대한 e-Biz 주문시 출하조건 추 가요청 - [e-Biz] eBiz 구도일 알림 아이콘 제외요청
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29 09/29 09/14
0% 99% 70% 30% 10% 99% 99% 09/14
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01 09/11 09/14

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31 09/29 09/29 09/29 09/29
05/04 06/29 07/03 07/12 08/23 08/28 08/31 09/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-99720벌크선적 작업 리스트 정보조회 제한 --- 케이 디탱크터미널(KDTT) (6025)- 9/12 테스트 및 운영반영 - [TD] ITSM-100323HD판교저유소 적재후 출하시 기사카드 전표 출력 인식- 9/12 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] [ITSM-99612]인니 PP 반덤핑 조사 답변용 요청자료- 9/ 12 ZSDR5323 필드추가 - [SD] ITSM-100406보류된 sd문서상 금액단위 표시오류 보완요 청- 9/13 필드 참조 통화키 적용 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
07/31 09/29 09/29 07/31 07/31 09/29 09/29 09/26 09/29 09/29 09/29 12/31
80% 09/12 09/12 90% 90% 90% 90% 80% 80% 09/12 09/13 95%
05/04 09/12 09/12 06/02 07/03 08/23 08/28 08/31 09/04 09/12 09/13 07/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100207 계약서 보관/관리 신청서 첨부 양식(계약서인수인계서) 수정 - [E-Approval] ITSM-100271 문서번호 'B64-23-0064' 내 일부 문구 수정 - [E-Approval] ITSM-100325 구매요구서 첨부파일 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-100408 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-100414 품의서 문서 첨부 요청 - [OSPM] ITSM-100203 RUC 3월 T&I (Control Valve 수 리작업) W/O 완료처리 취소 요청 - [E-Approval] ITSM-100456 문서번호(DM1-23-0025) 문서제 목 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100496 계약체결기안 오기입 내용 수정 - [E-Approval] ITSM-100525 결재완료 문서에 첨부 파일 추 가 요청
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/11 09/13 09/13 09/14 09/14 09/14 09/14
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [ePSMS] 펌핑시트 diff volume 오류 분석/개선
09/15 09/15 09/30 12/31 10/31 09/29
09/15 09/15 20% 20% 50% 50%
09/11 09/11 06/22 07/24 08/28 09/11

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] 납품처 조회 쿼리 보완 - [PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리
10/31 09/29 09/01 09/01
20% 15% 90% 90%
06/13 08/18 08/29 08/29
09/22 09/22
09/18 09/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100349 서브시스템 변경ITSM-96798 작업자 변 경 - [GCMS] 상품권 기회수 처리 - [GCMS] 모바일 테스트 판매 이력 상품권 번호 리스트 작성 - [GCMS] 상품권 모바일 전환 테스트 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-100523 cts 번호 수정 - [GCMS] 회수 상품권 현황 조회 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성 - [ASM] 현장대리인 그룹 추가 - [ATSS] 신규 계정 생성
09/15 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15
18% 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 [보류]
08/28 09/13 09/13 09/13 09/13 09/13 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/22
09/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발 프로세스 확인 및 필요권한 신청, 담당자 자료 요청 - [RPA] A11 '사전점검' 확인 및 재발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 및 데이터정리 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 개발
09/11 09/11 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/14 09/14 09/14
09/11 09/11 09/12 09/12 09/12
12/30 09/29 09/29 10/27
06/21 07/20 09/01 09/13
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
12/30 09/29 09/29 10/27
20% 30% 15% 30%
06/21 07/20 09/01 09/13

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [LMS] [연동오류 : 교육훈련 신청서] Pump Specialist Level 1 , 사업자 번호 변경 요청 - [ERM] (RI-23) 연체율 수동 스케쥴러 실행 - [ERS] 중복 제정처리된 4개문서 삭제(RMT1-M-0624,S-MSDS- 0176,S-MSDS-1331,S-MSDS-1146)
12/29 09/11 09/15 09/15
23% 09/11 09/15 09/15
08/22 09/11 09/15 09/15
10/12 12/31
09/18 09/15
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청건
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [WMS] WMS ADMIN 권한 회수 - [WMS] WMS 계정 유효성 검증 작업 결과에 따른 조치 요청 - [WMS] WMS OS, DB 배치 주기 확인 요청
09/15 09/15 09/15 09/15
100% 09/15 09/15 09/15
08/25 09/15 09/15 09/15

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 [보류] [보류] 09/30 09/27
08/14 08/10 09/01 09/05 09/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계
09/15 [보류] 09/27 09/27
09/15 20% 60% 30%
09/11 09/01 09/05 09/11
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
30% 09/15 90% 90% 70% 10% 10% 90%
09/04 04/06 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 이재원 | 2
3 | 4 ● 이여진 ● 이지은 | 5 | 6 | 7 ● 박민우 | 8 ● 남대현 ◐ 박선미 ● 강민경 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 최진우 | 12 ◑ 박남신 ● 박민우 | 13 | 14 | 15 ● 김원기 ● 박선미 ● 이여진 | 16
17 | 18 ● 김원기 ● 황보람 | 19 ● 김원기 | 20 | 21 ◐ 순현국 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 ◑ 김도신 ● 김예린 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet