## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.08.29 ~ 2023.09.04]
9월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 09/29 12/29 09/27
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 09/27 09/27 09/27
WEB
[OAS] (Web) 제품별 탱크 재고 현황 필드 추가 및 변경 [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요청 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링 [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 에 대한 추가사항 적용
완료
08/29 08/24 09/01 09/01
ERP
[CO] ZCOR7131 연간 투자예산 사용한도 조정요청 수신 에러 분석 [FI] ZFIR5082_1 프로그램 관련 사업장 관리 테이블 및 유지보수 뷰 생성 (ZFIM5082, ZFIV5082) [MM] 자재 반입 알림 메일 전송 시 내용에 예약번호 추가 [SD] 모바일상품권 캐시백 설계 변경요청
완료
09/01 08/30 08/31 08/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
05/31
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 신고명세서 파일 집계, 세부로 내역 수정 (ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 신고명세서 파일 집계, 세부로 내역 수정 테스트 (ZFIR5082_1) - [FI] ZFIR5082_1 프로그램 관련 사업장 관리 테이블 및 유지보 수 뷰 생성 (ZFIM5082, ZFIV5082) - [FI] ZFIM5082, ZFIV5082 사업장 관리 로직 ZFIR5082_1 프로그램에 적용 (ZFIR5082_1 ) - [FI] ZFIR5050~ZFIR5530 신고파일 생성 프로그램 로직 분석 - [CO] ZCOR7131 연간 투자예산 사용한도 조정요청 수신 에러 분석
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
08/28 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
12/31 10/31 09/15 09/29
07/03 08/16 08/28 08/31
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 인사원장 운영이관후 Data 점 검작업 - [HR] New Pension 특이자 작업지원-중도인출일 입력 오류자로 회사지급분 일괄 지급처리 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 임원 퇴직금 누진율 직급 연동 관리 뷰 생성 요청 - [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일 - [HR] SF Batch 오류관련 회의
12/31 08/29 10/31 09/15 09/29 09/01
90% 08/29 60% 70% 50% 09/01
07/03 08/28 08/16 08/28 08/31 09/01

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 자녀 주민번호 데이터 변경건 - [HCM] 경조금 결혼-본인 신청 시 사내부부 체크 로직 개선 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식대 ,의료비 , 학자금 ,병 가 관련 문의)
11/30 08/31 09/01 09/01
1130 0831 0901 0901
07/17 08/31 08/31 08/29
12/29
07/03
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 4501170480 기술검주승 삭제 및 구매발주 부분취소 요 청
12/29 08/31 08/31 09/29 09/08
[보류] 08/30 08/31 09/01 08/31
07/03 08/09 08/10 08/22 08/31

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/11 09/11 09/05
09/05 09/05 09/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] IAMS 전산감사 추가 자료요청 취합 및 전달(삼일회계법인 ) - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 재수행작업 (ZCM_단기여신( DAILY)_V2 외1건) - [BC] HCM운영 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoLog 파 일 삭제작업
09/04 09/04 08/29 08/29 09/01
09/04 09/04 08/29 08/29 09/01
08/29 08/29 08/28 08/29 09/01
12/31 09/27 09/15
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] 자재 반입 알림 메일 전송 시 내용에 예약번호 추가* 메일 본문에 예약번호 필드 추가
12/31 09/27 09/15 09/15
90% 30% 90% 08/31
03/06 05/23 06/13 08/29

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경
10/31 11/30 09/30 09/30 09/08 09/29
0% 99% 70% 20% 10% 0%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8/7 운영반영-8/8 마이그레이션 데이터 클 렌징 프로그램 개발-8/9 PO 수신메일 내용 수정-8/9 오더 취소정보 전송여부 체크 로직 추가-8/10 1LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-8/11 2LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의-8/21 오픈데이터 클렌징 수정- 8/21 인터페이 스 조건 변경으로 로직 수정- 8/23 GI I/F시 중복전송으로 인 한 로직 수정- 8/31 데이터 클렌징 로직 수정- 9/01 ZPSBR 2000 ALV 삭제필드 정상화 ZPLER0160 리턴코드 수 정 ZPSBR0220 삭제버튼 추가 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99463모바일상품권 캐시백 설계 변경요청- 8/25 변 경후 UAT - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프
07/31 07/31 07/31 12/31 08/07 09/29 09/30 09/29
80% 90% 90% 95% 95% 90% 08/28 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 07/12 08/23 08/25 08/28

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정
09/26
80%
08/31

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
5% 90%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] (Web) 제품별 탱크 재고 현황 필드 추가 및 변경
09/01 09/01 09/30 12/31 10/31 09/01
09/01 09/01 20% 20% 20% 08/29
08/28 08/28 06/22 07/24 08/28 08/28

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 10% 08/24
06/13 08/18 08/22
09/01 09/15 09/15 09/08
08/28 08/11 08/28 09/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - gcms 인수인계
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 배차 엔진 라이센스 교체 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - 상품권 ERP연계 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99832 변경결과 작성
09/15 09/15 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
10% 10% 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
08/11 08/28 08/28 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/08
09/04
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'PRM' 작업 재수행 - [RPA] 111pc 작업에러멈춤 확인 및 대기열 정리, 정상화 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 엑셀 이상현상 확인 요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] 116pc 확인 및 재부팅 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 재수행 - [RPA] A360 'CNTR 수출계획통보서' 작업 0건 원인 현업문의 -> 요청건이 RPA 처리 조건에 미달 - [RPA] A11 '사전점검' 실패 원인확인 및 메일 재발송 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 미수행 원인 확인 및 수기승 인
08/28 08/28 08/31 08/31 08/29 08/29 08/30 09/01 09/01 09/01
08/28 08/28 08/31 08/31 08/29 08/29 08/30 09/01 09/01 09/01
08/28 08/28 08/28 08/28 08/29 08/29 08/30 08/31 09/01 09/01
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
12/30 09/29 09/29
20% 30% 5%
06/21 07/20 09/01

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 에 대한 추 가사항 적용 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM 관련 알림 메일 발송시 메일에 포함된 https://s-erm prd.s-oil.com 링크 주소 정상작동 되도록 JAVA 로직 수정 적 용. - [ERS] MHC팀 김대웅 주임 폴더관리자 권한 삭제처리 - [LMS] 정기적검토 메일링 수신대상 및 샘플 요청 - [LMS] LMS 사무직 접근권한 신청[imoms929403,imoms63481 18]
09/01 12/29 08/28 08/31 08/31 09/01
09/01 10% 08/28 08/31 08/31 09/01
08/30 08/22 08/28 08/31 08/31 09/01
09/15 09/15 09/15
08/21 08/21 08/21
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 인수인계 (박민우 대리) - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행 오류 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수현황 데이터 오류 확인요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일상품권 변환 진행된 상품권리스트 데 이터 요청 - [GCMS] 지류상품권 판매현황 ERP 연계 오류 확인 요청 - [WMS] 자재:60100108 오더할당 오류 확인 및 개선 요청 - [WMS] 주기범 계장님 SSO를 통한 접속이 안되는 현상 확인 요청 - [EWS] SP414 시나리오 승인관련 데이터 확인요청
09/15 09/07 09/01 09/01 09/01 08/31 09/01 08/31
50% 08/30 09/01 09/01 09/01 08/31 09/01 08/31
08/25 08/25 08/31 09/01 09/01 08/30 09/01 08/30

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 [보류] [보류] 09/05 [보류]
08/14 07/28 08/10 08/23 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 주문/출하 현황 데이터 소스 분석 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의 서 분석 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
09/01 08/30 09/05 [보류]
09/01 08/30 80% 20%
08/28 08/30 08/23 09/01
09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
08/18 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
70% 40% 90% 50% 90%
08/18 04/06 06/16 07/14 07/14

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 이재원 | 2
3 | 4 ● 이여진 ● 이지은 | 5 | 6 | 7 ● 박민우 | 8 ● 남대현 ◐ 박선미 ● 강민경 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 최진우 | 12 ◑ 박남신 ● 박민우 | 13 | 14 | 15 ● 김원기 ● 박선미 ● 이여진 | 16
17 | 18 ● 김원기 ● 황보람 | 19 ● 김원기 | 20 | 21 ◐ 순현국 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 ◑ 김도신 ● 김예린 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet