## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.09.19 ~ 2023.09.25]
9월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 12/29 09/30 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
09/30 10/31 09/27 09/27
WEB
[PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리 [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가 [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액, 관련 KRI 데이터 연계시 0으로 데이터 연계 된 경우 예외처리 추가 [LMS] 공정이해_4. 공정주요장치의 기능이해 , 수료완료후 재수강가능하도록 상태 변경 요청_이진우 책임
완료
09/01 09/19 09/22 09/19
ERP
[FI] 결재요청시 요청건 저장 후 결재진행시 오류 체크 로직 추가 및 테스트(ZEAM8010) [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 [SD] 중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기능 개발 요청
완료
09/20 09/21 09/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
05/31 09/04
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] ZCOR7131 투자예산 조정신청서 오류처리 기능개선
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 결재미요청문서 리스트 메일전송(ZEAM8410) 전기일 기준 변경 - [FI] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가(ZEAM8010) - [FI] 결재요청시 요청건 저장 후 결재진행시 오류 체크 로직 추가 및 테스트(ZEAM8010) - [FI] 결재미요청문서 리스트 메일전송 메일내용 짤리는 부분 변 경(ZEAM8410) - [FI] 하계 휴가
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
09/18 09/19 09/20 09/21 09/22
12/31 11/30 10/31
07/03 09/05 09/15
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - 80% - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 임시공휴일 추가 설정 작업: 10월2일/10월13일 - [HR] 뉴펜션 작업지원 (8월 급여작업 완료 후 입력된 8월16일자 중도인출 대상건 소급작업 관련-9월14일 담당자 입력) - [HR] 해외출장명령서 D51-23-0002 Period 수정 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 근무시간 표기 요청 - [HR] 해외출장명령 신청서 수정의 件 - [HR] 채권압류변제 관련 요청
09/29 09/18 09/18 10/31 11/30 09/18 10/13
09/20 09/18 09/18 60% 09/20 09/18 09/19
08/31 09/18 09/18 09/15 09/18 09/18 09/19

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 주유상품권 메뉴의 특이사항 기재 위해 비고란 추가 - [HCM] HCM 문의 응대 및 원격지원(특근명령서 대근자 관련 로직 분석,엑셀업로드 오류 문의, 제증명 출력 문의)
11/30 09/20 09/22
1130 0920 0922
07/17 09/13 09/18
12/29 10/31 10/31
07/03 09/07 09/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련
12/29 09/29 10/31 10/31
[보류] 09/21 10% 10%
07/03 09/04 09/07 09/20

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/02 10/02
09/26 09/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP QA테스트 S-imoms 신규 SP 적용 설정작업 Zoom 참석 및 참관 - [BC] ERP운영/QA테스트 PP출입차량신청(e-IOM) I/F 연결용 R FC 신규등록 및 설정작업 - [BC] ERP운영 통신(C) 및 서비스(S) 계정 확인 취합 및 전달
09/25 09/25 09/22 09/20 09/21
09/25 09/25 09/22 09/20 09/21
09/19 09/19 09/20 09/20 09/21
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 60% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 12/30 09/29 12/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01 09/18
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경 - [e-Biz] 극동유화 2개 납품처에 대한 e-Biz 주문시 출하조건 추 가요청 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
10/31 11/30 09/30 09/30 12/30 09/29 09/29 12/29
0% 99% 70% 38% 10% 99% 09/18 0%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01 09/11 09/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 09/29 09/29 10/31 12/31
05/04 06/29 07/03 08/31 09/04 09/19 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] eIOM PP 출입차량 I/F 작업- 9/18~9/22 이니셜코딩, EA I테스트 완료 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99116모바일상품권 캐시백 연결 작업요청- 8/28 프 로그램 로직 수정 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
07/31 09/29 07/31 07/31 09/29 09/29 09/26 09/29 10/31 12/31
80% 90% 90% 90% 09/22 09/19 90% 90% 90% 95%
05/04 09/22 06/02 07/03 08/23 08/28 08/31 09/04 09/19 07/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100552 2023년 3분기 사이버 보안 관리 위원회 개최 안내 협조문내 일정 수정 - [E-Approval] ITSM-100535 기안지 내용 일부 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100498 100억 초과 계약의 서비스 분리 요청 - [E-Approval] ITSM-100570 해외출장명령서 D51-23-0002 P eriod 수정 - [E-Approval] ITSM-100634 해외출장명령 신청서 수정의 件 - [E-Approval] ITSM-100655 정유1팀 #1 VDU 처리량 증대 Te st Operation 시행 품의 내용 수정 - [E-Approval] ITSM-100222 첨부파일 삭제 - [E-Approval] ITSM-100700 기성 보고서 첨부파일 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-100721 운송업체 계약 갱신 기안지 수정 - [E-Approval] ITSM-100718 기안지 내용 수정 요청의 건 - [E-Approval] ITSM-100734 기안지 내 첨부파일 교체 - [E-Approval] ITSM-100745 RFCC1팀 계약체결기안 문서 삭제 신청 합니다. - [E-Approval] ITSM-100759 CP - 기안지 내용 수정 (문서번호 : A56-23-0333) - [E-Approval] ITSM-100772 DM1-23-0025 문서의 내용 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-100774 기안지 (전자결제) 내용에 기입된 금액 변경요청
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/20 09/20 09/20 09/20 09/21 09/21 09/21 09/21 09/21
9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/20 9/20 9/20 9/20 9/21 9/21 9/21 9/21 9/21
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/20 09/20 09/20 09/20 09/21 09/21 09/21 09/21 09/21

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [ePSMS] 펌핑시트 diff volume 오류 분석/개선
09/22 09/22 09/30 12/31 10/31 09/29
09/22 09/22 20% 20% 50% 09/20
09/18 09/18 06/22 07/24 08/28 09/11
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] 납품처 조회 쿼리 보완 - [PRM] 인사명령에 따른 영업담당자 조직 코드 예외처리
10/31 09/29 09/01 09/01
20% 20% 09/01 09/01
06/13 08/18 08/29 08/29

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
09/25 09/25
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] 기준정보 DMS 삭제 - [ASM] 변경승인자 그룹 추가 - [ASM] ITSM-100685 견적서 삭제ITSM-100594 작업 유형 변 경ITSM-100695 견적서 삭제 - [GCMS] 상품권 수기입금표 오설정으로 내역 삭제 및 상태 전환 - [GCMS] 상품권 회수 내역 삭제 및 판매 상태 전환 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-99016 - [ASM] ITSM-100804 데이터 작업 삭제ITSM-100815 견적서 공수 재반영ITSM-100816 서비스 요청서 삭제 - [ASM] sap-mm-공장 기준정보 수정
09/22 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
30% 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
09/18 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29
09/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 메일 수기발송 - cp 메일쓰기 버튼 딜레이 미활성으로 인한 오류 - [RPA] ocr_admin 계정 pw만료 변경 불가. 변경 요청 및 RPA 수 정 완료 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 재수행 - pw 만 료 팝업으로 인한 미수행 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 실행 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 메일 미발송 - 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 재수행 (14일, 15일, 18일 , 19일) - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 데이터정리 및 재수행, 작업 문제상황 담당자 전달 - [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 테스트 - [RPA] A360 'CNTR 적립오더' 작업 수행 및 오류확인, 안내 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 vbs 에러 확인 -> 추 후 동일한 문제 발생시 변경 및 테스트 필요 - [RPA] A11 209pc MS office 365 아래 Excel, Outlook, Word 등의 프로그램 먹통현상 확인 및 지원요청, 담당자 알림 - [RPA] 209pc 확인 및 EVENT 에러 확인, PC 재부팅 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 재수행 및 모니터링 필요 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' Outlook 발송 수정
09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/22 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22
09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/21 09/22 09/22 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22
09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/18 09/19 09/20 09/20 09/21 09/21 09/22

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 09/29
06/21 07/20 09/01
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 계약검토신청서 계약검토부서란 선택 기능 추가
12/30 09/29 09/29 10/27
20% 30% 20% 09/19
06/21 07/20 09/01 09/13
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - WMS 시스템 김종명계장님 로그인 불가 오류 확인 및 우회방법 안내(sso https로 사용시 오류) - [ERS] 윤활팀#2LUBE 규정관리기안지 부서지침서 ERP조회 해 결요청. - [LMS] 공정이해_4. 공정주요장치의 기능이해 , 수료완료후 재 수강가능하도록 상태 변경요청_이진우 책임 - [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액, 관련 KRI 데이터 연계시 0으로 데이터 연계된 경우 예외처리 추가
12/29 09/18 09/21 09/19 09/22
30% 09/18 09/21 09/19 09/22
08/22 09/18 09/21 09/19 09/22

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/12
09/18
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 공장 및 저유소 IT 시스템 계정 유효성 검증 작업 협조 요 청 - [GCMS] 모바일교환회수 테스트 작업 - [GCMS] 지류상품권 회수데이터 ERP 연계된 내역 삭제 요청 - [EWS] EWS 라이선스 관련 정보 확인
10/12 09/21 09/22 09/21 09/21
20% 09/21 09/22 09/21 09/21
09/18 09/21 09/22 09/21 09/21
09/27 [보류] [보류] 09/30 09/27 10/05
09/25 08/10 09/01 09/05 09/11 09/22
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 대송저유소 Logic 세부 설정 회의 (19, 22일)
09/22 09/27 09/27 09/22
09/22 80% 60% 09/22
09/18 09/05 09/11 09/19

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경
10/31 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27 09/27
50% 90% 90% 90% 10% 90% 90%
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 이재원 | 2
3 | 4 ● 이여진 ● 이지은 | 5 | 6 | 7 ● 박민우 | 8 ● 남대현 ◐ 박선미 ● 강민경 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 최진우 | 12 ◑ 박남신 ● 박민우 | 13 | 14 | 15 ● 김원기 ● 박선미 ● 이여진 | 16
17 | 18 ● 김원기 ● 황보람 | 19 ● 김원기 | 20 | 21 ◐ 순현국 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 ◑ 김도신 ● 김예린 | 28 추석연휴 | 29 추석연휴 | 30 추석연휴
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet