## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
10/31 10/06 12/29 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성
10/31 10/31 10/31 10/31
WEB
[PRM] MY S-OIL 앱 오피넷 소비자 판매가 조회를 위한 PRM View 생성 및 SQL 개선요청 [RPA] A360 '단기여신 일일연체현황' 작업 에러 확인 및 재수행 [ERS] ITSM-100957모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 [WMS] CP 링크 적용전 WMS SSL 적용
완료
09/27 09/27 09/26 09/26
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 오류 발생 분석 및 SAVE 버튼 제거 (ZCOR7131, ZCOR7132) [FI] 이중 등록된 사업자등록번호, 주민번호 조회 프로그램 개발 (ZFIR7034) [MM] 구매관련 자산번호 변경 [SD] 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요 청
완료
09/26 09/27 09/25 09/25