## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100854 협조문 본문 수정 - [E-Approval] ITSM-100867 선입금 반환요청 협조문 본문 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100876 협조문 상 환급금액 (USD)표기 분 정정 요청 - [E-Approval] ITSM-100939 기안지 진행문서 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100837 '핵심자재 재고현황보고서' 담당자 변경 - [E-Approval] ITSM-100893 CP내 결재문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-100889 교육훈련신청서 일부 수정 - [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 12/27
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 5%
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 08/22
12/31 12/31 12/31 12/31 10/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync
09/29 09/29 10/30 12/31 10/31 12/31
09/29 09/29 70% 30% 50% 30%
09/25 09/25 06/22 07/24 08/28 09/25

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/27 10/31 10/06
06/13 08/18 09/05 09/22
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신 규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [S-ERP] 주유원(충전원)복 지원 요청 결재문서 첨부내 용 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신 규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] MY S-OIL 앱 오피넷 소비자 판매가 조회를 위 한 PRM View 생성 및 SQL 개선요청 - [PRM] 주유원(충전원)복 지원 요청 결재문서 첨부내 용 수정
10/31 10/27 10/31 09/22 10/06
20% 20% 5% 09/27 80%
06/13 08/18 09/05 09/04 09/22
10/06 10/06
10/04 10/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100946 서비스요청서 삭제ITSM-100953 변경완 료 작성ITSM-100958 변경수행자 변경 - [GCMS] 모바일 회수 상품권 판매 상태로 수정 - [GCMS] gcms veiw 정의서 작성 - [ASM] ITSM-100980 데이터작업 삭제ITSM-100981 데이터작 업 삭제ITSM-101007 동료검토 승인 / 변경결과 작성 - [GCMS] 판매한 법인고객 코드 수정
09/27 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
35% 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
09/25 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/06
10/02
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 테스트 - [RPA] A11 '#1 회계 지급 전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 오류사항 안내 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업 수행 상황 확인 및 담당자 전달 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 10/2 작업 휴일 Tempale t 추가 - [RPA] A360 '단기여신 일일연체현황' 작업 에러 확인 및 재수행
09/27 09/27 09/26 09/27 09/27 09/27
09/27 09/27 09/26 09/27 09/27 09/27
09/25 09/25 09/26 09/27 09/27 09/27
12/30 12/31 10/31 10/06
06/21 07/20 09/01 09/25
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
12/30 12/31 10/31 10/06
20% 30% 40% 10%
06/21 07/20 09/01 09/25

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERS] ITSM-100957모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 - [LMS] ITSM-100889 교육훈련신청서 일부 수정
12/29 09/26 09/26
35% 09/26 09/26
08/22 09/26 09/26
10/12
09/18
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [GCMS] 판매상품권 법인코드 변경 요청 - [GCMS] 모바일상품권 전환 테스트 데이터 삭제 요청 - [WMS] CP 링크 적용전 WMS SSL 적용 - [WMS] WMS 시스템 계정 유효성 검증작업 데이터 제공
10/12 09/26 09/26 09/26 09/26
30% 09/26 09/26 09/26 09/26
09/18 09/26 09/26 09/25 09/25

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/06 11/30 11/30 10/06 10/06 10/06
10/04 08/10 09/01 09/05 09/11 09/22
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> intercept-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창 이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조건 보완
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조건 보완 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> intercept-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창 이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정
09/27 10/06 10/06 10/06 11/30 11/30
09/27 80% 80% 50% 30% 10%
09/25 09/05 09/11 09/22 08/10 09/01
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 09/27
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 윤활유이비즈 EAI 인터페이스 인수인계
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 윤활유이비즈 EAI 인터페이스 인수인계
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31
70% 90% 90% 90% 50% 90% 90% 10%
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 09/27