## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-101025 CP 결재문서(A30-23-0502) 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101029 CP 결재문서(A30-23-1204) 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101151 기안지 첨부파일 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-101150 결재완료 문서 내 오류 수정 - [E-Approval] ITSM-101213 결재 일자 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101242 결재완료 문서내 숫자 수정 - [E-Approval] ITSM-101205 업무변경에 따른 GAS 권한 부여 요청 - [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-101204 문서삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-101239 협조문 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-101243 기안지 "PP공정 X-Catalyst 계약 기간 변경을 위한 품의" 오자 수정
10/04 10/04 10/05 10/05 10/05 10/06 10/06 12/27 10/06 10/06 10/06
10/4 10/4 10/5 10/5 10/5 10/6 10/6 15% 10/6 10/6 10/6
10/04 10/04 10/05 10/05 10/05 10/06 10/06 08/22 10/06 10/06 10/06
12/31 12/31 12/31 12/31 10/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync
10/06 10/06 10/30 12/31 10/31 12/31
10/06 10/06 70% 30% 50% 50%
10/02 10/02 06/22 07/24 08/28 09/25

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/27 10/31 10/13
06/13 08/18 09/05 10/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] https 링크 조치 및 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 주유원(충전원)복 지원 요청 결재문서 첨부내용 수정 - [PRM] https 링크 조치 및 테스트
10/31 10/27 10/31 10/06 10/13
20% 90% 5% 10/05 90%
06/13 08/18 09/05 09/22 10/05
10/12 10/12 10/12 10/31
10/10 10/10 10/10 10/06
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] 인수인계 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-100450 재배포ITSM-83249 견적서 삭제 - [Mobile] 인수인계 - [GCMS] ERP연계 데이터 수정 - [ASM] ITSM-101234 작업유형 변경 - [ATSS] 로그 데이터 삭제 - [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-100198 작업결과 작성 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포
10/04 10/06 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 10/31
10/04 10/06 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 5%
10/04 10/04 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 10/06

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/13
10/09
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 'CCS 사전점검' 작업 기준날짜 재설정 로직 추가 및 테스트 완료 - [RPA] A11 '#1 회계 지급 전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 실패확인 및 메일 재발송 및 수신자 변경 - [RPA] A360 'Margin' 작업 수신자 변경 - [RPA] 117, 209pc 재부팅 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 및 모니터링, 에러 확인 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 메일 수기발송 - [RPA] A11 'CCS 사전점검' 모니터링
10/04 10/05 10/05 10/05 10/05 10/06 10/06 10/06
10/04 10/05 10/05 10/05 10/05 10/06 10/06 10/06
10/04 10/04 10/05 10/05 10/05 10/05 10/06 10/06
12/30 12/31 10/31 10/31
06/21 07/20 09/01 09/25
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
12/30 12/31 10/31 10/31
20% 30% 50% 40%
06/21 07/20 09/01 09/25

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERS] 전자결재시스템 https 적용으로 인해 규정관리기안지 제 정시 문서 폴더 목록 가져가기 오류 발생. https 호환되도록 수정 및 적용 - [LMS] 교육훈련신청서 SAP Fail[필드 RF05A-REGUL] 오류 확 인 및 안내
12/29 10/05 10/05
40% 10/05 10/05
08/22 10/05 10/04
10/12
09/18
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [WMS] 적치확정 오류 확인 요청 - [WMS] 입고 미처리 데이터 확인 요청 - [GCMS] 지류식상품권판매현황 ERP 연계 오류 확인 요청 - [GCMS] 판매등록 정보 오입력 데이터 수정 요청 - [GCMS] 모바일 상품권 전환 테스트 데이터 삭제 요청 - [EWS] SP414 시나리오 오류 데이터 삭제 요청
10/12 10/06 10/05 10/05 10/04 10/04 10/04
60% 10/06 10/05 10/05 10/04 10/04 10/04
09/18 10/06 10/05 10/05 10/04 10/04 10/04

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/12 10/24 10/24 10/13 10/20 11/30 11/30
10/10 09/05 09/11 09/22 10/05 08/10 09/01
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 + (에러체크) - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO)TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 + (에러체크) - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조 건 보완 - [LOPAS] < 송유관입고계획관리 > 내 PDF Upload 공란/빈칸 에 러 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정
10/05 10/24 10/24 10/13 10/20 11/30 11/30
10/05 90% 80% 50% 30% 30% 10%
10/04 09/05 09/11 09/22 10/05 08/10 09/01
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30 12/29
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 10/06 10/06
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 윤활유이비즈 EAI 인터페이스 인수인계 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 11/30
90% 90% 90% 90% 50% 90% 90% 10/05 10%
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 09/27 10/06