## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.09.26 ~ 2023.10.02]
10월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 추석연휴 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12 | 13 에쓰오일 체육의 날 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
10/31 10/06 12/29 10/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성
10/31 10/31 10/31 10/31
WEB
[PRM] MY S-OIL 앱 오피넷 소비자 판매가 조회를 위한 PRM View 생성 및 SQL 개선요청 [RPA] A360 '단기여신 일일연체현황' 작업 에러 확인 및 재수행 [ERS] ITSM-100957모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 [WMS] CP 링크 적용전 WMS SSL 적용
완료
09/27 09/27 09/26 09/26
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 오류 발생 분석 및 SAVE 버튼 제거 (ZCOR7131, ZCOR7132) [FI] 이중 등록된 사업자등록번호, 주민번호 조회 프로그램 개발 (ZFIR7034) [MM] 구매관련 자산번호 변경 [SD] 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요 청
완료
09/26 09/27 09/25 09/25

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
05/31 09/04
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] ZCOR7131 투자예산 조정신청서 오류처리 기능개선
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 이중 등록된 사업자등록번호, 주민번호 조회 프로그램 개발 (ZFIR7034) - [TR] 일 배치 프로그램 SUM OVERFLOW 발생 성능 분석 및 예방 조치 보완 (ZFIT1145) - [CO] 투자예산 조정신청서 오류 발생 분석 및 SAVE 버튼 제거 (ZCOR7131, ZCOR7132) - [FI] 이중 등록된 사업자등록번호, 주민번호 조회 프로그램 개발 (ZFIR7034) - 추석 연휴
09/25 09/26 09/26 09/27 09/29
09/25 09/26 09/26 09/27 09/29
09/25 09/26 09/26 09/27 09/28
12/31 11/30 10/31 10/31
07/03 09/05 09/15 09/25
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90% - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - 80% - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 신규입사자 연차 관리 관련 요청 (생산직 경력사원 연차 승 계)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 결재문서 미생성건 확인 및 재처리 작업 - [HR] 시간단위휴가 생성관련 시스템 점검작업 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 특근명령서 "휴가대근" 신청시, 자동시간지정 및 대근사유 자동반영 - [HR] 결재 완료 시, E-mail 송부 제외 요청 - [HR] 신규입사자 연차 관리 관련 요청 (생산직 경력사원 연차 승 계)
09/26 09/26 10/31 10/31 10/13 10/31
09/26 09/26 80% 09/25 09/25 60%
09/26 09/26 09/15 09/25 09/22 09/25

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 인사정보 요청서 개발요청 - [HCM] 특근명령서 "휴가대근" 신청시, 자동시간지정 및 대근사유 자동반영
11/30 09/25
1130 0925
07/17 09/22
12/29 10/31 10/31
07/03 09/07 09/20
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] 구매관련 자산번호 변경
12/29 10/31 10/31 10/06
[보류] 10% 20% 09/25
07/03 09/07 09/20 09/25

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/09 10/09 10/06
10/03 10/03 10/04
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM시스템 SAP 원격지원을 받기 위한 Saprouter Open 작 업 업무지원(인시던트진행) - [BC] Successfactors RSA SSH Key Fingerprint Update 관련 HCM운영 인증서 변경작업 업무지원
10/02 10/02 09/30 09/27
10/02 10/02 09/30 09/27
09/26 09/26 09/18 09/25
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 60% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 09/30 09/30 12/30 12/29
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/18
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [e-Biz] 농협 납품처 주문 시 조회 조건 변경 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
10/31 11/30 09/30 09/30 12/30 09/29 12/29
0% 99% 70% 50% 10% 09/25 0%
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 09/01 09/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 09/29 09/29 10/31 12/31
05/04 06/29 07/03 08/31 09/04 09/19 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] eIOM PP 출입차량 I/F 작업- 9/18~9/22 이니셜코딩, EA I테스트 완료 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정- 9/25 운영이관 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가- 9/25 uat - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
07/31 09/29 07/31 07/31 09/26 09/29 10/31 12/31
80% 90% 90% 90% 09/25 90% 90% 95%
05/04 09/22 06/02 07/03 08/31 09/04 09/19 07/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27
08/22
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [E-Approval] ITSM-100854 협조문 본문 수정 - [E-Approval] ITSM-100867 선입금 반환요청 협조문 본문 내용 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100876 협조문 상 환급금액 (USD)표기 분 정정 요청 - [E-Approval] ITSM-100939 기안지 진행문서 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-100837 '핵심자재 재고현황보고서' 담당자 변경 - [E-Approval] ITSM-100893 CP내 결재문서 삭제 요청 - [E-Approval] ITSM-100889 교육훈련신청서 일부 수정 - [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 12/27
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 5%
09/25 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 09/26 08/22
12/31 12/31 12/31 12/31 10/30 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] FlowRecord Balance 계산 과정 기록 - [OAS] OAS, ePSMS 탱크&RunSheet Sync
09/29 09/29 10/30 12/31 10/31 12/31
09/29 09/29 70% 30% 50% 30%
09/25 09/25 06/22 07/24 08/28 09/25

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/27 10/31 10/06
06/13 08/18 09/05 09/22
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신 규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [S-ERP] 주유원(충전원)복 지원 요청 결재문서 첨부내 용 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록 시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신 규개발 요청 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] MY S-OIL 앱 오피넷 소비자 판매가 조회를 위 한 PRM View 생성 및 SQL 개선요청 - [PRM] 주유원(충전원)복 지원 요청 결재문서 첨부내 용 수정
10/31 10/27 10/31 09/22 10/06
20% 20% 5% 09/27 80%
06/13 08/18 09/05 09/04 09/22
10/06 10/06
10/04 10/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100946 서비스요청서 삭제ITSM-100953 변경완 료 작성ITSM-100958 변경수행자 변경 - [GCMS] 모바일 회수 상품권 판매 상태로 수정 - [GCMS] gcms veiw 정의서 작성 - [ASM] ITSM-100980 데이터작업 삭제ITSM-100981 데이터작 업 삭제ITSM-101007 동료검토 승인 / 변경결과 작성 - [GCMS] 판매한 법인고객 코드 수정
09/27 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
35% 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
09/25 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/06
10/02
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '주요 자재번호 및 단가정리' 작업 테스트 - [RPA] A11 '#1 회계 지급 전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 오류사항 안내 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업 수행 상황 확인 및 담당자 전달 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 10/2 작업 휴일 Tempale t 추가 - [RPA] A360 '단기여신 일일연체현황' 작업 에러 확인 및 재수행
09/27 09/27 09/26 09/27 09/27 09/27
09/27 09/27 09/26 09/27 09/27 09/27
09/25 09/25 09/26 09/27 09/27 09/27
12/30 12/31 10/31 10/06
06/21 07/20 09/01 09/25
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청
12/30 12/31 10/31 10/06
20% 30% 40% 10%
06/21 07/20 09/01 09/25

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
08/22
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERS] ITSM-100957모바일 ERS 도입 후 이용자 수 집계 - [LMS] ITSM-100889 교육훈련신청서 일부 수정
12/29 09/26 09/26
35% 09/26 09/26
08/22 09/26 09/26
10/12
09/18
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 전산감사 개선 권고에 따른 인사배치 권한 부여/회수 이력 로그강화 - [GCMS] 판매상품권 법인코드 변경 요청 - [GCMS] 모바일상품권 전환 테스트 데이터 삭제 요청 - [WMS] CP 링크 적용전 WMS SSL 적용 - [WMS] WMS 시스템 계정 유효성 검증작업 데이터 제공
10/12 09/26 09/26 09/26 09/26
30% 09/26 09/26 09/26 09/26
09/18 09/26 09/26 09/25 09/25

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/06 11/30 11/30 10/06 10/06 10/06
10/04 08/10 09/01 09/05 09/11 09/22
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> intercept-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창 이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조건 보완
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) 인터페이스 구축 및 테스트 - [LOPAS] 대송저유소 EAI -> LOPAS(SLO) TT_PLT_BORW_BAT Logic 설계 - [LOPAS] 총 수송실적 내, '판매처' 등 명칭 입력에 대한 검색 조건 보완 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> intercept-url 추가 ) - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창 이 뜨지 않는 현상 확인 및 수정
09/27 10/06 10/06 10/06 11/30 11/30
09/27 80% 80% 50% 30% 10%
09/25 09/05 09/11 09/22 08/10 09/01
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 09/27
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 윤활유이비즈 EAI 인터페이스 인수인계
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] Hot spot audit (출입관리_PP출하차량) 관련 개선 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 윤활유이비즈 EAI 인터페이스 인수인계
10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31 10/31
70% 90% 90% 90% 50% 90% 90% 10%
09/04 06/16 07/14 07/14 04/21 07/18 07/18 09/27

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 추석연휴 | 3 개천절 | 4 ● 황보람 | 5 | 6 ● 순현국 ● 이여진 ● 이지은 | 7
8 | 9 한글날 | 10 ● 황보람 | 11 | 12 | 13 에쓰오일 체육의 날 | 14
15 | 16 ● 박남신 ● 이병준 ● 강민경 | 17 ● 박남신 | 18 ● 박남신 | 19 ◐ 순현국 | 20 ● 이재원 ● 김원기 | 21
22 | 23 | 24 ◑ 박남신 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 ◑ 박선미 ● 박민우 ● 이지은 | 31 ◑ 박남신 ◑ 남대현 |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet