## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
05/31 09/25 10/06
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 이중 등록된 사업자등록번호, 주민번호 조회 프로그램 개발 (ZFIR7134) - [CO] PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 Report 개발 요 청(ZPCOR2030)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 공휴일 - [CO] [CO]PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 집계 프로그램 개 발 (ZPCOR2030) - [CO] [CO]PP(Polypropylene) 제품별 원가내역 조회 프로그램 개 발 (ZPCOR2040) - [CO] [CO]비용예산 보고서 수정 (실제)COSP SELECT 로직에 C OIE추가 (ZCOR1187) - Off-duty
10/09 10/10 10/11 10/12 10/13
10/09 10/10 80% 10/12 10/13
10/09 10/10 10/11 10/12 10/13
10/31 11/30 12/29 12/31
09/15 09/05 09/25 07/03
- [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청 - [HR] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - 80% - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청: 추가 요청사항 반영 - 90%
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 신규입사자 연차 관리 관련 요청 (생산직 경력사원 연차 승 계) - [HR] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [HR] 휴가(변경/취소포함)신청서 상 대상자가 한정된 휴가에 대 한 텍스트 수정 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 통상임금 / 평균임금 비교 프로세스 추가 요 청
10/31 12/29 10/13 10/31
10/10 30% 10/12 90%
09/25 09/25 10/06 09/15

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15
09/12
- [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 마곡 중식 관리 시스템 개발 요청 - [HCM] 문의응대 및 원격지원(중식비,생활안정자금,출장비 문의 응대)
11/15 10/13
1115 1013
09/12 10/10
12/29 10/31 10/31 10/31 12/22 10/31
07/03 09/07 09/20 10/04 10/06 10/11
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] ZLBR2050 이관문서 생성 시 날짜 설정 기능 추가 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [MM] 수입자재에 대한 입고문서 생성관련 - [MM] ZLBR2050 이관문서 생성 시 날짜 설정 기능 추가 요청 - [MM] ZIMHCD 티코드에 전표기준 AP반제 기능추가 - [MM] 원유수입비용 명세서상 무역조건 표기 수정요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 기성보고서 납품일자 변경 - [MM] 발주번호 4501164562 설정 계정 변경 요청 - [MM] 4501180674 전송 오류
12/29 10/31 10/31 10/31 12/22 10/16 10/31 10/23 10/23 10/19
[보류] 40% 60% 70% 10% 10/10 60% 10/12 10/12 10/12
07/03 09/07 09/20 10/04 10/06 10/06 10/11 10/11 10/12 10/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/23 10/23
10/17 10/17
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB AutoLog 파일 Full로 로그 파일 삭제 및 AutoLog 활성화 작업 - [BC] HCM개발 SNC 관련 파라미터 변경 후 운영 적용전 모니터 링 작업 업무지원
10/16 10/16 10/10 10/18
10/16 10/16 10/10 80%
10/10 10/10 10/10 10/06
12/31 10/31 10/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 10/31 10/31
90% 90% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/30 10/30 12/30 12/29
03/23 07/28 08/18 08/01 09/18
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 결재요청시 결재선 심사부서 임직원 부서 및 재/퇴직 유무 체크 로직 추가
10/31 11/30 10/30 12/30 12/29
0% 99% 90% 10% 0%
03/23 07/28 08/18 08/01 09/18

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 09/29 09/29 10/31 12/31
05/04 06/29 07/03 08/31 09/04 09/19 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-99612 당사 NH알뜰 중부권/남부권 낙찰에 따른 기 존 거래처코드 동일유지 및 보완/개선 요청- 8/31 E-BIZ 주문 I/F펑션 로직 수정- 9/01 ZSDR1040 1041 3021 3022 5 215 5217 5680 5680A 5682 화면수정 RFC 4건 수정 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [TD] ITSM-101033 PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템 (e-IOM) Interface 개발 요청- 9/18~9/22 이니셜코딩, EAI테 스트 완료 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영- 8/29~8/30 요구사항 변경으로 로직수정 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-98564ZSDRE5900 판매부대비 계약 DB 관리 및 수 송비 정산 기준 수정 요청- 9/04 zsdr5161 zsdr5220 IMPO RT DATA 수정 - [SD] ITSM-100010본사 기준가 승인시, 해외부서 가격과 분리 조회 및 승인 필요-09/19 사용자 권한 별 조회 목록 제한 로 직 추가- 9/25 uat - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/13 ~ 7/24 모니터링 프로그램 개발-7/27 ~ 8/7 오픈데이터 업로드 및 운영반영-8 /8 ~ 운영 반영 후 마이그레이션 데이터로 인한 버그 수정 - [SD] ITSM-98746업무효율성 제고 관련, ERP업무 개선사항 요 청-10/05~ 테이블 필드 추가, alv 필드추가, 엑셀 업로드 기능 추가, 전자결재 수정, 첨부파일 기능 추가 - [SD] ITSM-101327SABIC 인보이스 및 오더 생성 시 반영 정보 수정 요청- 10/10~ 인보이스 헤더 양식변경 및 특정데이터 수 정 로직 추가 - [SD] ITSM-101129e-Biz S-OIL 마켓 조회/수정권한 부여요청 - 10/12 예외전표 추가
07/31 09/29 07/31 07/31 09/29 10/31 12/31 10/31 10/31 10/12
80% 90% 90% 90% 90% 90% 95% 30% 90% 10/12
05/04 09/22 06/02 07/03 09/04 09/19 07/12 10/05 10/10 10/12