## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
E-Approval/ TPMS 권지수
E-Approval/ TPMS 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] ITSM-98080 LOAPS 데이터 불일치 수정 요청 - [LOPAS] PDF파일 "영천" 문자열이 포함된 것을 3305로 변경
07/31 07/31 07/18 07/19
75% 75% 7/18 7/19
06/22 06/22 07/18 07/19
07/28 [보류] [보류]
06/22 02/14 05/16
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
07/28
50%
07/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01 07/13
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 유종별 고객판매 조회 - [OAS] 탱크코드 삭제 기능 구현 - [OAS] 마감계유 ERP전송내역 삭제 기능 구현 - [OAS] 탱크재고 유종 변경 기능 구현 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
07/14 07/14 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28 07/28 07/28 07/28 07/28
07/14 07/14 80% 50% 50% 50% 10% 07/10 07/11 07/13 07/13 50%
07/10 07/10 11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/06 07/10 07/10 07/10 07/13
07/31 08/18 07/28
06/13 06/23 07/19
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청
07/31 08/18 07/28
20% 85% 99%
06/13 06/23 07/19

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [ASM] ITSM-97629 요청정보 복원ITSM-93937 UAT 완료ITS M-93519 작업유형 변경ITSM-95496 처리주체 변경RPA 취약 점 점검대상 예외처리 - [ATSS] 자동 배차 엔진 xml log 송부 - [ASM] 취약점 자동 점검 / 자동 배포 점검 - [ASM] ITSM-98108 변경수행자 변경ITSM-98080 변경결과 작 성ITSM-94971 자동배포 - [ASM] ITSM-97975 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-96816
07/28 07/28 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
5% 10% 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
07/14 07/14 07/18 07/18 07/18 07/19 07/20 07/21
07/28
07/24
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 RPA 점검시스템 에러상황 확인 (H CM) - [RPA] A360 'Margin' 작업 엑셀 이상 확인 및 교체 요청 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 재수행 및 모니터링 - [PPS] 서버 패치 확인 요청 - [PPS] sqlserver agent 중지 확인 및 보고 - [RPA] 117pc Window 자동업데이트 PC 확인 및 AA재가동 - [RPA] A11 Control Room PC 이상으로 인한 A11 계정 전체 로 그인 불가 현상 확인
07/17 07/17 07/21 07/19 07/20 07/20 07/21
07/17 07/17 07/21 07/19 07/20 07/20 07/21
07/17 07/17 07/18 07/19 07/20 07/20 07/21

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 12/30 09/29 08/31
06/21 06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
50% 10% 5% 5%
06/21 06/21 07/20 07/20
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 07.15일자 ERS_CP 규정관리 기안지 연계 오류 확인 및 재처리 - [ERS] 부서지침서 실적관리 요약 및 상세데이터 추출 보완 요청 사항 적용 - [LMS] 출장비신청서 전자결재 2번 회수하였는데, 작성중인문서 에 보이지 않음. 확인 요청. - [ERM] "RI-158" KRI 데이터 연계 수신 데이터 확인 요청 - [ERM] ECC 알림 발송 관련하여, SHE 기획팀 백선희 책임님이 2023.04월 SMS 발송한 로그 확인 및 운영서버 해당 기능 정 상작동 확인 요청
07/31 08/31 07/17 07/21 07/17 07/17 07/21
90% 60% 07/17 07/17 07/17 07/17 07/17
05/10 06/23 07/17 07/17 07/17 07/17 07/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] IAMS 증빙자료 요청 (DB 데이터 변경 요청 및 승인) - [WMS] 오더할당 시 특정 자재 : 60100109 할당 시 오류 발생 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] GCMS DB JOB -> JOB SCHEDULER 변경 기존 JOB 삭 제 - [GCMS] 광주전남지사 회수상품권 0003615 수기입금표 번호 판매처 확인 요청 - [GCMS] 판매등록 사용자가 고객사 오입력으로 인한 고객사 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일상품권 전환 관련 CRM에 정산조건 데 이터 값 변경처리 및 운영서버 테스트 데이터 삭제 요청 - [EWS] 리스크관리팀 팀장 인사변경에 따른 권한 변경 요청 송동 수팀장 -> 이태경 팀장 - [EWS] SP213 시나리오 영천주유소 모니터링 데이터 확인 요청 및 영천주유소 모니터링 제외 요청 - [EWS] EWS DataTrans 오류 (ETL 오류 확인)
08/31 08/11 07/19 07/20 07/20 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17
50% 60% 07/19 07/20 07/20 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17
06/02 07/20 07/19 07/19 07/06 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/31 07/31
07/17 07/11 07/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저) - [IMS] 출력 오류 및 장애보고 레포트 값 이상 출력 조치 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
07/21 07/13 07/31 07/31
07/21 07/13 80% 80%
07/17 07/13 07/11 07/14
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] SABIC 시스템 연동 구축
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 07/19
10% 30% 90% 10% 10% 90% 07/19
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 07/19