## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.07.18 ~ 2023.07.24]
7월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
08/31 08/18 08/31 08/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [SABIC] 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영
08/31 07/31 07/31 08/07
WEB
[LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 [WMS] IAMS 증빙자료 요청 (DB 데이터 변경 요청 및 승인) [IMS] 출력 오류 및 장애보고 레포트 값 이상 출력 조치 [EAI] SABIC 시스템 연동 구축
완료
07/19 07/19 07/13 07/19
ERP
[FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1) [TR] EWS 시나리오 검색 조건 수정 요청 영천저유소 플랜트 제외 로직 추가 (ZEWR8061) [MM] 주유기 신규 자재번호 생성/등록 요청 [HCM] 정직자에 대한 시스템 계정 잠금
완료
07/20 07/19 07/21 07/19

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
BC/ HCM 강민경
BC/ HCM 강민경
- [FI] (추가수정) 부가세대사 - 국세청 데이터 Select 일반계산서 제외 조건 추가, 원복 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) - [FI] (추가수정) 부가세대사 - 레이아웃 변경 및 SELECT 조건 추가 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) - [TR] EWS 시나리오 검색 조건 수정 요청 영천저유 소 플랜트 제? 외 로직 추가 (ZEWR8061) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
07/17 07/18 07/19 07/20 08/31
07/17 07/18 07/19 07/20 50%
07/17 07/18 07/19 07/20 07/21
07/31 08/25 12/31 07/31 07/31 08/04
04/05 07/17 07/03 07/17 05/22 07/10
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - 인사정보 요청서 개발 요청 - 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액 한도초과액) - 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청(90%) - 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청
BC/ HCM 김도신
BC/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 수습사원 중 100% 지급자 처리용 "채용구분" 신규생성 작업 지원 - [HR] 승인완료 특근명령서 삭재요청 - [HR] 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액 한도초과액) - [HR] 정직자에 대한 시스템 계정 잠금
12/31 08/04 07/17 07/17 07/31 07/31
50% 90% 07/17 07/17 60% 07/19
07/03 07/10 07/17 07/17 07/17 07/18

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
06/12
- [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결 재 화면 수정
BC/ HCM 김예린
BC/ HCM 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(의료비 HR결재 함 분리 요청? 분석,생활안정자금 신청자 우 선순위 분석 , 제증명 원격지원, 이사비 세 팅안내) - [HCM] 국내출장명령서 출장자 변경 요청 - [HCM] 누락자료 점검후 반영 요청
07/31 07/18 07/17
07/31 07/18 07/17
07/14 07/17 02/24
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
70% 80% [보류] 60% 70%
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
07/25 07/25
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년도 2분기 용인센터/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - HCM운영 보안 SSL 인증서 갱신 후 피오리 인증서 갱신이 안되 는 문제로 AP서버 SAP서비스 리스타트 및 점검작업 - SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업 업무지 원
07/24 07/24 07/18 07/18 07/21
07/24 07/24 07/18 07/18 07/21
07/18 07/18 07/14 07/17 07/19
12/31 07/31 07/31 07/31 07/28
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
MM/ 공장
MM/ 공장
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
12/31 07/31 07/31 07/31 07/28
90% 60% 30% 50% 30%
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 07/31 07/31 07/28 07/28 08/31
03/23 07/07 07/07 07/17 07/17 07/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
[보류] 08/31 08/31 07/28 07/28 08/31
[보류] 0% 0% 0% 0% 0%
03/23 07/07 07/07 07/17 07/17 07/17
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가 - 7/17-7/21 하기휴가
07/31 07/31 07/31 08/07 07/21
80% 80% 90% 80% [보류]
05/04 06/02 07/03 07/12 07/17

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
E-Approval/ TPMS 권지수
E-Approval/ TPMS 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] ITSM-98080 LOAPS 데이터 불일치 수정 요청 - [LOPAS] PDF파일 "영천" 문자열이 포함된 것을 3305로 변경
07/31 07/31 07/18 07/19
75% 75% 7/18 7/19
06/22 06/22 07/18 07/19
07/28 [보류] [보류]
06/22 02/14 05/16
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
07/28
50%
07/13

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01 07/13
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 유종별 고객판매 조회 - [OAS] 탱크코드 삭제 기능 구현 - [OAS] 마감계유 ERP전송내역 삭제 기능 구현 - [OAS] 탱크재고 유종 변경 기능 구현 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
07/14 07/14 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28 07/28 07/28 07/28 07/28
07/14 07/14 80% 50% 50% 50% 10% 07/10 07/11 07/13 07/13 50%
07/10 07/10 11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/06 07/10 07/10 07/10 07/13
07/31 08/18 07/28
06/13 06/23 07/19
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 오피넷 거래처 주소 수정 기능 보완요청
07/31 08/18 07/28
20% 85% 99%
06/13 06/23 07/19

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [ASM] ITSM-97629 요청정보 복원ITSM-93937 UAT 완료ITS M-93519 작업유형 변경ITSM-95496 처리주체 변경RPA 취약 점 점검대상 예외처리 - [ATSS] 자동 배차 엔진 xml log 송부 - [ASM] 취약점 자동 점검 / 자동 배포 점검 - [ASM] ITSM-98108 변경수행자 변경ITSM-98080 변경결과 작 성ITSM-94971 자동배포 - [ASM] ITSM-97975 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-96816
07/28 07/28 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
5% 10% 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
07/14 07/14 07/18 07/18 07/18 07/19 07/20 07/21
07/28
07/24
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 RPA 점검시스템 에러상황 확인 (H CM) - [RPA] A360 'Margin' 작업 엑셀 이상 확인 및 교체 요청 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 재수행 및 모니터링 - [PPS] 서버 패치 확인 요청 - [PPS] sqlserver agent 중지 확인 및 보고 - [RPA] 117pc Window 자동업데이트 PC 확인 및 AA재가동 - [RPA] A11 Control Room PC 이상으로 인한 A11 계정 전체 로 그인 불가 현상 확인
07/17 07/17 07/21 07/19 07/20 07/20 07/21
07/17 07/17 07/21 07/19 07/20 07/20 07/21
07/17 07/17 07/18 07/19 07/20 07/20 07/21

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/18 12/30 09/29 08/31
06/21 06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
50% 10% 5% 5%
06/21 06/21 07/20 07/20
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 07.15일자 ERS_CP 규정관리 기안지 연계 오류 확인 및 재처리 - [ERS] 부서지침서 실적관리 요약 및 상세데이터 추출 보완 요청 사항 적용 - [LMS] 출장비신청서 전자결재 2번 회수하였는데, 작성중인문서 에 보이지 않음. 확인 요청. - [ERM] "RI-158" KRI 데이터 연계 수신 데이터 확인 요청 - [ERM] ECC 알림 발송 관련하여, SHE 기획팀 백선희 책임님이 2023.04월 SMS 발송한 로그 확인 및 운영서버 해당 기능 정 상작동 확인 요청
07/31 08/31 07/17 07/21 07/17 07/17 07/21
90% 60% 07/17 07/17 07/17 07/17 07/17
05/10 06/23 07/17 07/17 07/17 07/17 07/17

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/11
06/02 07/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] IAMS 증빙자료 요청 (DB 데이터 변경 요청 및 승인) - [WMS] 오더할당 시 특정 자재 : 60100109 할당 시 오류 발생 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] GCMS DB JOB -> JOB SCHEDULER 변경 기존 JOB 삭 제 - [GCMS] 광주전남지사 회수상품권 0003615 수기입금표 번호 판매처 확인 요청 - [GCMS] 판매등록 사용자가 고객사 오입력으로 인한 고객사 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일상품권 전환 관련 CRM에 정산조건 데 이터 값 변경처리 및 운영서버 테스트 데이터 삭제 요청 - [EWS] 리스크관리팀 팀장 인사변경에 따른 권한 변경 요청 송동 수팀장 -> 이태경 팀장 - [EWS] SP213 시나리오 영천주유소 모니터링 데이터 확인 요청 및 영천주유소 모니터링 제외 요청 - [EWS] EWS DataTrans 오류 (ETL 오류 확인)
08/31 08/11 07/19 07/20 07/20 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17
50% 60% 07/19 07/20 07/20 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17
06/02 07/20 07/19 07/19 07/06 07/17 07/17 07/19 07/20 07/17 07/18 07/17

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/31 07/31
07/17 07/11 07/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저) - [IMS] 출력 오류 및 장애보고 레포트 값 이상 출력 조치 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
07/21 07/13 07/31 07/31
07/21 07/13 80% 80%
07/17 07/13 07/11 07/14
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청 - [EAI] SABIC 시스템 연동 구축
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 07/19
10% 30% 90% 10% 10% 90% 07/19
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 07/14 07/19

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 ● 김구 | 6 | 7 ◑ 남대현 ● 김구 ● 이병준 | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김예린 ● 권지수 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 배영식 ● 강민경 | 15
16 | 17 ● 박민우 ● 최진우 | 18 ● 박남신 ● 최진우 | 19 ● 박남신 ● 최진우 | 20 ● 박남신 ● 최진우 | 21 ● 김구 ● 김도신 ● 최진우 | 22
23 | 24 ● 김구 | 25 ● 황보람 | 26 ● 황보람 | 27 ◐ 순현국 ● 황보람 | 28 ● 황보람 | 29
30 | 31 ● 김예린 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet