## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
08/11 08/11 08/31 12/31
08/11 08/11 20% 20%
08/07 08/07 06/22 07/24
10/31 08/18
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정
10/31 08/18 08/11
20% 99% 08/09
06/13 06/23 08/03

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/01 09/01
07/31 08/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-97503 변경결과 작성ITSM-98641 자동배포 수행 ITSM-98469 대상시스템 변경ITSM-98663 작업유형 변경I TSM-97061 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-98856 견적 재작성 - [ASM] fortify report 출력 - [ASM] 취약점 자동 점검 누적 관리 변경 - [ATSS] 신규 출하처 추가 - [ASM] ITSM-96703 배포상태 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 09/01
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 10%
07/14 08/01 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 08/11
08/18
08/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 작업 정상수행 위한 데이터정리 및 재수행 - [RPA] 117pc 확인 및 잠금 해제 - [RPA] A360 '금융정보' 작업 재수행 - [RPA] A360 '원유용선 ETA' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 및 에러 원인확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] RPA RM 휴가 백업 인계 및 신규개발건 논의 - [PPS] 운영서버 보안패치 일정 조율 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 에러원인 확인 및 메일 발송 - [RPA] A360 '금융정보 취합' 작업 전일 미수행 원인 확인 및 안 내 - [RPA] A360 '환율주가 SMS전송' 작업 재수행 - [PPS] PPS 운영서버 SSL 적용건 문의 및 전달 - [RPA] 117pc 화면 이상현상 확인 및 ct+alt+del 정상화
08/07 08/08 08/08 08/08 08/10 08/11 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 08/11
08/07 08/08 08/08 08/08 08/10 08/11 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 /
08/07 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 08/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 08/31
06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
08/08 20% 20% 20%
06/21 06/21 07/20 07/20
08/31 08/31
06/23 08/04
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 - [ERS] 각팀의 폴더 관리자 권한만 등록하면 하위 팀 문서 폴더로 동일하게 관리자 권한이 적용되는지 확인 요청 - [LMS] LMS 개발서버에서(LMSDEV) LMS VOD 시스템 WEB/WA S 취약점 조치 방안 적용 및 테스트 - [ERS] ERS 개선사항 정리 내용 검토 - [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액 관련 데이터 미수 신 확인, 수동스케쥴러 실행 - [LMS] JTS 첨부파일 업로드시 오류 발생, 파일 재업로드 요청( 5125,깅광제)
08/31 08/11 08/31 08/08 08/10 08/10 08/11 08/11
90% 08/08 50% 08/08 08/10 08/10 08/11 08/11
06/23 08/02 08/04 08/08 08/10 08/09 08/11 08/11

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
06/02
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] SOil 연결IT감사 WMS 배치 통제관련 문의 데이터 제공 - [WMS] 예약번호 1507256 항목 4, 5번 오더할당 오류 확인 요 청 - [GCMS] 인천지사 판매등록 시 카드결제시 상품권 한도초과 원 인 확인 요청 - [GCMS] 실물과 다른 판독오류상품권 DB 작업 요청 - [EWS] 시나리오 SP408 박주용 팀장 인사변경으로 인한 승인자 (김형기 팀장)으로 변경
12/29 08/11 08/11 08/09 08/09 08/08 08/11
50% 08/09 08/11 08/09 08/09 08/08 08/11
06/02 07/20 08/10 08/09 08/09 08/08 08/11
08/18 [보류]
08/14 07/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 배포 상태 확인 및 ITSM-98542 , ITSM-98698 (2건) 작성 - [LOPAS] IF_API-WAV 배치 비정상 작동 원인 파악 - [LOPAS] 서버 다운 이슈 정상화 및 원인 분석
08/11 08/07 08/11 08/11
08/11 08/07 08/10 08/11
08/07 08/07 08/07 08/10

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] SABIC SAP변경에 따른 EAI연동 테스트 - [EAI] ERP 국제유가전송 연동실패에 따른 EAI연계로직 수정
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/11 08/11
90% 30% 90% 10% 50% 08/11 08/11
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 08/10 08/11