## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.08.08 ~ 2023.08.14]
8월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 청 [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 08/31 08/31 08/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
08/31 08/31 08/31 08/31
WEB
[PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정 [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요청 [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 [EAI] SABIC SAP변경에 따른 EAI연동 테스트
완료
08/09 08/08 08/08 08/11
ERP
[CO] 비용예산보고서 수정 (ZCOR1180N, ZCOR1184N) [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세서 [SD] ZSDR9600의 조건유형 선택에 ZM10(기타결재시 할인할증) 옵션 추가 [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완
완료
08/08 08/07 08/10 08/11

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세 서 - [CO] 비용예산보고서 수정 (ZCOR1180N, ZCOR1184N) - 하계 휴가
08/07 08/08 08/11
08/07 08/08 08/11
08/07 08/08 08/09
07/31 12/31 08/31
04/05 07/03 07/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청-70% - [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 발령품의 기능개선: 포지션 한계결정 프로세스 변경 - [HR] 프로젝트인력 체재수당 평균임금 반영 관련
08/31 08/31
90% 08/08
07/26 08/01

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/17
08/11
- [HCM] 특근확인서(HCM/CP) 휴게시간 및 특근시간 수정 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 신청서 결재자 변경 요청의 건 - [HCM] 보육료 신청서 시스템 보완 - [HCM] 문의 응대 및 확인 작업(중식비 코스트센터 WBS 체크 , 가 족돌봄휴가신청 안내) - [HCM] 중식비 예외자 신청서 수정(연차 신청을 위한 삭제 후 7월 차감) - [HCM] 중식비 신청서 미정산 부분 발생으로 재처리 요청
08/11 08/18 08/11 08/08 08/09
0811 0818 0811 0808 0809
08/11 08/01 08/07 08/08 08/09
12/29 08/31 08/31
07/03 08/09 08/10
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청
12/29 08/31 08/31
[보류] 70% 60%
07/03 08/09 08/10

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/21 09/21
08/15 08/15
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 신규 DMS서버 MaxDB 데이타파일 추가 및 AutoL og 파일 삭제작업 - [BC] ERP운영 및 QA테스트 S-imoms 연결용 RFC 신규등록 및 설 정작업 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 (ZSB_D_YD&COA_ INTERFACE) - [BC] IAMS 전산감사 추가 자료요청 취합 및 전달(삼일회계법인 )
08/14 08/14 08/08 08/10 08/12 08/11
08/14 08/14 08/08 08/10 08/10 08/11
08/08 08/08 08/07 08/09 08/10 08/10
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 08/31 08/31
90% 30% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 08/31 08/31 08/31 08/31
03/23 07/17 07/07 07/28 08/01
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] CI시설물 프로시저 호출 오류 해결
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/11
0% 0% 0% 90% 70% 08/11
03/23 03/23 07/07 07/28 08/01 08/11

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8/7 운영반영-8/8 마이그레이션 데이터 클 렌징 프로그램 개발-8/9 PO 수신메일 내용 수정-8/9 오더 취소정보 전송여부 체크 로직 추가-8/10 1LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-8/11 2LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - [SD] ITSM-82617구매자금 거래처 등록 및 연장 관련 시스템 ( ERP) 요청 - [SD] ITSM-98884ZSDR9600의 조건유형 선택에 ZM10(기타결 재시 할인할증) 옵션 추가
07/31 07/31 07/31 12/31 08/07 08/31 08/31
80% 80% 90% 95% 95% 08/09 08/10
05/04 06/02 07/03 07/12 07/12 08/07 08/07

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
08/11 08/11 08/31 12/31
08/11 08/11 20% 20%
08/07 08/07 06/22 07/24
10/31 08/18
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] 수송기사 마스터 등록 권한 부여 요청 및 수정
10/31 08/18 08/11
20% 99% 08/09
06/13 06/23 08/03

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/01 09/01
07/31 08/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-97503 변경결과 작성ITSM-98641 자동배포 수행 ITSM-98469 대상시스템 변경ITSM-98663 작업유형 변경I TSM-97061 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-98856 견적 재작성 - [ASM] fortify report 출력 - [ASM] 취약점 자동 점검 누적 관리 변경 - [ATSS] 신규 출하처 추가 - [ASM] ITSM-96703 배포상태 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 09/01
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 10%
07/14 08/01 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 08/11
08/18
08/14
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 작업 정상수행 위한 데이터정리 및 재수행 - [RPA] 117pc 확인 및 잠금 해제 - [RPA] A360 '금융정보' 작업 재수행 - [RPA] A360 '원유용선 ETA' 작업 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 및 에러 원인확인 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] RPA RM 휴가 백업 인계 및 신규개발건 논의 - [PPS] 운영서버 보안패치 일정 조율 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 에러원인 확인 및 메일 발송 - [RPA] A360 '금융정보 취합' 작업 전일 미수행 원인 확인 및 안 내 - [RPA] A360 '환율주가 SMS전송' 작업 재수행 - [PPS] PPS 운영서버 SSL 적용건 문의 및 전달 - [RPA] 117pc 화면 이상현상 확인 및 ct+alt+del 정상화
08/07 08/08 08/08 08/08 08/10 08/11 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 08/11
08/07 08/08 08/08 08/08 08/10 08/11 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 /
08/07 08/07 08/08 08/08 08/08 08/09 08/09 08/10 08/10 08/10 08/11 08/11 08/11

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 08/31
06/21 07/20 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청
08/18 12/30 09/29 08/31
08/08 20% 20% 20%
06/21 06/21 07/20 07/20
08/31 08/31
06/23 08/04
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [LMS] 교육훈련신청서 및 LMS관리자페이지의 신규기능 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 - [ERS] 각팀의 폴더 관리자 권한만 등록하면 하위 팀 문서 폴더로 동일하게 관리자 권한이 적용되는지 확인 요청 - [LMS] LMS 개발서버에서(LMSDEV) LMS VOD 시스템 WEB/WA S 취약점 조치 방안 적용 및 테스트 - [ERS] ERS 개선사항 정리 내용 검토 - [ERM] (RI-24) 중점관리대상거래처 채권총액 관련 데이터 미수 신 확인, 수동스케쥴러 실행 - [LMS] JTS 첨부파일 업로드시 오류 발생, 파일 재업로드 요청( 5125,깅광제)
08/31 08/11 08/31 08/08 08/10 08/10 08/11 08/11
90% 08/08 50% 08/08 08/10 08/10 08/11 08/11
06/23 08/02 08/04 08/08 08/10 08/09 08/11 08/11

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29
06/02
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [WMS] SOil 연결IT감사 WMS 배치 통제관련 문의 데이터 제공 - [WMS] 예약번호 1507256 항목 4, 5번 오더할당 오류 확인 요 청 - [GCMS] 인천지사 판매등록 시 카드결제시 상품권 한도초과 원 인 확인 요청 - [GCMS] 실물과 다른 판독오류상품권 DB 작업 요청 - [EWS] 시나리오 SP408 박주용 팀장 인사변경으로 인한 승인자 (김형기 팀장)으로 변경
12/29 08/11 08/11 08/09 08/09 08/08 08/11
50% 08/09 08/11 08/09 08/09 08/08 08/11
06/02 07/20 08/10 08/09 08/09 08/08 08/11
08/18 [보류]
08/14 07/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 총수송실적 조회회면 배포 상태 확인 및 ITSM-98542 , ITSM-98698 (2건) 작성 - [LOPAS] IF_API-WAV 배치 비정상 작동 원인 파악 - [LOPAS] 서버 다운 이슈 정상화 및 원인 분석
08/11 08/07 08/11 08/11
08/11 08/07 08/10 08/11
08/07 08/07 08/07 08/10

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] SABIC SAP변경에 따른 EAI연동 테스트 - [EAI] ERP 국제유가전송 연동실패에 따른 EAI연계로직 수정
08/31 08/31 08/31 08/31 08/31 08/11 08/11
90% 30% 90% 10% 50% 08/11 08/11
07/07 04/06 06/16 07/14 07/14 08/10 08/11

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 ● 박민우 | 3 ● 박민우 | 4 ● 박선미 ● 박민우 | 5
6 | 7 ● 김구 ● 박민우 | 8 ◑ 박남신 | 9 ● 강민경 | 10 ● 김도신 ● 강민경 | 11 ● 김도신 ● 강민경 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 ● 김원기 ● 황보람 | 17 ● 최진우 | 18 ● 남대현 | 19
20 | 21 | 22 ◐ 남대현 | 23 | 24 ◐ 순현국 | 25 | 26
27 | 28 ● 김예린 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet