## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31
06/07 07/21 08/18
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1) - [FI] [FI] E-accounting 최종 결재자 검증 로직 추가 (ZEAM801 0)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] Eaccounting 최종 결재자 검증 로직 추가 (ZEAM8010) - [FI] 소형저장탱크 LPG 담당자관리 유지보수뷰 Batch 프로그램 생성 (ZFIR9582) - [FI] 소형저장탱크 LPG 담당자관리 유지보수뷰 Batch 프로그램 생성 테스트 (ZFIR9582) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세 서 레이아웃 및 로직 수정(ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세 서 신고파일 생성 로직 수정(ZFIR5082_1)
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
07/31 12/31 09/29 10/31
04/05 07/03 08/14 08/16
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 19일 서버작업으로 결재문서 미생성된 건 재처리 작업 - [HR] 8월 급여작업 지원 (퇴직자 정기급여 수행처리 및 중식비 작업지원) - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HR] 인사기록카드(평가) 화면 수정 - [HR] 사직원 내용 수정요청 - [HR] 발령품의 관리 메뉴 일부 수정 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 누진 예외 적용 요청
12/31 08/21 08/22 10/31 09/29 08/31 08/24 09/15 08/31
90% 08/21 08/22 20% 80% 08/22 08/22 08/25 08/24
07/03 08/21 08/22 08/16 08/14 08/22 08/22 08/23 08/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 시운전팀 방문교통비 코스트센터 고정요청의 건 - [HCM] 생활안정자금 신청자 조회 추가 신청 상환만료 건 신규 생 성 개선 - [HCM] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(출장비 동행자 관련 신청 오 류 안내)
08/23 08/21 08/25 08/22
0823 0821 0825 0822
08/21 08/21 08/23 08/22
12/29 08/31 08/31 09/29
07/03 08/09 08/10 08/22
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
12/29 08/31 08/31 09/29
[보류] 70% 70% 10%
07/03 08/09 08/10 08/22

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/04 09/04 09/05
08/29 08/29 09/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 8월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] 용인 ‘23년도 상반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검 증에 따른 업무지원 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(2022년11월~12월 로그삭제) - [BC] ERP개발 S-imoms Project 개발자 Key 신규생성 및 전달
08/28 08/28 08/22 08/23 08/24 08/24
08/28 08/28 08/22 08/23 08/24 08/24
08/22 08/22 08/16 08/17 08/23 08/24
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 08/31 08/31
90% 30% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/30 09/08
07/17 07/28 08/01 08/18 08/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 오류 원인 파악
08/31 08/31 08/31 09/30 09/08 08/23
0% 90% 70% 0% 10% 08/23
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 08/18

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8/7 운영반영-8/8 마이그레이션 데이터 클 렌징 프로그램 개발-8/9 PO 수신메일 내용 수정-8/9 오더 취소정보 전송여부 체크 로직 추가-8/10 1LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-8/11 2LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의-8/21 오픈데이터 클렌징 수정- 8/21 인터페이 스 조건 변경으로 로직 수정- 8/23 GI I/F시 중복전송으로 인 한 로직 수정 - [SD] ITSM-99055국세청 세무조사 요청 자료 제출을 위한 Dat a 요청-기유 전 거래처 판매가격 상세 자료('19~'21)- 8/21 데 이터 추출- 8/22 필드추가, 데이터추출 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99463모바일상품권 캐시백 설계 변경요청- 8/25 변 경후 UAT
07/31 07/31 07/31 12/31 08/07 08/31 09/29 09/30
80% 80% 90% 95% 95% 08/21 50% 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 07/12 08/21 08/23 08/25