## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.08.22 ~ 2023.08.28]
8월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
09/29 12/30 12/29 08/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
08/31 08/31 08/31 08/31
WEB
[E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 [ERS] 정기적검토 기능개선에 대한 수정사항 적용 테스트 및 운영적용 [LMS] 관리자>시행교육과정관리>시험관리 - 엑셀다운로드시 채점여부 표기에 대한 로직 수정 적용 [EAI] 로이터 국제유가정보 DID승강기 연동 수정
완료
08/23 08/23 08/22 08/25
ERP
[FI] 소형저장탱크 LPG 담당자관리 유지보수뷰 Batch 프로그램 생성 (ZFIR9582) [SD] 국세청 세무조사 요청 자료 제출을 위한 Data 요청-기유 전 거래처 판매가격 상세 자 료('19~'21) [HCM] 발령품의 관리 메뉴 일부 수정 요청
완료
08/22 08/21 08/25

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31
06/07 07/21 08/18
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1) - [FI] [FI] E-accounting 최종 결재자 검증 로직 추가 (ZEAM801 0)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] Eaccounting 최종 결재자 검증 로직 추가 (ZEAM8010) - [FI] 소형저장탱크 LPG 담당자관리 유지보수뷰 Batch 프로그램 생성 (ZFIR9582) - [FI] 소형저장탱크 LPG 담당자관리 유지보수뷰 Batch 프로그램 생성 테스트 (ZFIR9582) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세 서 레이아웃 및 로직 수정(ZFIR5082_1) - [FI] (추가수정) 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액신고명세 서 신고파일 생성 로직 수정(ZFIR5082_1)
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/23 08/24 08/25
07/31 12/31 09/29 10/31
04/05 07/03 08/14 08/16
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 19일 서버작업으로 결재문서 미생성된 건 재처리 작업 - [HR] 8월 급여작업 지원 (퇴직자 정기급여 수행처리 및 중식비 작업지원) - [HR] 근무협조 관리 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HR] 인사기록카드(평가) 화면 수정 - [HR] 사직원 내용 수정요청 - [HR] 발령품의 관리 메뉴 일부 수정 요청 - [HR] 퇴직금 계산시 누진 예외 적용 요청
12/31 08/21 08/22 10/31 09/29 08/31 08/24 09/15 08/31
90% 08/21 08/22 20% 80% 08/22 08/22 08/25 08/24
07/03 08/21 08/22 08/16 08/14 08/22 08/22 08/23 08/23

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
07/17
- [HCM] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 시운전팀 방문교통비 코스트센터 고정요청의 건 - [HCM] 생활안정자금 신청자 조회 추가 신청 상환만료 건 신규 생 성 개선 - [HCM] 국내/외 출장명령서 CC/WBS 수정 기능 추가 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(출장비 동행자 관련 신청 오 류 안내)
08/23 08/21 08/25 08/22
0823 0821 0825 0822
08/21 08/21 08/23 08/22
12/29 08/31 08/31 09/29
07/03 08/09 08/10 08/22
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 내자 구입명세서(ZMMR4440)에 'Z9 임가공 PO' 추가 - [MM] 화학물질관리시스템(CMS)로 I/F되는 자재 중 일부 자재에 대해 구매실적만 I/F 가능하도록 예외 기능 추가 요청 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청
12/29 08/31 08/31 09/29
[보류] 70% 70% 10%
07/03 08/09 08/10 08/22

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/04 09/04 09/05
08/29 08/29 09/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 8월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] 용인 ‘23년도 상반기 FW Rule Revalidation 수행 결과 검 증에 따른 업무지원 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(2022년11월~12월 로그삭제) - [BC] ERP개발 S-imoms Project 개발자 Key 신규생성 및 전달
08/28 08/28 08/22 08/23 08/24 08/24
08/28 08/28 08/22 08/23 08/24 08/24
08/22 08/22 08/16 08/17 08/23 08/24
12/31 08/31 08/31
03/06 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 08/31 08/31
90% 30% 90%
03/06 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31 08/31 09/30 09/08
07/17 07/28 08/01 08/18 08/01
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
e-Biz/ CCS/ Lube E-Biz 이여진
- [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가 - [e-Biz] POS기 전송 테스트 및 보완 - [e-Biz] POS > ISIMS 매출 전송 시 오차 원인 파악 - [e-Biz] PRM/e-Biz 현수막 및 배너 신청관리 시스템 구축 - [e-Biz] 주문 api 구축 검토 - [CCS] 오류 원인 파악
08/31 08/31 08/31 09/30 09/08 08/23
0% 90% 70% 0% 10% 08/23
03/23 07/28 08/01 08/18 08/01 08/18

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 12/31
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성- 8/22 I/F 정의서 변경으로 로직 수정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가-7/24 모니터링 프로그램 데이터 다운로드 기능 추가-7/25 EXCEL 업로드 후 CBO 테이블 저장 기능 추가-7/26 수신시 메일링 로직 수정 및 데이터 매핑 추 가-7/27 SABIC OPEN DATA UPLOAD 기능 추가-7/28 SAB IC 모니터링 프로그램 테스트-8/2 SABIC 모니터링 프로그램 운영반영-8/3 SABIC 컨테이너 정보 일괄 입력 기능 추가-8 /3 SABIC 1LEG GI정보 일자별 일괄전송 기능 추가-8/4 S ABIC 최종 점검-8/7 운영반영-8/8 마이그레이션 데이터 클 렌징 프로그램 개발-8/9 PO 수신메일 내용 수정-8/9 오더 취소정보 전송여부 체크 로직 추가-8/10 1LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-8/11 2LEG GI I/F 테스 트 및 업무협의-8/21 오픈데이터 클렌징 수정- 8/21 인터페이 스 조건 변경으로 로직 수정- 8/23 GI I/F시 중복전송으로 인 한 로직 수정 - [SD] ITSM-99055국세청 세무조사 요청 자료 제출을 위한 Dat a 요청-기유 전 거래처 판매가격 상세 자료('19~'21)- 8/21 데 이터 추출- 8/22 필드추가, 데이터추출 - [SD] ITSM-98843중질유대리점 일일 경유 주문량 Cap 설정 기 능 개발 요청- 8/23 테이블,유지보수뷰,관련 펑션 생성- 8/24 납품보류 해제 프로그램 생성 - [SD] ITSM-99463모바일상품권 캐시백 설계 변경요청- 8/25 변 경후 UAT
07/31 07/31 07/31 12/31 08/07 08/31 09/29 09/30
80% 80% 90% 95% 95% 08/21 50% 90%
05/04 06/02 07/03 07/12 07/12 08/21 08/23 08/25

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
E-Approval/ TPMS 고귀한
E-Approval/ TPMS 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
5% 30%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] 펌핑시트. Close_Level이 다른 시트 조회 기능 개선
08/25 08/25 08/31 12/31 08/24
08/25 08/25 20% 20% 08/24
08/21 08/21 06/22 07/24 08/23

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29 09/08
06/13 08/18 08/22
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 10% 90%
06/13 08/18 08/22
09/01 09/15 09/15 08/28 08/29
08/28 08/11 08/28 08/28 08/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 자동배차엔진 라이센스 교체
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-98542 예상완료변경일 수정ITSM-99222 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] 신규 인원 ASM 추가 - [ASM] ASM 이력 탭 활성화변경요청 스텝 수정 - [ASM] 감사 자료 작성 - [ASM] ITSM-99443 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99485 변경결과 작성ITSM-92531 작업유형 변경 ITSM-99489 데이터 작업서 삭제ITSM-92531 작업완료 처 리 - [ASM] 현장대리인 및 생산IT지원팀 권한 수정 - GCMS 인수인계
09/15 09/15 09/15 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 08/28 08/25
10% 10% 08/21 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 10% 0825
08/11 08/21 08/11 08/22 08/22 08/23 08/23 08/24 08/25 08/25 08/25

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/01
08/28
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '금융정보 취합' 작업 재수행 - [RPA] A360 '환율주가 SMS' 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daliy FX' 작업 재수행 및 스케쥴 조정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 에러처리 추가 - [RPA] 111,112,113,116,117,209 pc 확인 -> 111pc 주말작 업 에러로인해 작업 밀림현상 정상화 -> 111pc SAP 이상확인 및 정상가동 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 재수행 및 메일 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 변수에 저장된 한글 SAP 입 력 불가 -> Clipboard에 변수를 붙여넣은 후 Clipboar d를 SAP에 붙여넣도록 수정 - [PPS] 서버패치 안내 및 확인요청, 전달 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 (작업완료 메일 미발송) - [RPA] A360 'CNTR 수출계획 통보서 생성' 작업 에러 확인 및 재수행 -> 데이터 자료(엑셀)에서 얻는 값 뒤에 공백이 많아 자릿 수 초과로 인한 오류 -> SAP 도착국 코드 RPA 입력 불가
08/21 08/22 08/22 08/25 08/25 08/25 08/25 08/23 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/22 08/25 08/25 08/25 08/25 08/23 08/23 08/24 08/25
08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23 08/24

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29
06/21 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 - [E-Approval] 협력업체 작업허가서 전자결재 화면 수정요청
12/30 09/29 08/31 08/31
20% 30% 08/23 08/23
06/21 07/20 07/20 08/11
12/29 08/28
08/22 08/25
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM 관련 알림 메일 발송시 메일에 포함된 https://s-erm prd.s-oil.com 링크 주소 정상작동 되도록 JAVA 로직 수정 적 용.
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 - [LMS] 관리자>시행교육과정관리>시험관리 - 엑셀다운로드시 채 점여부 표기에 대한 로직 수정 적용 - [ERS] 정기적검토 기능개선에 대한 수정사항 적용 테스트 및 운 영적용 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - CCS WBS 코드 추가(1-SCD-19-012-029 (Shaheen) 시간외식대 (QA3팀), 1-SCD-19-012-030 (Shaheen) 시간외식대(QA2팀 )) - [ERS] 핵심 자재 목록(촉매) 수정 요청(자재번호 85000015]), 첨부파일 수정 - [ERM] 핵심 자재 목록(촉매) 수정 요청(자재번호 85000015]), RI 파라미터에서 해당 자재번호 삭제처리
08/31 08/22 08/25 12/29 08/25 08/25 08/25
08/24 08/22 8/23 5% 08/25 08/25 08/25
08/04 08/21 08/21 08/22 08/25 08/25 08/25

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15 09/15 09/15 09/07
08/21 08/21 08/21 08/25
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계 - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행 오류 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] SOIL IT 외부 감사 자료 요청 및 질의 응답 - [EWS] 핵심 자재 목록(촉매) 수정요청 - [GCMS] 법인 고객명 변경 요청 - [GCMS] 신규 사용자 권한 부여 - [GCMS] 인수인계 (박민우 대리)
08/25 08/25 08/25 08/23 09/15
08/25 08/25 08/25 08/23 10%
08/21 08/25 08/25 08/23 08/25
08/18 [보류] [보류] 09/05
08/14 07/28 08/10 08/23
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의서 분석
E-Approval/ TPMS 이지은
E-Approval/ TPMS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 총수송실적 내 '납품처 및 지역' 공란 업데이트 확인 (배치 확인) - [LOPAS] TM_BAS_PRC_INFO 데이터 불일치 확인 및 적재 검토 (배치 로직 내 문제 확인) - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의서 분석
08/25 08/21 08/24 09/05
08/25 08/21 08/24 20%
08/21 08/18 08/24 08/23

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
08/18 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 로이터 국제유가정보 DID승강기 연동 수정 - [EAI] EAI2호기 서버 damaged QUEUE 삭제 및 재생성
09/29 08/31 08/31 08/31 08/31 08/25 08/21
50% 30% 90% 40% 80% 08/25 08/21
08/18 04/06 06/16 07/14 07/14 08/21 08/21

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 | 2 ● 박민우 | 3 ● 박민우 | 4 ● 박선미 ● 박민우 | 5
6 | 7 ● 김구 ● 박민우 | 8 ◑ 박남신 | 9 ● 강민경 | 10 ● 김도신 ● 강민경 | 11 ● 김도신 ● 강민경 | 12
13 | 14 Off Duty Day | 15 광복절 | 16 ● 김원기 ● 황보람 | 17 ● 최진우 | 18 ● 남대현 | 19
20 | 21 | 22 ◐ 남대현 | 23 | 24 ◐ 순현국 | 25 | 26
27 | 28 ● 김예린 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 08월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet