## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
08/18 08/18 08/31 12/31
08/18 08/18 20% 20%
08/07 08/07 06/22 07/24
10/31 09/29
06/13 08/18
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청
10/31 08/18 09/29
20% 08/17 0
06/13 06/23 08/18

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/25 09/01
08/21 08/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] ITSM-97115 변경결과 작성ITSM-91167 작업유형 변경 - [ASM] jira 감사 자료 작성 - FW Rule Revalidation 결과 예외 요청 - [ATSS] 시스템 설치 지원 - [ASM] epro 자동배포 재검정 - [ASM] fortify 재검정 - [ATSS] 요율 및 거리 업데이트
09/01 08/16 08/17 08/18 08/17 08/17 08/18 08/18
10% 08/16 08/17 08/18 08/17 08/17 08/18 08/18
08/11 08/16 08/16 08/17 08/17 08/17 08/18 08/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/25
08/21
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 에러 원인확인 -> 규격 형 식이 기존과 달라져 RPA 판단 불가. 차후 작업 요청 시 테스트 및 수정 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 재수행 - [RPA] A11 '예산 계획 대비 실적 차이 사유집계' 작업 수행 - [RPA] 111,112,113,116,117,209 pc 확인 - 117pc 화면불투 명&무한로딩 -> ctr+alt+del 다시시작 - 209pc 재부팅, AA 재 실행 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 정상수행 위한 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 및 에러확인 -> Excel Macro 문제 - [RPA] A11 '#2 외와지급계좌' 작업 재수행 - [RPA] A360 '금융정보' 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daily FX' 작업 정상수행 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 (작업완료 메일 미발송) - [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 SAP 판단 T-Code 확인 및 전달
08/16 08/16 08/16 08/17 08/18 08/18 08/17 08/18 08/18 08/18 08/18 08/18
08/16 08/16 08/16 08/17 08/18 08/18 08/17 08/18 08/18 08/18 08/18 08/18
08/16 08/16 08/16 08/16 08/16 08/16 08/17 08/18 08/18 08/18 08/18 08/18

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29 08/31 08/31
06/21 07/20 07/20 08/11
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 - [E-Approval] 협력업체 작업허가서 전자결재 화면 수정요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 - [E-Approval] 협력업체 작업허가서 전자결재 화면 수정요청
12/30 09/29 08/31 08/31
20% 30% 30% 50%
06/21 07/20 07/20 08/11
08/31
08/04
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 - [ERS] CP공지사항 삭제요청(S-MSDS-1328,S-MSDS-1329) - [ERS] 정기적검토 메일 기능개선 수정사항 실 적용전 운영 관리 자 수신 테스트 - [LMS] LMS시스템 SKILL SET 기능개선 관련하여 현업 담당자 와 회의
08/31 08/31 08/18 08/18 08/17
08/16 80% 08/18 08/18 08/17
06/23 08/04 08/18 08/17 08/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15 09/15 09/15
08/21 08/21 08/21
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] SOIL IT 외부 감사 자료 요청 및 질의 응답 - [GCMS] 기회수 상품권 변경 요청
08/18 08/18
08/18 08/18
08/16 08/18
08/18 [보류] [보류] 08/21
08/14 07/28 08/10 08/18
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - 총수송실적 내 '납품처 및 지역' 공란 업데이트 확인 (배치 확인 )
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] 사용자 접속 불가 원인 파악 (계정 잠김 및 에러 내용) 및 계정 활성화 처리 - [LOPAS] 총수송실적 내 '납품처 및 지역' 공란 발생 원인 파악 및 데이터 업데이트 (ERP 내 누락 CUST_CD 요청을 통해 작업 완료)
08/18 [보류] 08/16 08/18
08/18 [보류] 08/16 08/18
08/16 08/10 08/16 08/17

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
08/18 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] ERP 국제유가전송 연동실패에 따른 EAI연계로직 수정 - [EAI] EAI시스템 정기점검 2023년도 2/4분기
08/31 09/29 08/17 08/31 08/31 08/31 08/31 08/18 08/18
08/16 10% 08/17 30% 90% 30% 70% 08/18 08/18
07/07 08/18 08/16 04/06 06/16 07/14 07/14 08/16 08/18