## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추 가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발- [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가- [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, C P 전송) 생성- [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가- [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약 정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] [FI]법인카드신청서 (회계전표 포함)심사부서 승인라인 맨 처음 칸에 파견직/계약직 셋팅 요청 (ZEAM8000-LZEAF04 F02) - [FI] [FI] (추가수정) 검교정 실험장비 관리 프로그램 메일알림 기능 추가(마감일자 지난 데이터도 메일 전송, 수신인에부문 자 추가)(ZFIR9901) - [FI] [FI] 세무조사 - 특정유저 조회 제한 변경 (ZEAM800)
04/03 05/31 04/05
100% 80% 100%
04/03 04/04 04/05
04/14
02/08
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선(삭제 처리) - [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청 - [HCM] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [HCM] 주택자금 기금 및 은행 대출한도 상향에 따른 신청내역 수정 요청 - [HCM] 3월 급여 회계 전표 생성 관련 오류 확인 요청 - [HCM] 제증명 원격지원 및 권한 점검 / 인사기록카드 임원 사진 함수 분석 - [HCM] 2022년 근로소득원천징수영수증 업로드 작업
04/05 04/05 04/03 04/04 04/05 04/05 04/06
0405 0405 0404 0404 0405 0405 0406
04/05 03/29 03/30 04/03 04/05 04/05 04/06

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28
02/13 03/02
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - 선적서류 싸인 변경
04/28 04/28 04/29
90% 60% 04/04
02/13 03/02 03/29
04/17 04/17
04/11 04/11
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SAP License Audit 관련 측정결과 확인 및 전달 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 ([MM]결재완료 구 매요청 삭제시 메일 통보) - [BC] ERP개발 신규입사자 개발자 Key 신규생성 및 전달(베이넥 스 최진우대리) - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM운영 서비스 중단 및 점검작업
04/10 04/10 04/04 04/04 04/05 04/05 04/06
04/10 04/10 04/04 04/04 04/05 04/05 04/06
04/04 04/04 04/03 04/04 04/04 04/03 04/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
03/06 03/30
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당 자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담 당자에게 메일 통보
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당 자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담 당자에게 메일 통보
04/30 04/30
90% 70%
03/06 03/30
[보류] [보류] 04/30 04/30 04/30
03/23 03/31 04/06 04/06 04/06
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완 - [e-Biz] 주유원복 수시분 신청수량 한도 조정 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완 - [e-Biz] 주유원복 수시분 신청수량 한도 조정 요청
[보류] [보류] 04/30 04/30 04/30
[보류] [보류] 0% 3% 99%
03/23 03/31 04/06 04/06 04/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28
04/04
- [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- 인수인계
04/06
04/06
04/03