## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보서 기능 보완 [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
04/30 04/28 04/28 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발
05/31 04/30 04/28 04/28
WEB
[E-Approval] vendor survey 신청서 부서 공유 디폴트 설정 양식 수정 요청 건 [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 [ATSS] 거리 요율 정보 추가 [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개발
완료
04/04 04/04 0404 04/03
ERP
[FI] 세무조사 - 특정유저 조회 제한 변경(ZEAM800) [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM운영 서비스 중단 및 점검작업
완료
04/05 04/05 04/06