## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14 04/14
03/17 04/10
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] ITSM-92968선적서류 싸인 변경 - [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족현황 입고예상시점 날짜 오류 - [LOPAS] 월별/출하처 기준 실출하값 데이터 오류
04/06 04/14 04/04 04/03 04/04
4/6 50% 4/4 4/3 4/4
04/03 03/17 03/29 03/31 04/04

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/28 04/30 04/30
02/16 04/05 02/24 04/05
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가 양식 수정 건 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가 양식 수정 건 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업 주요 일자 변경 요청 건 - [E-Approval] vendor survey 신청서 부서 공유 디폴트 설정 양 식 수정 요청 건 - [E-Approval] 공장 차량사용 신청서 차량 List 추가(투싼 1대) 양식 수정 요청 건 - [E-Approval] 비용 예산 조정/초과 신청서 양식 수정 - [E-Approval] 기성보고서 삭제 처리 요청 (PO No : 4501163 454) - [E-Approval] 위험성평가 첨부 파일 수정 - [E-Approval] CP 결재문서 수정 요청 --- 문서번호 A56-23-01 00 - [E-Approval] 기성보고서 금액 및 관련 결재 문서 재삭제 요청 (PO 4501114347) - [E-Approval] 계약체결 기안 문서 삭제 요청(작성중인 문서에 계 약서/보관 관리 신청서 또한 삭제 요청) - [E-Approval] 결재 일자 수정 요청 - [E-Approval] 품의서상 단순 숫자 합계 오류에 따른 수정 요청
04/28 04/28 04/28 04/30 04/05 04/05 04/07 04/07 04/05 04/05 04/04 04/04 04/06 04/04 04/03
0% 99% 04/05 04/04 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05 04/05 04/04 04/04 04/04 04/04 04/03
04/05 02/16 04/05 01/12 04/03 04/04 04/04 03/31 04/05 04/05 04/04 04/04 04/04 04/04 04/03

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] Web 월간 일별 재고 - [OAS] 계유코드 전 메뉴 export to excel - [OAS] 마감 원유기록2
12/31 12/31 12/31 04/28 04/28 04/07 04/14
50% 50% 50% 20% 04/04 04/06 [보류]
08/15 11/28 11/28 03/22 03/22 04/03 04/06
04/13 04/13 04/28 04/28
02/07 03/10 03/31 04/06
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
04/13 04/13 04/28 04/28
99% 99% 90% 70%
02/07 03/10 03/31 04/06

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원
04/07
04/07
04/03
04/14 04/14 04/14
04/10 02/27 04/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선 - [ASM] ITSM-90370 재배포 변경 - [ASM] ASM 입사ㆍ퇴사 그룹 권한 추가ㆍ제외 처리 - [ASM] epro 자동배포 회의 - [ASM] 분기 별 승인자 증빙자료 작성 - [ASM] ASM → AMS 연계 정보 확인 및 변경 - [ATSS] 거리 요율 정보 추가 - [ASM] ITSM-93275 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-93392 서비스요청서 삭제 - [ASM] 최혁원 책임 RM 그룹 추가
04/14 04/14 04/03 04/04 04/04 04/04 04/21 04/04 04/05 04/06 04/06
60% 80% 0403 0404 0404 0404 0421 0404 0405 0406 0406
02/27 04/04 04/03 04/04 04/04 04/04 04/04 04/04 04/05 04/06 04/06

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14 04/14 04/14
04/10 04/10 03/27
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 스케줄 등록 논의 및 작업 모니터링 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 작업 관리 및 테스트
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 작업 관리 및 테스트 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 관리 및 당팀 시스템 에러 확 인 요청 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 요청 수행 - [RPA] RPA PC 및 AA 점검 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 데이터 정리 및 재수행 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업
04/14 04/03 04/04 04/04 04/05 04/06 04/05
[보류] 04/03 04/04 04/04 04/05 04/06 04/05
03/27 04/03 04/03 04/03 04/03 04/03 04/04
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28
01/02 02/09 03/01 03/01 04/05
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해 제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
90% 90% 50% 50% 04/03 20%
01/02 02/09 03/01 03/01 03/27 04/05

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/28
12/08 03/15
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [LMS] 스마트러닝 로그인 안 됨. 확인 요청. - [ERM] 리스크 프로파일>대응메뉴얼 등록후 오류 발생 확인 요 청 - [ERS] 규정관리기안지 첨부파일 연계 로직 확인 요청 - [ERS] 정기유지보수 보고서 로그점검 내역 추가 요청 - [LMS] 관리감독자 교육 관련 약정 중복 생성 오류로 삭제요청 - [LMS] 교육결과보고서 최종승인후 LMS 교육이력 생성시, 현재 사용자의 부서를 업데이트 하도록 변경 적용 - [ERM] 내부 감사 권한 그룹사용자는 예외로 KRI 데이터 조회가 모두 되도록 로직 변경 적용
06/30 04/28 04/03 04/04 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
30% 50% 04/03 04/04 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
12/08 03/15 04/03 04/03 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
04/28 04/14 04/21 04/28
03/27 04/10 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 GCMS 페이지 개 발 완료 및 테스트 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 모바일상품권(페이지온) 판매유형 데이터 확인 요청 - [GCMS] 안동지사 거래처 코드 변경 요청 확인 - [GCMS] 인천지사 카드결제 오류 확인 요청 - [WMS] PO : 4501170643 반입신청 인터페이스 데이터 확인 요청
04/28 04/04 04/04 04/04 04/03
45% 04/03 04/04 04/04 04/03
03/27 04/03 04/04 04/04 04/03

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/30
04/03 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 마감일 및 제출(승인) 기능 검토, 적용 - [RMS] RMS 인수인계
04/06 04/06 04/30
04/06 04/06 10%
04/03 04/06 04/05
04/14 04/14 04/28
04/10 04/10 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-93129 PR# 10417739 품목개요 내역 변경 작 업 - [e-Pro] ITSM-93509 해당 발주건에 대한 단가 변경및 계약 첨 부파일 변경작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
04/07 04/03 04/06 04/28
0406 0403 0406 5
04/03 04/03 04/05 03/20

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 05/31 05/31
03/06 04/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개 발 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] HCM 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [EAI] SABIC 신규인터페이스 11건 개발환경 등록, SYS_ID 추가, Adapter정보 변경 - [EAI] 작업지시서 E-OFFICE 전송 에러 확인 - [EAI] ERP '국제가 조회 리포트'에 수신 정보 추가 요청 CCB
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 03/31 04/28 04/28 04/04 04/04 04/06
80% 10% 10% 90% 70% 04/03 50% 04/03 04/04 04/04 04/06
03/06 04/06 04/06 02/24 02/24 03/06 03/23 03/31 04/06 04/04 04/06