## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.04.11 ~ 2023.04.17]
4월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통보서 기능 보완 [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청
04/30 04/28 04/28 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발
05/31 04/30 04/28 04/28
WEB
[E-Approval] vendor survey 신청서 부서 공유 디폴트 설정 양식 수정 요청 건 [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 [ATSS] 거리 요율 정보 추가 [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개발
완료
04/04 04/04 0404 04/03
ERP
[FI] 세무조사 - 특정유저 조회 제한 변경(ZEAM800) [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM운영 서비스 중단 및 점검작업
완료
04/05 04/05 04/06

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/31 03/31 05/31 03/31 05/31 04/30 04/30 04/30
01/05 01/04 01/10 01/10 01/10 03/24 03/17 03/20
- [FI] 원천세 프로그램 수정 - [FI] 건설중인 자산 집계시 5250220 계정을 복리후생비에 추 가 요청 - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발- [FI] 지급전표상 외국환거래 신고대상 여부 Self-check시 자동 이메일 수신자 추가- [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, C P 전송) 생성- [CO] 전결권자 필드에 SHAHEEN 프로젝트 관련 2개 결재선 옵션 추가- [FI] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - 약 정 추가 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] [FI]법인카드신청서 (회계전표 포함)심사부서 승인라인 맨 처음 칸에 파견직/계약직 셋팅 요청 (ZEAM8000-LZEAF04 F02) - [FI] [FI] (추가수정) 검교정 실험장비 관리 프로그램 메일알림 기능 추가(마감일자 지난 데이터도 메일 전송, 수신인에부문 자 추가)(ZFIR9901) - [FI] [FI] 세무조사 - 특정유저 조회 제한 변경 (ZEAM800)
04/03 05/31 04/05
100% 80% 100%
04/03 04/04 04/05
04/14
02/08
- [HCM] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 휴가신청서 결재 문서 삭제 및 결재 상태 기능 개선(삭제 처리) - [HCM] 생활안정자금 이자율 계산 관련 개선 요청 - [HCM] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [HCM] 주택자금 기금 및 은행 대출한도 상향에 따른 신청내역 수정 요청 - [HCM] 3월 급여 회계 전표 생성 관련 오류 확인 요청 - [HCM] 제증명 원격지원 및 권한 점검 / 인사기록카드 임원 사진 함수 분석 - [HCM] 2022년 근로소득원천징수영수증 업로드 작업
04/05 04/05 04/03 04/04 04/05 04/05 04/06
0405 0405 0404 0404 0405 0405 0406
04/05 03/29 03/30 04/03 04/05 04/05 04/06

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 04/28
02/13 03/02
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - 선적서류 싸인 변경
04/28 04/28 04/29
90% 60% 04/04
02/13 03/02 03/29
04/17 04/17
04/11 04/11
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SAP License Audit 관련 측정결과 확인 및 전달 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 ([MM]결재완료 구 매요청 삭제시 메일 통보) - [BC] ERP개발 신규입사자 개발자 Key 신규생성 및 전달(베이넥 스 최진우대리) - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 HCM운영 서비스 중단 및 점검작업
04/10 04/10 04/04 04/04 04/05 04/05 04/06
04/10 04/10 04/04 04/04 04/05 04/05 04/06
04/04 04/04 04/03 04/04 04/04 04/03 04/03

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/30
03/06 03/30
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당 자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담 당자에게 메일 통보
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 S AP 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] EPRO 입찰 중인 자재에 대해 ERP 삭제의 경의 구매담당 자 메일 통보( System 보완 )* 결재 완료된 PR 삭제시 구매담 당자에게 메일 통보
04/30 04/30
90% 70%
03/06 03/30
[보류] [보류] 04/30 04/30 04/30
03/23 03/31 04/06 04/06 04/06
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완 - [e-Biz] 주유원복 수시분 신청수량 한도 조정 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청 - [e-Biz] eBiz 보류주문 수정기능 보완 - [e-Biz] 주유원복 수시분 신청수량 한도 조정 요청
[보류] [보류] 04/30 04/30 04/30
[보류] [보류] 0% 3% 99%
03/23 03/31 04/06 04/06 04/06

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28
04/04
- [TD] PRM 실수송거리 측정 연동 개발
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- 인수인계
04/06
04/06
04/03

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14 04/14
03/17 04/10
- [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [CCS] ITSM-92360계정과목- 업무추진비 증빙첨부 필수 업종 등록시 회계팀에서 직접 등록 가능하도록 요청 - [FLBIZ] ITSM-92968선적서류 싸인 변경 - [LOPAS] 출하처별 재고 과/부족현황 입고예상시점 날짜 오류 - [LOPAS] 월별/출하처 기준 실출하값 데이터 오류
04/06 04/14 04/04 04/03 04/04
4/6 50% 4/4 4/3 4/4
04/03 03/17 03/29 03/31 04/04

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/30 04/28 04/30 04/30
02/16 04/05 02/24 04/05
- [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가 양식 수정 건 - [E-Approval] 법인카드정산 신청서 대량 일괄 결재시 전자결재 엔진 처리 지연 관련 대처 방안 개발 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 계약서 보관/관리 신청서 (CP 전자결재) 결재선 변 경 - 협조 라인 추가 양식 수정 건 - [E-Approval] 지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 요청 - [OSPM] OSPM 작업정산서내 투입인력 점검 개선요청 - [OSPM] 패스워드 설정 규칙 개선 건 - [OSPM] OSPM 작업 주요 일자 변경 요청 건 - [E-Approval] vendor survey 신청서 부서 공유 디폴트 설정 양 식 수정 요청 건 - [E-Approval] 공장 차량사용 신청서 차량 List 추가(투싼 1대) 양식 수정 요청 건 - [E-Approval] 비용 예산 조정/초과 신청서 양식 수정 - [E-Approval] 기성보고서 삭제 처리 요청 (PO No : 4501163 454) - [E-Approval] 위험성평가 첨부 파일 수정 - [E-Approval] CP 결재문서 수정 요청 --- 문서번호 A56-23-01 00 - [E-Approval] 기성보고서 금액 및 관련 결재 문서 재삭제 요청 (PO 4501114347) - [E-Approval] 계약체결 기안 문서 삭제 요청(작성중인 문서에 계 약서/보관 관리 신청서 또한 삭제 요청) - [E-Approval] 결재 일자 수정 요청 - [E-Approval] 품의서상 단순 숫자 합계 오류에 따른 수정 요청
04/28 04/28 04/28 04/30 04/05 04/05 04/07 04/07 04/05 04/05 04/04 04/04 04/06 04/04 04/03
0% 99% 04/05 04/04 04/03 04/04 04/04 04/04 04/05 04/05 04/04 04/04 04/04 04/04 04/03
04/05 02/16 04/05 01/12 04/03 04/04 04/04 03/31 04/05 04/05 04/04 04/04 04/04 04/04 04/03

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] CS 특별수불 - [OAS] Web 월간 일별 재고 - [OAS] 계유코드 전 메뉴 export to excel - [OAS] 마감 원유기록2
12/31 12/31 12/31 04/28 04/28 04/07 04/14
50% 50% 50% 20% 04/04 04/06 [보류]
08/15 11/28 11/28 03/22 03/22 04/03 04/06
04/13 04/13 04/28 04/28
02/07 03/10 03/31 04/06
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 지원 시스템 개선 - [PRM] 공급계약 만료 및 연장안내관련 카카오 알림톡 데이타 연 동 요청 - [S-ERP] 윤활유완제품의 수축 목적 Smart-ERP 상 수출계획통 보서 기능 보완 - [PRM] 오피넷 RPA연동 마스터에 대해 소비자판매가 API 연동 요청
04/13 04/13 04/28 04/28
99% 99% 90% 70%
02/07 03/10 03/31 04/06

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14
06/13
- [e-Pro] 고도화 프로젝트 관련 업무
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 / 업체 원격 지원
04/07
04/07
04/03
04/14 04/14 04/14
04/10 02/27 04/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ATSS] ATSS 당일수송비, 예상일수송비, 요율, 거리 출력 기 능 추가 개선 - [ASM] ITSM-90370 재배포 변경 - [ASM] ASM 입사ㆍ퇴사 그룹 권한 추가ㆍ제외 처리 - [ASM] epro 자동배포 회의 - [ASM] 분기 별 승인자 증빙자료 작성 - [ASM] ASM → AMS 연계 정보 확인 및 변경 - [ATSS] 거리 요율 정보 추가 - [ASM] ITSM-93275 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-93392 서비스요청서 삭제 - [ASM] 최혁원 책임 RM 그룹 추가
04/14 04/14 04/03 04/04 04/04 04/04 04/21 04/04 04/05 04/06 04/06
60% 80% 0403 0404 0404 0404 0421 0404 0405 0406 0406
02/27 04/04 04/03 04/04 04/04 04/04 04/04 04/04 04/05 04/06 04/06

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/14 04/14 04/14
04/10 04/10 03/27
- [RPA] 이상 관리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 스케줄 등록 논의 및 작업 모니터링 - [RPA] A11 '#2 외화지급' 작업 관리 및 테스트
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '#2 외화지급' 작업 관리 및 테스트 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 관리 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 관리 및 당팀 시스템 에러 확 인 요청 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 요청 수행 - [RPA] RPA PC 및 AA 점검 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 데이터 정리 및 재수행 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업
04/14 04/03 04/04 04/04 04/05 04/06 04/05
[보류] 04/03 04/04 04/04 04/05 04/06 04/05
03/27 04/03 04/03 04/03 04/03 04/03 04/04
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28
01/02 02/09 03/01 03/01 04/05
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해 제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CP 전자결재를 통한 Vendor Print 관리 체계 개 선 - [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청
03/31 02/28 03/31 03/31 04/28 04/28
90% 90% 50% 50% 04/03 20%
01/02 02/09 03/01 03/01 03/27 04/05

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 04/28
12/08 03/15
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템 오류 개선 - [LMS] 스마트러닝 로그인 안 됨. 확인 요청. - [ERM] 리스크 프로파일>대응메뉴얼 등록후 오류 발생 확인 요 청 - [ERS] 규정관리기안지 첨부파일 연계 로직 확인 요청 - [ERS] 정기유지보수 보고서 로그점검 내역 추가 요청 - [LMS] 관리감독자 교육 관련 약정 중복 생성 오류로 삭제요청 - [LMS] 교육결과보고서 최종승인후 LMS 교육이력 생성시, 현재 사용자의 부서를 업데이트 하도록 변경 적용 - [ERM] 내부 감사 권한 그룹사용자는 예외로 KRI 데이터 조회가 모두 되도록 로직 변경 적용
06/30 04/28 04/03 04/04 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
30% 50% 04/03 04/04 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
12/08 03/15 04/03 04/03 04/04 04/04 04/03 04/03 04/05
04/28 04/14 04/21 04/28
03/27 04/10 04/13 04/24
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 GCMS 페이지 개 발 완료 및 테스트 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 CRM, GCMS 인터 페이스 개발 - [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 ERP 연계 부분 개 발 (지류상품권판매현황, 모바일상품권판매현황)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 모바일 상품권 교환 회수 개발 - [GCMS] 모바일상품권(페이지온) 판매유형 데이터 확인 요청 - [GCMS] 안동지사 거래처 코드 변경 요청 확인 - [GCMS] 인천지사 카드결제 오류 확인 요청 - [WMS] PO : 4501170643 반입신청 인터페이스 데이터 확인 요청
04/28 04/04 04/04 04/04 04/03
45% 04/03 04/04 04/04 04/03
03/27 04/03 04/04 04/04 04/03

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/07 04/30
04/03 04/05
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] RMS 인수인계
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 마감일 및 제출(승인) 기능 검토, 적용 - [RMS] RMS 인수인계
04/06 04/06 04/30
04/06 04/06 10%
04/03 04/06 04/05
04/14 04/14 04/28
04/10 04/10 03/20
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-93129 PR# 10417739 품목개요 내역 변경 작 업 - [e-Pro] ITSM-93509 해당 발주건에 대한 단가 변경및 계약 첨 부파일 변경작업 - [e-Pro] epro 차세대 인수인계
04/07 04/03 04/06 04/28
0406 0403 0406 5
04/03 04/03 04/05 03/20

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 04/28 05/31 05/31
03/06 04/06 04/06 01/13 02/20 03/23 03/31 04/06
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] 윤활유 FLBIZ 개선 인터페이스 정의 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] Nocache Yellow Book chart 수정 - [EIS] 2023.2월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] HCM-지방사업장 중식비, 조식비, 교통비 신청서 개발 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 구매변경품의에 따른 계약보증 내용 추가 인터페이스 개 발 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] HCM 특근명령서/특근확인서 수신부서 변경 요청 - [EAI] SABIC 신규인터페이스 11건 개발환경 등록, SYS_ID 추가, Adapter정보 변경 - [EAI] 작업지시서 E-OFFICE 전송 에러 확인 - [EAI] ERP '국제가 조회 리포트'에 수신 정보 추가 요청 CCB
04/28 05/31 05/31 04/28 04/28 03/31 04/28 04/28 04/04 04/04 04/06
80% 10% 10% 90% 70% 04/03 50% 04/03 04/04 04/04 04/06
03/06 04/06 04/06 02/24 02/24 03/06 03/23 03/31 04/06 04/04 04/06

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 3 ● 김도신 | 4 ● 김도신 ◑ 이여진 | 5 ● 김도신 ● 이여진 | 6 ◑ 배영식 ● 김도신 ● 노승표 ● 순현국 | 7 Off Duty Day | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김구 ● 박민우 | 11 ● 김원기 | 12 ● 김원기 | 13 | 14 ● 남대현 ◑ 권지수 | 15
16 | 17 ◑ 박선미 ● 황보람 ● 강민경 | 18 | 19 ◐ 박선미 | 20 | 21 ◑ 배영식 ● 전광호 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 ● 박남신 | 28 ● 김원기 ● 박선미 ● 이지은 | 29
30 |  |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 04월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet