## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 09/29
08/21 08/29
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
E-Approval/ TPMS 고귀한
E-Approval/ TPMS 고귀한
- [E-Approval] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악 - [OSPM] 개발 환경 설정 및 시스템 운영 현황 파악
09/29 09/29
5% 30%
08/21 08/21
12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 12/31
01/01 06/01 11/28 04/26 06/01 07/24
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [OAS] 펌핑시트. Close_Level이 다른 시트 조회 기능 개선
08/25 08/25 08/31 12/31 08/24
08/25 08/25 20% 20% 08/24
08/21 08/21 06/22 07/24 08/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/29 09/08
06/13 08/18 08/22
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] PRM eBiz 현수막 및 배너지원 관리시스템 신규개발 요청 - [PRM] PRM 주유원복 장기 미입금 오더에 대한 삭제권한 부여요 청
10/31 09/29 09/08
20% 10% 90%
06/13 08/18 08/22
09/01 09/15 09/15 08/28 08/29
08/28 08/11 08/28 08/28 08/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 자동배차엔진 라이센스 교체
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-98542 예상완료변경일 수정ITSM-99222 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] 신규 인원 ASM 추가 - [ASM] ASM 이력 탭 활성화변경요청 스텝 수정 - [ASM] 감사 자료 작성 - [ASM] ITSM-99443 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99485 변경결과 작성ITSM-92531 작업유형 변경 ITSM-99489 데이터 작업서 삭제ITSM-92531 작업완료 처 리 - [ASM] 현장대리인 및 생산IT지원팀 권한 수정 - GCMS 인수인계
09/15 09/15 09/15 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 08/28 08/25
10% 10% 08/21 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 10% 0825
08/11 08/21 08/11 08/22 08/22 08/23 08/23 08/24 08/25 08/25 08/25

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/01
08/28
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '금융정보 취합' 작업 재수행 - [RPA] A360 '환율주가 SMS' 작업 재수행 - [RPA] A360 'Daliy FX' 작업 재수행 및 스케쥴 조정 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 재수행 및 에러처리 추가 - [RPA] 111,112,113,116,117,209 pc 확인 -> 111pc 주말작 업 에러로인해 작업 밀림현상 정상화 -> 111pc SAP 이상확인 및 정상가동 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 재수행 및 메일 수기발송 - [RPA] A11 '#1 회계지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#2 외화지급계좌' 작업 변수에 저장된 한글 SAP 입 력 불가 -> Clipboard에 변수를 붙여넣은 후 Clipboar d를 SAP에 붙여넣도록 수정 - [PPS] 서버패치 안내 및 확인요청, 전달 - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 (작업완료 메일 미발송) - [RPA] A360 'CNTR 수출계획 통보서 생성' 작업 에러 확인 및 재수행 -> 데이터 자료(엑셀)에서 얻는 값 뒤에 공백이 많아 자릿 수 초과로 인한 오류 -> SAP 도착국 코드 RPA 입력 불가
08/21 08/22 08/22 08/25 08/25 08/25 08/25 08/23 08/23 08/24 08/25
08/21 08/22 08/22 08/25 08/25 08/25 08/25 08/23 08/23 08/24 08/25
08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/21 08/23 08/23 08/23 08/24

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/30 09/29
06/21 07/20
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 전자결재 신규 결재 양식 개발 요청 - [E-Approval] 협력업체 작업허가서 전자결재 화면 수정요청
12/30 09/29 08/31 08/31
20% 30% 08/23 08/23
06/21 07/20 07/20 08/11
12/29 08/28
08/22 08/25
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM 관련 알림 메일 발송시 메일에 포함된 https://s-erm prd.s-oil.com 링크 주소 정상작동 되도록 JAVA 로직 수정 적 용.
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM IT 시스템 미입력 KRI 현황 및 화면 수정 - [LMS] 관리자>시행교육과정관리>시험관리 - 엑셀다운로드시 채 점여부 표기에 대한 로직 수정 적용 - [ERS] 정기적검토 기능개선에 대한 수정사항 적용 테스트 및 운 영적용 - [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - CCS WBS 코드 추가(1-SCD-19-012-029 (Shaheen) 시간외식대 (QA3팀), 1-SCD-19-012-030 (Shaheen) 시간외식대(QA2팀 )) - [ERS] 핵심 자재 목록(촉매) 수정 요청(자재번호 85000015]), 첨부파일 수정 - [ERM] 핵심 자재 목록(촉매) 수정 요청(자재번호 85000015]), RI 파라미터에서 해당 자재번호 삭제처리
08/31 08/22 08/25 12/29 08/25 08/25 08/25
08/24 08/22 8/23 5% 08/25 08/25 08/25
08/04 08/21 08/21 08/22 08/25 08/25 08/25

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/15 09/15 09/15 09/07
08/21 08/21 08/21 08/25
- [WMS] 인수인계 - [GCMS] 인수인계 - [EWS] 인수인계 - [GCMS] 지류상품권 전환 모바일상품권 발행 오류 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] SOIL IT 외부 감사 자료 요청 및 질의 응답 - [EWS] 핵심 자재 목록(촉매) 수정요청 - [GCMS] 법인 고객명 변경 요청 - [GCMS] 신규 사용자 권한 부여 - [GCMS] 인수인계 (박민우 대리)
08/25 08/25 08/25 08/23 09/15
08/25 08/25 08/25 08/23 10%
08/21 08/25 08/25 08/23 08/25
08/18 [보류] [보류] 09/05
08/14 07/28 08/10 08/23
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] [IMS] 날짜 선택 양식 변경 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의서 분석
E-Approval/ TPMS 이지은
E-Approval/ TPMS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 총수송실적 내 '납품처 및 지역' 공란 업데이트 확인 (배치 확인) - [LOPAS] TM_BAS_PRC_INFO 데이터 불일치 확인 및 적재 검토 (배치 로직 내 문제 확인) - [LOPAS] LOPAS 대송저유소 I/F 개발을 위한 테이블 및 IF정의서 분석
08/25 08/21 08/24 09/05
08/25 08/21 08/24 20%
08/21 08/18 08/24 08/23

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/29 08/31 08/31 09/29 08/31 08/31 08/31
08/18 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] 로이터 국제유가정보 DID승강기 연동 수정 - [EAI] EAI2호기 서버 damaged QUEUE 삭제 및 재생성
09/29 08/31 08/31 08/31 08/31 08/25 08/21
50% 30% 90% 40% 80% 08/25 08/21
08/18 04/06 06/16 07/14 07/14 08/21 08/21