## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구 축 [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
12/29 12/31 11/30 11/30
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액 개선요청 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
11/30 11/30 11/30 11/30
WEB
[RPA] A11 '#1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 재수행 [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 [ERS] 2023년 제3자 보안 컴플라이언스 점검 실시 안내 관련 요청 확인(펜타시스템테크 놀러지) [EAI] 사이버보안 컴플라이언스 점검
완료
11/07 11/09 11/08 11/09
ERP
[FI] 거래유형별 결재선 지정 및 수정 저장시 변경로그 필드 값 오류 수정 (ZEAM1100) [TR] 구매처 지급 상시 모니터링 추출 배치 프로그램 보완 (ZTRR7010~ZTRR7150) [TD] PP출하 차량에 대한 ERP~출입관리시스템(e-IOM) Interface 개발 요청 [BC] HCM운영 보안 SNC 관련 파라미터 적용 및 SAP서비스 리스타트 작업
완료
11/06 11/09 11/10 11/07