## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/29
08/22 10/19
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청
OSPM/ E-Approval 고귀한
OSPM/ E-Approval 고귀한
- [OSPM] ITSM-96727 [OSPM] Application Secure Coding 취약 점 개선 요청 건 - [E-Approval] ITSM-99071 CP 내의 문자발송 기능 수정 개발 요청 - [E-Approval] ITSM-102298 A30-23-0589 결재문서 본문 이 미지 파일 및 첨부 변경 요청 - [E-Approval] ITSM-102287 결재 완료된 문서의 유종별 지원금 액 내역 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102343 해외출장명령서 취소 요청 - [E-Approval] ITSM-102339 구매요구서(문서번호: DF4-23-1 173)의 첨부 문서 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-102301 PP공정 '23. 10월 공급 화학물질 대금지급을 위한 기술검수증 최종검수일 수정 요청 - [E-Approval] ITSM-102347 품의서상 기 지원 자산번호 오류 수정 - [OSPM] ITSM-102404 정산 관련 요청사항 - [E-Approval] ITSM-102433 2023년도 제3자 보안 컴플라이언 스 실시 및 설명회 참석 안내 협조문내 수신부서 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-102436 기안지 내용 일부 수정 - [E-Approval] ITSM-102479 육아기 근로시간 단축기간 변경 - [E-Approval] ITSM-102476 구매요구서 첨부 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-102497 품의서 이미지 파일 변경 - [E-Approval] ITSM-102499 협조문 첨부 파일 변경 신청
12/27 12/29 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08
70% 25% 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08
08/22 10/19 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/08

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 11/30 12/31 11/17 11/30
01/01 06/01 06/01 07/24 11/09 11/09
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] Simoms 연동을 위한 ePSMS, OAS Web API 개발 - [ITSM-102510]RTS Dashboard 관련 개선 요청 - [ePSMS] [ITSM-102231]S-imoms 프로젝트 진행을 위한 ePSM S시스템의 Data Table 및 DB Credential 정보 요청
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
11/10 11/10 11/30
11/10 11/10 70%
11/06 11/06 06/22
12/31 03/31
06/13 09/05
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구축 - [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 배너 신청 시스템 오류 수정
12/31 03/31 11/10
20% 50% 11/08
06/13 09/05 10/31

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/17
11/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-102321 데이터 작업 삭제ITSM-102322 변경 요 청 삭제 - [ASM] ITSM-102390 삭제ITSM-102338 요청정보 누락 내용 재작성ITSM-102413 요청정보 누락 내용 재작성 - 사이버보안 컴플라이언스 점검 - [ASM] ITSM-100087 변경결과 작성ITSM-102336 견적서 삭 제ITSM-102126 견적서 삭제ITSM-102504 변경결과 작성 HCM 모집단 작성 - [ASM] ITSM-96621 변경결과 작성ITSM-102086 배포 상태 변 경ITSM-102448 작업 유형 변경ITSM-101228 변경결과 작 성ITSM-90079 작업 스텝 변경ITSM-102581 한글 서비스명 변경 - [ASM] ITSM-102341 작업 스텝 변경 - [GCMS] 고객 마스터 복사 저장 에러
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/17
11/13
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 115pc outlook 오픈 불가 확인 및 요청 - [RPA] 209pc 이벤트에러 PC잠금 - '사전점검' 수기발송 - '#4 외화송금' 작업 수기처리 요청 - 'CCS 사전점검' 수기처리 요청 - [RPA] A360 '자가수송비 정산' 작업 담당자 PW 크레 덴셜 변경 및 재수행 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 메일 수신자 변경 - [RPA] RPA SAP 계정 ocr_admin 설정 변경으로 인해 작업 불가 확인요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급계좌 증빙대사' 작업 재수행 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' AS400H 시스템 PW만료 오류 담당자 확인요청 - [RPA] rpa_poc01 계정 BW PW 초기화 요청 및 전달 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 HCM 확인 및 재발송 - [RPA] SAP 계정 itoc, rpa_poc01 HCM 접속불가 확 인 및 요청 - [EAI] VDI, IAM,OTP 접속 문의 및 조율, 접속 확인 - [RPA] [ EAI] EAI 엑셀 작업 RPA로 구성 및 테스트
11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/10
11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/10
11/06 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/07 11/07 11/08 11/08 11/08 11/09

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 11/30 11/30 11/30
07/20 09/01 10/23 11/01
- [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [TPMS] Application Secure Coding 취약점 개선 요청 건 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 전자결재, 규정관기안지 사용관련 로직 개선요청 - [E-Approval] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기 능 추가 - [E-Approval] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스 템 변경 요청 - [E-Approval] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [E-Approval] 기술검토/정성평가/안전보건검토 결과서 수신결재 자동결재선 지정 요청 - [E-Approval] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청
12/30 12/31 11/30 11/17 12/29 12/29 11/30 11/30 11/30
11/09 40% 90% 11/07 11/07 11/07 60% 11/07 90%
06/21 07/20 09/01 09/25 10/16 10/20 10/23 11/01 11/01

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/08 11/30
08/22 10/23 11/09 10/23
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] Soft Skill 인증제도(Skillset) 시행에 따른 LMS 개발 요청의 건(Soft skill 교육관련 출장비신청서 작성할 수 있도록 로직 수정 적용) - [LMS] 크롬 업데이트에 따른 LMS e-Learning 진도관리 기능제 한에 따른 코드 재개발 검토 - [ERM] ERM IT 시스템 BCP매뉴얼 등록 및 관리화면 개발 - [LMS] [교육훈련 신청서] 비계검사관 양성교육 관련 사업자번호 변경 요청 - [LMS] 스마트러닝 10월 교육이수 연계 데이터 삭제 처리 요청. 재연계를 위한 삭제 작업 요청 - [ERS] 2023년 제3자 보안 컴플라이언스 점검 실시 안내 관련 요청 확인(펜타시스템테크놀러지) - [ERM] ERM IT 시스템 기능 추가 요청 - [ERS] 규정관리기안지 ERS 문서조회 메뉴에서 조회되도록 데이 터 수정( PO2-C-0011~0021 (총 11EA)) - [ERS] 부서지침서 '회전기계 PM지침(MET-M-0101)' 개정 품의 , 개정오류 재처리
12/29 11/30 12/29 11/06 11/06 11/08 12/08 11/09 11/10
60% 60% 0% 11/06 11/06 11/08 0% 11/09 11/10
08/22 10/23 10/23 11/06 11/06 11/08 11/09 11/09 11/10

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/14 11/16 11/30 12/06
11/13 11/08 11/09 11/13 11/07
- [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - [WMS] DB Job 에서 Schedule job 으로 변경 요청 - [EWS] 시나리오 (SP402) Oracle SQL 오류 발생 확인 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 조치 권고 사항 처리 요청 - 사이버 보안 교육 학습
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류상품권 이관 입출고 오류 수정 - [GCMS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 - [WMS] DB Job 에서 Schedule job 으로 변경 요청 - [WMS] IAMS 23년 2nd interim 운영평가용 모집단 자료 요청 - [EWS] 사이버 보안 컴플라이언스 점검 - [EWS] 시나리오 (SP402) Oracle SQL 오류 발생 확인 요청 - 사이버 보안 교육 학습 - 모바일 인수인계
11/08 11/08 11/14 11/06 11/08 11/16 12/06 11/10
11/06 11/08 50% 11/06 11/08 50% 20% 11/10
10/19 11/08 11/08 11/06 11/08 11/09 11/07 10/16
11/17 11/30 11/17
11/13 09/01 11/13
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [RMS/FMS] 교체 PC 내 백업 배포 및 설정
계정관리/ LOPAS 이지은
계정관리/ LOPAS 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] HOME > 이관수송 현황 내 스크롤 시, 팝업창이 뜨지 않 는 현상 확인 및 수정 - [LOPAS] 'HEAD' 에러 메세지 제거 방안 탐색 ( <httP> interce pt-url 추가 ) (Emro) - [LOPAS] 대송저유소 I/F 문의/에러/수정사항 체크 및 배포 (승인 이후 마무리)
11/10 11/30 11/30 11/06
11/10 10% 11/10 11/08
11/06 09/01 08/10 10/25

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/16
06/16 10/20 11/10 10/16 07/18 04/21 10/27 11/02 11/10
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지) - [EAI] EAI정기점검
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청 - [EAI] CP Vendor Print 등록 요청서 적용부서 확장 요청 - [EAI] 반반차(2시간) 연차휴가 신청 및 관리를 위한 시스템 변경 요청 - [EAI] 인사원장 Unit/담당 추가 및 HCM 편제표 신청 기능 추가 - [EAI] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정 - [EAI] 윤활유 이비즈 프로젝트 I/F 신규 개발문의 - [EAI] LOPAS 재고현황 자료 I/F 기준 변경 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] PRM 영업시설물 지원 시스템 개발 - [EAI] EDI MIG 변경 반영 (SAP 신용장 통지) - [EAI] SABIC <-> S-OIL Netback 관련 테스트 - [EAI] 사이버보안 컴플라이언스 점검 - [EAI] 로이터국제유가정보 DID시스템 연동 인터페이스 수정
11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 12/29 11/30 11/30 11/30 11/30 11/30 11/07 11/09 11/07
90% 90% 90% 11/06 11/06 11/09 90% 90% 70% 20% 90% 11/07 11/09 11/07
06/16 10/20 11/10 10/20 10/06 10/12 10/16 07/18 04/21 10/27 11/02 11/07 11/07 11/07