## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 07/31
01/10 03/20 04/24 06/07
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- Off duty - 현충일 - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050) - [FI] EAI 이슈 TEST (ZFI_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_C OMT) - 연차 휴가
06/05 06/06 07/31 06/08 06/09
06/05 06/06 40% 06/08 06/09
06/05 06/06 06/07 06/08 06/09
07/31 07/31 06/30 06/16 06/30
04/05 05/22 06/07 06/01 05/08
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 지연됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사원장 Compensation grade 항목 추가 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청(추 가 요청사항 반영)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청(추 가 요청사항 반영) - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 인사원장 Compensation grade 항목 추가
06/30 06/16 06/30
90% 70% 50%
05/08 06/01 06/07

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건 - [HCM] 승인된 의료비 신청서 한도금액 반영 관련 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(지방사업장 근태기록부 예외 자 신청 적용 및 실근무사업장 교대조 예외처리)
06/13 06/09 06/08
0613 0609 0608
05/03 06/08 06/07
06/30 06/30 06/30 06/30
03/02 04/27 05/18 05/24
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
06/30 06/30 06/30 06/30
80% 80% 60% 70%
03/02 04/27 05/18 05/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/19 06/19
06/13 06/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 ([FI] 검교정시험장 비 마감일정 알림 메일 발송) - [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] HCM시스템 SAP GUI SNC 설정작업에 따른 업무 회의 - [BC] 2023년 1st itnerim 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
06/12 06/12 06/07 06/08 06/09 06/16
06/12 06/12 06/07 06/08 06/09 60%
06/06 06/06 06/07 05/23 06/08 06/08
12/31 06/30 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
12/31 06/30 06/30
90% 60% 30%
03/06 04/12 05/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 06/30
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 개인정보처리지침 내용 수정
[보류] 05/31 06/30 06/07
[보류] 70% 35% 06/07
03/23 04/27 05/17 06/07
07/31 06/30
05/04 06/02
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - ITSM-89864SABIC TD I/F 테스트 위한 수정 - [SD] ITSM-94224모바일상품권 취소데이터 반영 요청
07/31 06/30 06/08 06/07
50% 80% 06/08 06/07
05/04 06/02 06/08 06/07