## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청 [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
09/30 06/16 06/16 09/29
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
06/30 06/30 06/30 06/30
WEB
[PRM] PRM 오더보류 해제 요청 [ERM] RA 수정 화면에서 Control 전환 체크 박스시 미적용되는 현상 확인 및 수정 후 운 영 반영 [LMS] ODA/TDA 신청시 신규 임원 직책에 대해 추가 적용 [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청
완료
06/01 06/08 06/09 06/07
ERP
[FI] EAI 이슈 TEST (ZFI_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_COMT) [SABIC] SABIC TD I/F 테스트 위한 수정 [SD] 모바일상품권 취소데이터 반영 요청 [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
06/08 06/08 06/07 06/08