## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 07/31
03/20 04/24 06/07
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 수입부대비 전표상 지급처 count 로직 수정 (ZEAM8000) - [FI] Subtotal 시 CNT 필드 추가 (ZFIR5081) - [FI] 후첨부 증빙리스트 조회시 폐기문서(APPSTAT = 'SD')는 리스트에서 삭제요청 (ZEAM6510) - [FI] 구매처 생성 후 HCM계좌를 업데이트시 오류 발생 분석 (FK 01) - [FI] 구매처 생성 전자결재 승인 RFC TEST (ZFI_VENDOR_CO NF) - [FI] 시험장비 CP 전송시 사원번호 -> 이전사원번호로 전송 (ZF IR9900) - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 DATA 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050)
06/12 06/30 06/13 06/14 06/15 06/15 07/31
06/12 80% 06/13 06/14 06/15 06/15 80%
06/12 06/12 06/13 06/14 06/14 06/15 06/16
07/31 07/31 06/30 06/30
04/05 05/22 06/01 06/12
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 지연됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리)-품의 개별건별 상태관리
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청(추 가 요청사항 반영) - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 인사원장 Compensation grade 항목 추가 - [HR] 교육특근 수정 요청 - [HR] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리)-품의 개별건별 상태관리
06/30 06/30 06/30 06/12 06/30
06/13 90% 06/13 06/12 70%
05/08 06/01 06/07 06/12 06/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 학자금 시스템 개발 및 개선 조치 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 예외 근무 신청서 활성화 반영 - [HCM] HCM 로직 수정 (자격/면허 등록신청, 발령품의 관리) - [HCM] 전자결재 문서 수정(사직서 신청일 변경)
06/13 06/15 06/16 06/15
0613 0615 0616 0615
06/13 06/13 06/14 06/14
06/30 06/30 06/30 06/30
03/02 04/27 05/18 05/24
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] ERP 구매오더 상 B/L 정보 수정 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30
80% 80% 60% 70% 06/12
03/02 04/27 05/18 05/24 06/12

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/26 06/26
06/20 06/20
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM운영 SAP 보안 SNC 설정작업에 따른 업무지원 - [BC] ERP운영 T-Code 미부여 프로그램 관련 리스트 정리 및 전 달 - [BC] HCM개발 File System 가용공간 부족에 따른 로그삭제 작 업(‘22년07월~’22년08월) - [BC] 2023년 1st itnerim 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
06/19 06/19 06/13 06/15 06/16 06/16
06/19 06/19 06/13 06/15 06/16 06/16
06/13 06/13 06/12 06/12 06/15 06/08
12/31 06/30 06/30 07/14
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 06/30 06/30 07/14
90% 60% 30% 30%
03/06 04/12 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 06/30 06/23
05/04 06/02 06/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - ITSM-89864 SABIC UAT
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - ITSM-89864 SABIC UAT
07/31 06/30 06/23
50% 80% 60%
05/04 06/02 06/12