## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/23
06/09
- [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 대쉬보드 이관수송현황 오류 실시간 모니터링 - [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경 - [LOPAS] 모니터링 > 실시간 주문/출하현황 > 주문/출하현황" 리 포트 상에 출하량 데이터 배치 오류
06/16 06/23 06/14
6/16 50% 6/14
06/01 06/09 06/13
06/30 06/30 09/30 [보류]
05/19 02/14 05/16 05/19
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 지원금액 신청서 제목 변경 요청 - [E-Approval] 정보처리 신청서 수신부서에서 회수버튼 미노출 처 리 - [E-Approval] 근로시간 단축 신청서 자동메일 수신자 변경 요청 건 - [E-Approval] 정보처리 신청서 수신부서에서 회수버튼 미노출 처 리 - [OSPM] OSPM 정산 관련 요청사항
06/30 06/30 06/16 06/12 06/13 06/12 06/14
70% 90% 06/13 06/12 06/13 06/12 06/14
05/19 05/17 06/07 06/12 06/13 06/12 06/14

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] [S-imoms Integration]ePSMS, OAS Interview
12/31 12/31 07/31 06/30 06/14
80% 50% 50% 50% 06/14
11/28 11/28 04/26 05/26 06/14
06/16 07/31
06/02 06/13
- [PRM] PRM 판촉지원 수량배정 화면 오류수정 - [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 판촉지원 수량배정 화면 오류수정 - [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청
06/16 06/16 07/31
06/16 06/16 20%
05/12 06/02 06/13

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/23
06/19
- [e-Pro] 업무 이관
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 업무 이관
06/16
06/16
06/12
06/23 06/30 06/20
06/19 02/27 06/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동)
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96260 견적서 삭제ITSM-96247 견적서 삭제ITS M-95979 현작업자 변경 - [ATSS] ITSM-95586 견적서 삭제ITSM-93354 예상완료일 변 경ITSM-96390 작업결과 작성 - [Mobile] 신규 맥북 설정 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [ASM] 2023년 1st interim 모집단 요청 list - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-96529 변경승인자 변경 - [Mobile] WMS Mobile 화면 리스트 정리
06/30 06/12 06/13 06/15 06/20 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16
90% 06/12 06/13 06/15 70% 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16
02/27 06/12 06/13 06/13 06/14 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/23 06/30
06/19 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 및 문제부분 재수행 모니 터링 - [RPA] A11 '#1 회계 지급' 멈춤 확인 및 정상작동 처리 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송 및 작업 미가동 원인 확인 -> PC 가 너무 느려서 RPA 속도를 따라가지 못함. -> 재 부팅 후 재수행 정상확인 완료 - [RPA] ocr_admin 계정 pw 변경 및 117pc, 209pc 계정 값 및 로 그인 수정 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 정상수행 위한 오류 데이터정리 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 작업 에러 확인 및 완료메일 발송
06/12 06/12 06/13 06/13 06/14 06/15
06/12 06/12 06/13 06/13 06/14 06/15
06/12 06/12 06/13 06/13 06/14 06/15
06/30
04/19
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
06/16 06/30 06/30
06/14 06/16 60%
02/09 03/01 04/19

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/16
12/08 05/10 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] ODATDA 신청서 전표생성시 오류 확인 및 데이터 수정후 재처리 - [ERS] OST-W-L002, 문서 수정요청 처리 - [LMS] 이재규 팀장님 교육결과보고서 작성 이력 확인 요청
06/30 06/16 06/30 06/12 06/14 06/15
30% 06/12 30% 06/12 06/14 06/15
12/08 05/24 06/09 06/12 06/14 06/15
06/30 06/30 06/22
05/03 06/02 06/16
- [GCMS] xplatform componenet 다운 오류 확인 - [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [EWS] SAP 연동 테이블 시나리오 개수 파악
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] xplatform componenet 다운 오류 확인 - [GCMS] 시스템 DB 오류 로그로 인한 관련 프로시저 확인 요청 - [GCMS] 회수상품권 오판독 데이터 확인 요청 - [GCMS] 22년 전체 권종별 판매량 데이터 요청 - [WMS] 시스템 DB 오류 로그로 인한 점검 확인 요청 - [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 모집단 자료 요청 - [WMS] ERP Upgrade 프로젝트 예산 산출 지원 - [EWS] ERMAP01 인프라 취약점 조치 - [EWS] 2011~2023 년도 시스템 사용자수 확인 요청 - [EWS] 시스템 DB 오류로 인한 프로시저 오류 확인 요청
06/30 06/14 06/14 06/14 06/14 06/30 06/15 06/15 06/15 06/14 06/14
80% 06/14 06/14 06/14 06/14 40% 06/14 06/15 06/15 06/14 06/14
05/03 06/14 06/14 06/14 06/14 06/02 06/08 06/15 06/15 06/14 06/14

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/15 06/19
06/12 06/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) Data Migration 작업
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) Data Migration 작업 - [FMS] 요구사항 반영을 위한 개발 및 테스트
06/15 06/19 06/13
06/15 70% 06/13
06/12 06/14 06/09
06/30 07/31 06/21 07/31 07/28 06/30 09/29 06/23 06/30 07/31
05/26 06/12 06/16 03/23 04/06 04/21 04/21 06/12 06/16 06/16
- [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] Longview 23.2 Patch - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] SABIC - ISRT UAT기간 수정사항 개발 및 업무지원 - [EAI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] EIS시스템Longview 23.2 서버 패치 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] SABIC - ISRT UAT기간 수정사항 개발 및 업무지원 - [EAI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발
06/30 07/28 06/21 07/28 06/30 06/22 06/30
90% 10% 10% 20% 10% 50% 90%
05/26 06/12 06/16 04/06 06/12 06/12 06/16