## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 05/31
01/10 03/20 04/24 05/12 05/23 05/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 테스트
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] [CO] 제품 원가계산 관련 프로그램 수정 (ZCOR8360) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] [FI]전자결재 미리보기 본문 TEXT 오류 내용 분석(ZEAM8 000) - [FI] [FI]NTS 원복 후 다시 레이아웃 변경(ZFIR5057) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF)
05/22 05/23 05/24 06/30 05/31
05/22 05/23 05/24 90% 80%
05/22 05/23 05/24 05/25 05/26
06/09 06/30 07/31 07/31
05/23 05/26 05/22 04/05
- [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 출근 시간 정보 조회 기능 제공: 시차출근/단축근무 - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 정기승호(호봉) 등 로직 수정 요청 - [HR] 예외근무 신청현황 시간점검 항목 추가 - [HR] 퇴직정산서 내 항목 추가 및 위치 변경 요청 - [HR] 2009년 발령사항 수정 요청 - [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 퇴직자, 기정산월에 추가정산신청자 등 예외자 처리 방법 추가 개발 요청
07/31 05/31 06/30 05/31 05/31 06/09 06/09 05/23 06/09 06/09
90% 05/23 05/23 05/22 05/25 05/22 05/23 05/22 70% 05/24
04/05 04/11 05/08 05/17 05/18 05/18 05/22 05/22 05/23 05/23

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 의료비신청서 시스템 보완 - [HCM] 주택자금 기금분 일시 상환자(탈황2팀 박지훈)의 은행 대 출분 급여 반영이 가능토록 조치 요청 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 수정 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(변동공제-공장에 대한 지급처 리 분석,작업복 이메일전송 확인)
05/31 05/26 05/26 05/24 05/26
0531 0526 0526 0524 0526
05/18 05/22 04/24 05/22 05/22
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 05/30
02/13 03/02 04/27 05/18 05/22 05/24
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] SAP구매요청(10148372) 자산번호 수정 요청
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 06/30 05/31
90% 80% 80% 60% 70% 40% 05/26
02/13 03/02 04/27 05/18 05/22 05/24 05/26

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/05 06/05 06/07
05/30 05/30 06/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 5월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] '23년도 1분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQHRCONT) - [BC] BW운영 F/S quota 문제로 quota 변경 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트 S-imoms 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 (IM_RFC_POC) - [BC] '23년도 1분기 온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO) - [BC] BW운영/개발 HANA DB Sizing Report 관련 Note 적용작업 업무지원(Note 2296290)
05/29 05/29 05/23 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24
05/29 05/29 05/23 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24
05/23 05/23 05/15 05/22 05/22 05/23 05/23 05/23
05/31 05/31 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
05/31 05/31 06/30
90% 60% 30%
03/06 04/12 05/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31 06/02
03/23 04/27 05/17 05/26
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - 장바구니 판매자복 상태값 오류 수정 - 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청
[보류] 05/31 05/31 05/31 06/30 05/25 06/02
[보류] 70% 05/25 05/25 5% 05/25 99%
03/23 04/27 05/11 05/17 05/17 05/24 05/26
05/31
05/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청 - SABIC I/F 관련 로직 수정
05/31 05/31 05/22
50% 80% 100%
05/04 05/19 05/22