## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/30
05/03 04/28 05/25
- [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청
05/26 05/31 05/31 05/30
5/26 90% 20% 50%
05/22 05/03 04/28 05/25
05/31 05/31 06/30 09/30 06/30 06/30
05/02 05/02 02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈 - [OSPM] 휴면 계정 관리 프로시져 로직 수정 - [OSPM] 정산완료 전송처리된 OSPM의 Work order의 전송 대기 상태 전환 요청 - [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청
05/31 05/24 05/24 05/31 05/31 06/30
05/22 05/24 05/24 99% 99% 20%
05/02 05/23 05/24 05/02 05/02 05/17

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선
12/31 12/31 06/30 07/31 06/30
50% 50% 70% 50% 30%
11/28 11/28 03/22 04/26 05/26
05/31 05/31
05/12 05/16
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
05/31 05/31
25% 90%
05/12 05/16

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02
05/29
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/26
05/26
05/22
06/02 06/02 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ATSS] SAP 상 월 수송비 / ATSS 상 월 수송비 상이비교 - [ASM] ITSM-95013, ITSM-95180 자동 배포 - [ASM] 소스코드 취약점 수동 점검 교육 - [ASM] ITSM-95663 작업 결과 작성 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-95430
06/02 06/09 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
90% 85% 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
02/27 04/17 05/23 05/24 05/24 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02 06/02
05/29 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] 209pc AA확인 및 재부팅, 업데이트 제거 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 재수행 - A360 나프타 분기별 작업 에러확인 및 필수자료 수정 요청 - A360 Margin 작업 SAP 오픈 오류 확인, 로그추가 - [RPA] A11 회계지급 오류 데이터정리 - [RPA] 115pc 엑셀 오픈시 빈화면 (RPA로 오픈시 정상) -> 엑셀 옵션 DDE 무시 체크해제 - [RPA] A11 '#4 외화송금' AA 다운 미수행 -> AA 가 다운되어 있어도 정상작동 하나, 엑셀 Macro 로 들어가면서 작업이 중단 되는 것으로 확인 -> PC설정 사용시간 변경 - [RPA] 209pc 자동시작 재활성화 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
05/22 05/22 05/22 05/22 05/26 05/25 05/26 05/26 06/02
05/22 05/22 05/22 05/22 05/26 05/25 05/26 05/26 [보류]
05/22 05/22 05/22 05/22 05/22 05/25 05/26 05/26 05/03
02/28 03/31 03/31 06/30
02/09 03/01 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
02/28 03/31 03/31 06/30 05/31
90% 50% 50% 30% 05/25
02/09 03/01 03/01 04/19 05/22

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/31 06/16
12/08 04/27 05/10 05/15 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청 - [LMS] SAP부서 예산 배치오류 확인 및 재처리 - [LMS] 전자결재시스템 교육훈련싱청서 오류 확인 및 처리방안 문의 - [LMS] [LMS]VDI환경 사용자들의 외부 교육사이트 학습을 위한 방화벽 오픈 요청(본인인증 절차 추가로 인한 나이스 사이트 방화벽 오픈 요청) - [ERS] 본사내규 SOC-01-053, 첨부서식 삭제요청.(예전 첨부서 식임) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [ERS] SOB-01-002 직제규정(영문) , 19.12.3 문서 내 2-1 O fficers' R&R 첨부파일 다운로드시 오류 확인 요청 및 재처리 요청 - [ERS] 표준문서 '회전기기 관리지침(SOM-0-171)' 개정 품의, 재 개정 처리
06/30 05/31 05/31 05/22 05/22 05/23 05/23 06/16 05/26 05/26
30% 05/25 05/25 05/22 05/22 05/23 05/23 70% 05/26 05/26
12/08 04/27 05/15 05/22 05/22 05/23 05/23 05/24 05/26 05/26

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/02
04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트 (A PP - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 롯데쇼핑 상품권 회수 오판독 데이터 삭제 요청 - [GCMS] 판매등록 삭제처리 요청 - [GCMS] LPG 팀 김태원 책임 GCMS 권한 부여 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 오류 확인 및 (서 정민 상무님)임원 모니터링 메일 발송 안가게 처리 요청 - EWS / WMS 윈도우서버 패치 작업으로 인한 서비스 및 배치 확인
05/31 06/02 05/22 05/22 05/23 05/24 05/24
90% 80% 05/22 05/22 05/23 05/24 05/24
04/28 05/03 05/22 05/22 05/23 05/22 05/22
06/01 06/01 [보류]
05/30 05/30 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] '장애리포트' / excel 파일 출력 기능 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발
05/26 05/26
05/26 05/26
05/22 05/17

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02
05/29
- 05/29(법정대체휴무), 5/30 ~ 6/2 하계휴가
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] 해당 견적의뢰건의 재견적 업체대상 오류 관련원인 파악 협조요청자 : 구매팀 김순미 - [CES] 예가산정 인수인계 산출물 관련 파일 정리 및 관련 내용전 달TO : 노승표 부장님
05/26 05/22 05/25
05/26 05/22 05/25
05/22 05/22 05/25
05/31 06/30 07/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/31
04/06 05/26 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/15 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
05/31 06/30 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
50% 10% 10% 90% 80% 90% 90%
04/06 05/26 04/06 05/04 05/15 04/14 05/19