## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.05.02 ~ 2023.05.08]
5월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[LOPAS] 이관수송 현황 데이터 쿼리 수정 [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
05/19 05/31 05/31 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[OSPM] 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 [GCMS] 지류상품권 모바일 등록 개발완료건 인수 [RPA] 계정전환 및 Edit, WMS 점검과정 인계 [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
완료
05/04 05/02 05/02 05/03
ERP
[FI] 국내출장비, 의료비 전표 생성 중 구매처 코드 유무 에러 분석 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) [MM] VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자재 예약은 MB22 에서 마 감시 에러 처리 [SD] 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 필드추가 [SD] SABIC 시스템 연동 구축 주문취소 I/F전송 추가
완료
05/03 05/02 05/04 05/04

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31
01/10 01/10 03/20 04/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 국내출장비, 의료비 전표 생성 중 구매처 코드 유무 에러 분 석 (ZFI_RFC_RECEIVE_POSTING) - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2)
05/03 05/31
05/03 60%
05/03 05/04
05/12 05/31 06/30 05/31 05/31
05/02 04/11 04/19 04/05 05/02
- [HR] 뉴헬스케어프로그램 실비정산 지원 종목 확대에 따른 HCM 기능 추가 요청 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청( 50%) - [HR] 전자결재 연동 관련 기능 개선(30%) - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 자격면허수당 관련 요청
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 자격면허수당 관련 요청 - [HR] 코스트센터 변경 요청 - [HR] 특근 과다 발생 안내 메일 일부로직 수정 요청 - [HR] 의료비 최종결재자 변경 - [HR] 뉴헬스케어프로그램 실비정산 지원 종목 확대에 따른 HCM 기능 추가 요청 - [HR] "결근" 코드 신규 생성 요청 - [HR] DC퇴직연금 불입 명세서 최종결재자 변경
05/31 05/31 05/02 05/02 05/02 05/12 05/12 05/02
60% 90% 05/02 05/02 05/02 80% 05/02 05/02
04/05 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/31 05/31
04/24 04/27 05/03
- [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] FIORI - HANA간 암복호화 기능 개선 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식비 예외자 관련 교육 LM S 재반영 요청,의료비 회계 전표 오류 확인요청)
05/03 05/12 05/31 05/04
0503 0512 0531 0504
05/03 04/24 05/03 05/02
05/31 05/31 05/12 05/31
02/13 03/02 04/19 04/27
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청
05/31 05/31 05/12 05/31
90% 70% 60% 40%
02/13 03/02 04/19 04/27

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/15 05/15
05/09 05/09
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] ERP운영 SAP GUI 사용자 엑셀통합 관련 문제 건 원격 업 무지원(충북지사) - [BC] ERP Upgrade Master Plan 프로젝트에 따른 BC 작업 업무 지원(ReadinessCheck) - [BC] FLBIZ 개선 프로젝트 오픈 관련 업무지원
05/08 05/08 05/04 05/02 05/04 05/08
05/08 05/08 05/04 05/02 05/04 05/08
05/02 05/02 05/02 05/02 05/01 05/03
05/31 05/31
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] VMI 자재 예약 마감 불가 로직 추가* 가출고 상태인 VMI 자 재 예약은 MB22 에서 마감시 에러 처리
05/31 05/31 05/19
90% 60% 05/02
03/06 04/12 04/27

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 05/31
03/23 03/31 04/27
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 로그인전 화면 UI 변경 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- sap > isims 거래처 중복 원인 파악 - [e-Biz] ITSM-94512e-Biz 직영주유소 매출마감 관련 조회 권한 변경
[보류] [보류] 05/31 05/31 05/05
[보류] [보류] 0% 05/04 05/02
03/23 03/31 04/27 04/27 04/28
04/28 05/31
04/04 04/05
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93779 단기여신 판매우량&거래이력양호 한도적용 예외 시스템 개발 필드추가 - [TD] ITSM-92265 자가수송 T/T차량 GPS위치 관제를 위한 배 차정보 및 출하정보 인터페이스 구축 - [SD] ITSM-94484 연체거래처 Daily Warning 메일링 서비스- 문구 추가 - [SD] ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축 주문취소 I/F전송 추가
04/28 05/31 05/31 05/31 05/04
[보류] 100% [보류] 100% 100%
04/04 05/02 04/05 05/02 05/04

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/08 05/19 05/19
05/08 04/28 05/03
- [FLBIZ] ITSM-94760FLBIZ 개선 프로젝트 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] 이관수송 현황 데이터 쿼리 수정
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] 이관수송 현황 데이터 쿼리 수정
05/04 05/19 05/19
5/4 20% 10%
05/01 04/28 05/03
05/31 05/31 05/30
05/02 05/02 05/02
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 전자결재와 SHE 인터페이스 신설 - [E-Approval] 경남 창원시 소재 아바타계열S/S 3개소 일괄 임차 품의서 송부 - 협조문 수정 - [OSPM] 작업정산서 - 작업정산 결재관리 개선 요청 - [OSPM] 결재 초기화시 로깅 처리 - [OSPM] 작업정산서 오류 원인 파악 및 유지보수 요청 - [OSPM] OSPM 정산 관련 일정 변경 - [OSPM] OSPM의 작업정산서 - 작업물량 준공여부 오체크
05/30 05/31 05/04 05/31 05/12 05/04 05/31 05/09
5% 99% 05/04 05/04 05/04 05/04 5% 5%
05/04 04/21 05/04 04/05 05/03 04/28 05/04 05/03

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] CS 시스템 로직 분석 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불 - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 50% 20% 50% 50%
08/15 11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12
04/28
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정
05/12
90%
04/28

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12
05/08
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/05
05/05
05/01
05/12 05/19 05/19 05/12
05/08 02/27 04/17 05/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-80548 예상완료일 변경ITSM-94426 데이터 작업 삭제 작업 유형 변경ITSM-94470 삭제ITSM -94177 견적서 삭제 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - ers 문의 전자결재를 통한 개정 문의 - [ASM] ITSM-93413 변경결과 작성 - 스마트러닝 id, pw 확인 - [ASM] ITSM-94418 작업자 변경 - [ASM] epro 자동배포 회의 - [ATSS] atss 거리/요율 추가 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가
05/19 05/19 05/19 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 05/12
80% 80% 05/02 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 50%
02/27 04/17 04/17 05/02 05/03 05/03 05/04 05/04 05/04 05/04 05/02

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/12 05/11
05/08 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [GCMS] 지류상품권 모바일 등록 개발완료건 인수 - [RPA] 계정전환 및 Edit, WMS 점검과정 인계 - [RPA] 117pc, 209pc, 113pc, 114pc AA 재가동 - [RPA] A11 '#2 외화지급' - 첨부파일 word 수기승인 - 변수에 담 긴 한글 SAP에 입력 불가 -> 클립보드에 넣고 붙여넣기 수정 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 결과메일 재발송 및 e-pro 딜레이 수 정 - [RPA] A360 '전표처리' 작업 재수행 요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급' - 정상수행을 위한 데이터 정리 - 메일 미발송 -> 수기발송 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인 - [RPA] A11 '#4 외화송금 Script 오류 -> pc업데이트 및 다시시 작, 윈도우 업데이트 제거
05/02 05/02 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04 05/11 05/04
05/02 05/02 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04 [보류] 05/04
05/02 05/02 05/02 05/03 05/02 05/03 05/03 05/03 05/03 05/04
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 기술검토요청서 및 결과서에 링크 추가 요청 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 04/28 06/30
90% 50% 50% 90% 20%
02/09 03/01 03/01 04/05 04/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/12 05/31
12/08 04/19 04/27
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
06/30 05/12 05/31
30% 90% 50%
12/08 04/19 04/27
05/12 05/12 05/12
04/28 04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 테스트 (CRM 배 포 대기) - [GCMS] 모바일 정산 데이터 오류 지원 (CRM 데이터 수정 후 GC MS 수기등록처리) - [GCMS] 지류식상품권판매현황 결산 판매일자 변경 요청 - [GCMS] 판매 및 입고 재고 데이터 수정 요청 - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [WMS] 출입관리시스템 I/F 데이터 누락 확인 요청 - [WMS] EAI 서버 재부팅으로 인한 WMS 인터페이스 확인 요청
05/12 05/12 05/02 05/02 05/12 05/03 05/02
20% 60% 05/02 05/02 40% 05/03 05/02
04/28 04/28 05/02 05/02 05/03 05/03 05/02

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/05 [보류] 05/09 [보류]
05/01 04/17 05/04 04/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] 개별 주간 보고 출력 기능 추가 (제출일 범위를 지정하여 pptx 출력이 가능하도록 구현) - Python Open API 프로젝트 (노승표 부장님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] AMS 출력 에러 해결 (기간 및 설정에 따른 충돌 최소화) - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [RMS] AutoGPT 설치 및 활용 (code review 및 porting, conver ting) - [RMS] 개별 주간 보고 출력 기능 추가 (제출일 범위를 지정하여 pptx 출력이 가능하도록 구현) - Python Opne API 활용 (1) 파이썬 기초 학습 진행
05/04 05/02 [보류] 05/04 05/09 05/04
05/04 05/02 [보류] 80% 40% 100%
05/02 05/02 04/17 04/20 05/04 04/26
05/12 05/12
05/08 05/08
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-94565 계정지정범주 변경 작업 - [e-Pro] ITSM-94664 해당 구매변경품의 CC전송 여부변경 작업 . - [e-Pro] 해당 협력업체 업체유형 변경작업 및 SAP 전송 요청자 : 김원기
05/04 05/02 05/03 05/04
05/05 05/02 05/03 05/04
05/02 05/02 05/03 05/04

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/18
04/06 02/20 03/23 03/31 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/08
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 ISRT
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] E-BIZ 윤활유 이비즈 개선 프로젝트 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] ERP Data와 RTS Dashboard간 Interface 정보 요청 - [EAI] IIB Toolkit v10.0.0.24 -> v10.0.0.26버전 업그레이 드 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] 근태단말기 인증기록 HCM 미반영 자료 확인 요청
05/31 05/08 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/03 05/02
30% 99% 50% 05/02 05/02 10% 10% 05/03 05/02
04/06 02/24 03/23 04/14 04/28 04/06 05/04 05/02 05/02

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 ● 순현국 | 3 ● 순현국 | 4 ● 노승표 ● 순현국 ◑ 이여진 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 ● 순현국 ● 강민경 | 9 ● 이재원 | 10 ● 박남신 | 11 | 12 ◐ 김구 ● 박선미 ● 전광호 | 13
14 | 15 ● 김예린 | 16 | 17 | 18 ● 이여진 | 19 ● 김도신 ● 노승표 ◑ 권지수 | 20
21 | 22 ◐ 김구 ● 박민우 | 23 | 24 | 25 ● 황보람 | 26 ● 최진우 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet