## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.05.16 ~ 2023.05.22]
5월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
05/31 05/31 05/31 05/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
05/31 05/31 05/31 05/31
WEB
[PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청 [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발지 추가배포 [ERM] ERM IT 시스템 KRI 모니터링 연속 등록시 첨부 파일 업로드 오류 확인 및 수정 반 영 처리 [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT
완료
05/12 05/17 05/16 05/18
ERP
[FI] SRT* 국세청 조사관 조회 연도 제한 로직 수정 (ZEAM8000) [MM] CEO 이취임에 따른 시스템 변경작업 [TD] e-Biz 전체조회시 EAI I/F 오류 발생 개선 [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP시스템 서비스 중단 및 점검작업
완료
05/19 05/17 05/19 05/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 06/30
01/10 01/10 03/20 04/24 05/12 05/19
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [FI] 검교정 실험장비 프로그램(마스터 등록, 메일 알림발송, CP 전송) 생성 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [CO] 제품 원가계산 (ZCOR6500, ZCOR6600)등 수정
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF) - [FI] 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 도메인 value 추 가(ZGMT3510) - [FI] SRT* 국세청 조사관 조회 연도 제한 로직 수정 (ZEAM800 0) - [FI] 지류상품권판매시 반환관련 전표생성 요청 - [CO] 제품 원가계산 (ZCOR6500, ZCOR6600)등 수정
06/30 06/30 05/19 06/30 06/30
80% 90% 05/19 90% 60%
05/15 05/16 05/17 05/18 05/19
03/31 05/31 05/31 06/30 06/30 05/31
05/17 04/05 04/11 05/15 05/08 05/11
- [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(80%) - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청( 50%) - [HR] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선
HR 김도신
HR 김도신
- [HR] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임 - [HR] 국내출장비 신청서 내 출장기간 수정 요청 - [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 학자금 지급 관련 퇴직정산서상 신규 코드 생성 요청 - [HR] 코스트센터 변경 요청 - [HR] 국민연금 기준소득월액 상·하한액 조정 등 Notes 수작업 처 리
05/31 06/30 06/30 05/15 05/31 05/26 05/17 05/31
85% 90% 80% 05/15 90% 05/17 05/17 80%
05/11 05/08 05/15 05/15 05/17 05/17 05/17 05/17

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 06/30
05/18 05/18
- [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 수정 요청 - [HCM] 의료비신청서 시스템 보완
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(제증명 출력 원격,주택자금 급여공제안내 , 국민연금 업로드 오류 확인) - [HCM] 중식비 예외자 신청관련, 일부 개선 요청 - [HCM] HCM 동계 작업복 신청 메뉴 개선 요청
05/19 05/18 05/16
0519 0518 0516
05/16 05/17 05/16
05/31 05/31 05/31 05/31
02/13 03/02 04/27 05/18
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] ERP MIRO 송장전표 처리 시, 동일 금액 동일 날짜 입력 되 면 팝업 처리 되도록 요청 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] CEO 이취임에 따른 시스템 변경작업 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
90% 80% 05/15 60% 05/17 60%
02/13 03/02 04/19 04/27 05/15 05/18

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/29 05/29
05/23 05/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC 박남신
BC 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 TD(수송) 배치잡 관련 문제 확인 및 모니터링 작 업 업무지원 (ZTD_RE_CUSTOMER_ATSS) - [BC] HCM운영 접속 사용자 SAP GUI 접속 문제로 원격 업무지원 (인사후생팀) - [BC] SAP Java Connector 및 SAP RFC SDK 확인 및 업무지원 (생산IT지원팀) - [BC] ERP 업무현황 분석서 리뷰 미팅(삼성SDS) - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP시스템 서비스 중단 및 점검작업 업무지원 (ERPPRD, ERPQAS, ERPDEV)
05/22 05/22 05/19 05/17 05/19 05/18 05/21
05/22 05/22 05/19 05/17 05/19 05/18 05/22
05/16 05/16 05/15 05/17 05/18 05/18 05/19
05/31 05/31
03/06 04/12
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선
05/31 05/31
90% 60%
03/06 04/12

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31 05/31 06/30
03/23 04/27 05/11 05/17 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] eBiz 주문시 메모 수정기능 보완요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
[보류] 05/31 05/31 05/31 05/31 06/30
[보류] 70% 99% 05/16 99% 0%
03/23 04/27 05/11 05/11 05/17 05/17
05/31
05/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- ZCMR1091 [입금위배] 거래처별 채권내역 마감 프로그램 개선 - [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95100 e-Biz 주문시 메모 수정기능 보완요청 - [TD] ITSM-94647자동배차시스템(ATSS) 차량별 당일배차 우선 순위 로직 보완/개선 - [TD] eBiz 전체조회시 EAI I/F 오류 발생 개선 - ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축ZPLER0060_F01 로직 수정 - ITSM-89864 SABIC 시스템 연동 구축ZPLER0200_F01 로직 수정 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청
05/31 05/31 05/16 05/19 05/31 05/18 05/18 05/31
100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05/12 05/04 05/15 05/02 05/12 05/18 05/18 05/19

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/31 05/31
05/22 05/03 04/28
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인
05/19 05/31 05/31
5/19 70% 20%
05/15 05/03 04/28
05/31 05/31 05/31 06/30 09/30 06/30 06/30
05/02 05/02 05/22 02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 전자결재 SMS 추가 기능 개선 요청 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 전자결재 SMS 추가 기능 개선 요청 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈
05/31 05/31 05/31 06/30 05/31
90% 90% 10% 5% 30%
05/02 05/02 05/19 05/17 05/02

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] 유량기록 구성시 Lims 조성비 확인 및 처리 - [OAS] Save and Restore Grid Layout
12/31 12/31 06/30 05/31 07/31
50% 50% 60% 50% 50%
11/28 11/28 03/22 04/24 04/26
05/12 05/31 05/31
04/28 05/12 05/16
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유원복 진행탭에서 삭제상태 거래처 안보이도록 수정 - [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 오피넷 데이터 업데이트 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
05/12 05/31 05/12 05/31
05/11 25% 05/12 30%
04/28 05/12 05/08 05/16

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26
05/22
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/19
05/19
05/15
05/26 05/26 05/26
05/22 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가배포 - [ATSS] atss 거리 및 요율 입력 - [ASM] WSS점검 프로세스 작성 - [ASM] ITSM-95036
05/19 05/19 05/17 05/17 05/18 05/18
90% 85% 05/17 05/17 05/18 05/18
02/27 04/17 05/16 05/17 05/18 05/18

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/26
05/22 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] 117pc AA오류 pc 재부팅 및 업데이트 제거 - [RPA] A360 'Daily Report' DataPARC 정상화 완료 봇수행 시 작 - IAM 222.110.78.76, 222.110.78.77 접속 및 설정, 화면보 호기 가동 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 모니터링 및 재수행 - [ERP 계정관리] 담당자 휴가 백업 - [RPA] A360 'Daily FX' 작업 재수행 및 에러 확인, 문제상황 전 달 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 재수행 및 에러 확인, 수정 - [RPA] A11 '#1 회계 지급' 작일 미수행 작업 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
05/15 05/15 05/15 05/18 05/18 05/19 05/19 05/19 05/26
05/15 05/15 05/15 05/18 05/18 05/19 05/19 05/19 [보류]
05/15 05/15 05/15 05/17 05/18 05/19 05/19 05/19 05/03
02/28 03/31 03/31 06/30
02/09 03/01 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 03/31 06/30
90% 50% 50% 30%
02/09 03/01 03/01 04/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/31
12/08 04/27 05/10 05/15
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT System 데이터 이전 요청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [ERM] ERM_SUB_COMMITTE 일정 수정 요청 - [LMS] Simoms Project Integration PoC 대상 선정 및 정보 요청 건 - LMS , 테스트 테이블 정보 요청. - [ERS] ERS 모바일 개선 프로젝트 수정사항 운영 반영 적용 - [ERM] 패스워드 만료 예외 계정 생성 시 초기 패스워드 보안 강 화 요청 확인 - [ERM] ERM IT 시스템 KRI 모니터링 연속 등록시 첨부 파일 업 로드 오류 확인 및 수정 반영 처리 - [ERS] MSDS 파일 및 관련 정보 요청 - [LMS] 교육과정 등록 요청시 오류 확인 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 [방폭기기 유지보수 및 검사기초] 기각시 오류 확인 및 재처리 요청 - [LMS] 시험문제 세부 항목 삭제 처리 오류 확인 및 처리 방안 안 내(미사용으로 안내) - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
06/30 06/30 05/31 05/19 05/15 05/17 05/17 05/16 05/17 05/18 05/19 05/19 05/31
30% 05/15 90% 05/16 05/15 05/17 05/17 05/16 05/17 05/18 05/19 05/19 80%
12/08 04/19 04/27 05/15 05/15 05/17 05/17 05/15 05/16 05/18 05/19 05/19 05/15

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/23
04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트 (A PP - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수정 - [GCMS] 한국문화진흥 모바일 상품권 과거 데이터 확인 요청 - [GCMS] 상품권 공용 PC 결재프로그램 설치 및 권한 부여
05/31 05/23 05/18 05/17 05/18
90% 80% 05/17 05/17 05/18
04/28 05/03 05/10 05/15 05/18
05/26 05/26 [보류]
05/22 05/17 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
05/19 05/26 [보류]
05/19 30% [보류]
05/15 05/17 04/17

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/26 05/26
05/22 05/22
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대 - [e-Pro] 할당받은 SR 요청건 작업
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] ITSM-95183 해당 견적의뢰 재견적 가능토록입찰 취소 및 마감 기한 연장 작업 - [e-Pro] ITSM-95267 해당 PR 건에 대한 WBS Code 수정 작업. - [e-Pro] 해당 견적의뢰의 재견적 업체대상 목록 오류 관련 원인파 악 및 관련 내용 전달 -- 시스템 내부적으로 원인파악 한결과로 는 누락된 데이터 없이 모두 조회 확인됨으로 이외 오류 요 인에 대하여 엠로 담당자가 확인 해야 하기에 관련 내용 전달 함. 요청자 : 구매팀 김순미
05/19 05/15 05/17 05/19
05/11 05/15 05/17 05/19
05/15 05/15 05/17 05/19
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/31
04/06 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/15 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 주문시 메모 수정기능 오류 확인 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] SABIC <-> S-OIL EAI시스템 Pre-ISRT - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 05/18 05/31 05/31
50% 50% 10% 90% 05/16 50% 05/18 90% 90%
04/06 03/23 04/06 05/04 05/15 05/15 05/08 04/14 05/19

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 ● 순현국 | 3 ● 순현국 | 4 ● 노승표 ● 순현국 ◑ 이여진 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 ● 순현국 ● 강민경 | 9 ● 이재원 | 10 ● 박남신 | 11 | 12 ◐ 김구 ● 박선미 ● 전광호 | 13
14 | 15 ● 김예린 | 16 | 17 | 18 ● 이여진 | 19 ● 김도신 ● 노승표 ◑ 권지수 | 20
21 | 22 ◐ 김구 ● 박민우 | 23 | 24 | 25 ● 황보람 | 26 ● 최진우 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet