## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.05.23 ~ 2023.05.29]
5월 5주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전자결재 삭제 요청 [ASM] epro 자동 배포 구축 [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
06/30 06/09 06/30 09/29
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [TD] 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
06/30 06/30 05/31 05/31
WEB
[OSPM] 휴면 계정 관리 프로시져 로직 수정 [E-Approval] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청 [LMS] SAP부서 예산 배치오류 확인 및 재처리 [GCMS] 판매등록 삭제처리 요청
완료
05/24 05/25 05/22 05/22
ERP
[CO] 제품 원가계산 관련 프로그램 수정 (ZCOR8360) [FI] NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR5057) [MM] SAP구매요청(10148372) 자산번호 수정 요청 [SABIC] SABIC I/F 관련 로직 수정
완료
05/22 05/23 05/26 05/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 05/31
01/10 03/20 04/24 05/12 05/23 05/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 테스트
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] [CO] 제품 원가계산 관련 프로그램 수정 (ZCOR8360) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] [FI]전자결재 미리보기 본문 TEXT 오류 내용 분석(ZEAM8 000) - [FI] [FI]NTS 원복 후 다시 레이아웃 변경(ZFIR5057) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF)
05/22 05/23 05/24 06/30 05/31
05/22 05/23 05/24 90% 80%
05/22 05/23 05/24 05/25 05/26
06/09 06/30 07/31 07/31
05/23 05/26 05/22 04/05
- [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 출근 시간 정보 조회 기능 제공: 시차출근/단축근무 - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용 - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 예외근무시간 코드 신규생성 - [HR] 정기승호(호봉) 등 로직 수정 요청 - [HR] 예외근무 신청현황 시간점검 항목 추가 - [HR] 퇴직정산서 내 항목 추가 및 위치 변경 요청 - [HR] 2009년 발령사항 수정 요청 - [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 퇴직자, 기정산월에 추가정산신청자 등 예외자 처리 방법 추가 개발 요청
07/31 05/31 06/30 05/31 05/31 06/09 06/09 05/23 06/09 06/09
90% 05/23 05/23 05/22 05/25 05/22 05/23 05/22 70% 05/24
04/05 04/11 05/08 05/17 05/18 05/18 05/22 05/22 05/23 05/23

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 의료비신청서 시스템 보완 - [HCM] 주택자금 기금분 일시 상환자(탈황2팀 박지훈)의 은행 대 출분 급여 반영이 가능토록 조치 요청 - [HCM] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 수정 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(변동공제-공장에 대한 지급처 리 분석,작업복 이메일전송 확인)
05/31 05/26 05/26 05/24 05/26
0531 0526 0526 0524 0526
05/18 05/22 04/24 05/22 05/22
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 05/30
02/13 03/02 04/27 05/18 05/22 05/24
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- SD 관련 요청서 처리 - [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] SAP구매요청(10148372) 자산번호 수정 요청
05/31 05/31 05/31 05/31 06/30 06/30 05/31
90% 80% 80% 60% 70% 40% 05/26
02/13 03/02 04/27 05/18 05/22 05/24 05/26

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/05 06/05 06/07
05/30 05/30 06/01
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년 5월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] '23년도 1분기 용인센터 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(HQHRCONT) - [BC] BW운영 F/S quota 문제로 quota 변경 작업 업무지원 - [BC] ERP QA테스트 S-imoms 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 (IM_RFC_POC) - [BC] '23년도 1분기 온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업(OSKPRO) - [BC] BW운영/개발 HANA DB Sizing Report 관련 Note 적용작업 업무지원(Note 2296290)
05/29 05/29 05/23 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24
05/29 05/29 05/23 05/23 05/23 05/24 05/24 05/24
05/23 05/23 05/15 05/22 05/22 05/23 05/23 05/23
05/31 05/31 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
05/31 05/31 06/30
90% 60% 30%
03/06 04/12 05/23

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31 06/02
03/23 04/27 05/17 05/26
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 영업담당자 부재시 대결자에 대한 Flow 안내(통합알림) 추가요청 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - 장바구니 판매자복 상태값 오류 수정 - 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청
[보류] 05/31 05/31 05/31 06/30 05/25 06/02
[보류] 70% 05/25 05/25 5% 05/25 99%
03/23 04/27 05/11 05/17 05/17 05/24 05/26
05/31
05/04
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청 - SABIC I/F 관련 로직 수정
05/31 05/31 05/22
50% 80% 100%
05/04 05/19 05/22

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 05/31 05/30
05/03 04/28 05/25
- [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [FLBIZ] 개발/운영서버 소스 배포 지원 - [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] PDF 파일 그룹화 기준 변경 가능 여부 확인 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청
05/26 05/31 05/31 05/30
5/26 90% 20% 50%
05/22 05/03 04/28 05/25
05/31 05/31 06/30 09/30 06/30 06/30
05/02 05/02 02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] DCS/ESD System 계정 등록 신청서(협력업체) 기각처리 요청 관련 이슈 - [OSPM] 휴면 계정 관리 프로시져 로직 수정 - [OSPM] 정산완료 전송처리된 OSPM의 Work order의 전송 대기 상태 전환 요청 - [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청
05/31 05/24 05/24 05/31 05/31 06/30
05/22 05/24 05/24 99% 99% 20%
05/02 05/23 05/24 05/02 05/02 05/17

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선
12/31 12/31 06/30 07/31 06/30
50% 50% 70% 50% 30%
11/28 11/28 03/22 04/26 05/26
05/31 05/31
05/12 05/16
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가
05/31 05/31
25% 90%
05/12 05/16

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02
05/29
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
05/26
05/26
05/22
06/02 06/02 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ATSS] SAP 상 월 수송비 / ATSS 상 월 수송비 상이비교 - [ASM] ITSM-95013, ITSM-95180 자동 배포 - [ASM] 소스코드 취약점 수동 점검 교육 - [ASM] ITSM-95663 작업 결과 작성 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-95430
06/02 06/09 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
90% 85% 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
02/27 04/17 05/23 05/24 05/24 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02 06/02
05/29 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] 209pc AA확인 및 재부팅, 업데이트 제거 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 재수행 - A360 나프타 분기별 작업 에러확인 및 필수자료 수정 요청 - A360 Margin 작업 SAP 오픈 오류 확인, 로그추가 - [RPA] A11 회계지급 오류 데이터정리 - [RPA] 115pc 엑셀 오픈시 빈화면 (RPA로 오픈시 정상) -> 엑셀 옵션 DDE 무시 체크해제 - [RPA] A11 '#4 외화송금' AA 다운 미수행 -> AA 가 다운되어 있어도 정상작동 하나, 엑셀 Macro 로 들어가면서 작업이 중단 되는 것으로 확인 -> PC설정 사용시간 변경 - [RPA] 209pc 자동시작 재활성화 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
05/22 05/22 05/22 05/22 05/26 05/25 05/26 05/26 06/02
05/22 05/22 05/22 05/22 05/26 05/25 05/26 05/26 [보류]
05/22 05/22 05/22 05/22 05/22 05/25 05/26 05/26 05/03
02/28 03/31 03/31 06/30
02/09 03/01 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청
02/28 03/31 03/31 06/30 05/31
90% 50% 50% 30% 05/25
02/09 03/01 03/01 04/19 05/22

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 05/31 06/30 05/31 06/16
12/08 04/27 05/10 05/15 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 교육근태 등록/삭제 기능 개선 - [LMS] 교육결과보고및교육출장비신청서 수신부서 결재선 추가 요청 - [LMS] SAP부서 예산 배치오류 확인 및 재처리 - [LMS] 전자결재시스템 교육훈련싱청서 오류 확인 및 처리방안 문의 - [LMS] [LMS]VDI환경 사용자들의 외부 교육사이트 학습을 위한 방화벽 오픈 요청(본인인증 절차 추가로 인한 나이스 사이트 방화벽 오픈 요청) - [ERS] 본사내규 SOC-01-053, 첨부서식 삭제요청.(예전 첨부서 식임) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [ERS] SOB-01-002 직제규정(영문) , 19.12.3 문서 내 2-1 O fficers' R&R 첨부파일 다운로드시 오류 확인 요청 및 재처리 요청 - [ERS] 표준문서 '회전기기 관리지침(SOM-0-171)' 개정 품의, 재 개정 처리
06/30 05/31 05/31 05/22 05/22 05/23 05/23 06/16 05/26 05/26
30% 05/25 05/25 05/22 05/22 05/23 05/23 70% 05/26 05/26
12/08 04/27 05/15 05/22 05/22 05/23 05/23 05/24 05/26 05/26

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/31 06/02
04/28 05/03
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트 (A PP - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 롯데쇼핑 상품권 회수 오판독 데이터 삭제 요청 - [GCMS] 판매등록 삭제처리 요청 - [GCMS] LPG 팀 김태원 책임 GCMS 권한 부여 - [EWS] SP414 투자예산 장기 미집행 시나리오 오류 확인 및 (서 정민 상무님)임원 모니터링 메일 발송 안가게 처리 요청 - EWS / WMS 윈도우서버 패치 작업으로 인한 서비스 및 배치 확인
05/31 06/02 05/22 05/22 05/23 05/24 05/24
90% 80% 05/22 05/22 05/23 05/24 05/24
04/28 05/03 05/22 05/22 05/23 05/22 05/22
06/01 06/01 [보류]
05/30 05/30 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] '장애리포트' / excel 파일 출력 기능 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 설계 및 개발
05/26 05/26
05/26 05/26
05/22 05/17

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02
05/29
- 05/29(법정대체휴무), 5/30 ~ 6/2 하계휴가
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - [e-Pro] 해당 견적의뢰건의 재견적 업체대상 오류 관련원인 파악 협조요청자 : 구매팀 김순미 - [CES] 예가산정 인수인계 산출물 관련 파일 정리 및 관련 내용전 달TO : 노승표 부장님
05/26 05/22 05/25
05/26 05/22 05/25
05/22 05/22 05/25
05/31 06/30 07/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31 05/31
04/06 05/26 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/15 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
05/31 06/30 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
50% 10% 10% 90% 80% 90% 90%
04/06 05/26 04/06 05/04 05/15 04/14 05/19

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 | 1 근로자의날 | 2 ● 순현국 | 3 ● 순현국 | 4 ● 노승표 ● 순현국 ◑ 이여진 | 5 어린이날 | 6
7 | 8 ● 순현국 ● 강민경 | 9 ● 이재원 | 10 ● 박남신 | 11 | 12 ◐ 김구 ● 박선미 ● 전광호 | 13
14 | 15 ● 김예린 | 16 | 17 | 18 ● 이여진 | 19 ● 김도신 ● 노승표 ◑ 권지수 | 20
21 | 22 ◐ 김구 ● 박민우 | 23 | 24 | 25 ● 황보람 | 26 ● 최진우 | 27 부처님오신날
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 05월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet