## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07
05/31
- [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청 - [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선
05/31 05/30 06/07
5/30 5/30 10%
05/03 05/25 05/31
06/30 09/30 06/30 06/30
02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 기성보고서(문서번호 AK1-23-0007) 결재월 변경 의 건 - [E-Approval] 직무대행 직장체육회식비 배정 신청서 결재자 변경 요청 - [OSPM] WO 3817765 #3 RHDS Start-up 시 Fractionation S ection 작업정산서 결재 단계 초기화 요청
06/30 06/30 05/31 05/31 06/02 06/02 06/01
20% 30% 06/01 06/01 06/02 06/02 06/01
05/17 05/19 05/02 05/02 06/02 06/02 06/01

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선
12/31 12/31 06/30 07/31 06/30
50% 50% 80% 50% 50%
11/28 11/28 03/22 04/26 05/26
05/31
05/12
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가 - [PRM] PRM 대리점 관리S/S 판매약정 관련 자동메일링 추가 요 청
05/31 05/31 05/25
85% 05/23 05/25
05/12 05/16 05/15

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09
06/05
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
06/02
05/26
05/29
06/02 06/09 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-1562 삭제ITSM-95687 UAT 요청ITSM-95763 UAT 요청ITSM-95179 변경결과 작성 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-95751 변경결과 작성ITSM-95838 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-95179 변경결과 작성ITSM-95186 변경결과 작성 ITSM-95948 견적서 삭제ITSM-95948 견적서 삭제 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [Mobile] 신규 맥북 설정 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ATSS] ATSS 신규 직원 계정 생성
06/09 06/09 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/09 06/02 06/02
90% 85% 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 50% 06/02 06/02
02/27 04/17 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/01 06/02 06/01

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09 06/09
06/05 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 작업 사전 처리 후 재수행 - A360 '환율주가 SMS전송' 작업 에러확인 및 엑셀수정, 재수행 - A11 'CCS 사전점검' 작업 재수행 + Error 발생 시 이미지 캡쳐 추가 - [RPA] A11 회계지급 오류 데이터정리 - [RPA] A11 '사전점검' 오류 시스템 확인, e-biz 담당자 추가 - [RPA] A360 '항공급유' 작업요청 수행 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업요청 수행 및 단일스케줄 등록 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인 - [RPA] A360 '전표처리' 작업요청 수행, 오류 원인 확인 및 수정 -> 메일을 html로 저장해 해당 html에서 세금계산서 링크를 찾 아 웹에 입력-> 링크가 변경되어 RPA가 html 내에서 찾지 못함 -> 링크 확인 후 RPA가 찾는 문자열 변경 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 에러. 담당자 확인 요청 -> 각 공정 T&A로 데이터 오류. 6/8 까지 RPA 중단 - [RPA] A11 AA 오류 PC재부팅 -> AA 연결 오류로 재부팅 n회 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업요청 수행
05/30 05/30 05/30 05/31 06/01 06/01 06/01 06/09 06/02 06/02 06/02 06/02
05/30 05/30 05/30 05/31 06/01 06/01 06/01 [보류] 06/02 06/02 06/02 06/02
05/30 05/30 05/30 05/30 06/01 06/01 06/01 05/03 06/01 06/02 06/02 06/02

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 06/30
02/09 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 06/02 03/31 06/30
90% 06/01 60% 50%
02/09 03/01 03/01 04/19

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/16
12/08 05/10 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [LMS] S-OIL Customized Training for the Intermediate Lev el 전자결재시 구매처코드에 대체수취인 체크 오류 확인 및 재 처리 요청 - [ERM] 샤흰프로젝트의 정의가 변경,risk assessment 2Q 평가 자 료에 반영 되도록 변경 요청 - [ERM] 내부 감사 권한 그룹사용자는 예외로 리스크관리팀 관리 자>IT관리자와 같이 모든 리스크에 대한 조회 권한 예외처리 적용 - [LMS] [고려아카데미컨설팅] 신규 카테고리 관련 코드확인 요청 의 건 - [ERS] 2023.05.30일자 ERS_CP_INTERFACE 연계 데이터 개 정/제정 실행시 오류 발생, 재처리 요청 - [ERS] 2023.05.31일자 ERS_CP_INTERFACE 연계 재처리시 제정문서 중복 생성건 확인 및 삭제 요청 - [ERS] 부서지침서>윤활팀>#2 Lube> 비정상운전대응 폴더 비활 성화 요청 - [ERM] RI-24 “중점관리대상 거래처 채권총액” 관련, ERP 시스 템으로부터 ERM으로 연동되는 데이터 13건에 대한 기준일자 증적자료 요청 - [LMS] LMS 시스템 HCM 신규사용자 스케쥴러 실행 오류, 수동 스케쥴러 실행 재처리 작업 - [LMS] 교육훈련신청서 전표생성시 오률 발생 EAI, SAP 확인 및 테스트 진행
06/30 06/16 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/02
30% 70% 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/02
12/08 05/24 05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/01

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/16 06/07 06/23
05/03 06/01 06/02
- [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 구미지사 회수 / 미회수 금액 ERP 연계 데이터 차이 확 인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청 - [GCMS] 모바일 상품권 B2B, B2C (거래유형) 오류 확인 요청 - 소스코드 취약점 수동 점검 교육 참석 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 내부회계관리제도(IAMS) 운영실태 평가를 위한 WMS 권한 부여 요청 (리스크관리팀 김성호 책임) 및 인사정보 배치 프로 시저 수정
05/31 06/16 06/01 06/07 06/02 06/01 06/23 05/30
05/31 80% 06/01 80% 06/02 06/01 10% 05/30
04/28 05/03 06/01 06/01 06/01 06/01 06/02 05/30
06/09 [보류]
06/07 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 피드 백 관련 수정 및 개발
06/01 06/01
06/01 06/01
05/30 05/24

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09 06/09
06/07 06/07
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - Off-Boarding , 보안서약서, 업무인수인계서,통합시스템 삭제신 청서 작성 및 제출
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- 05/29(법정대체휴무), 5/30 ~ 6/2 하계휴가
06/02
06/02
05/30
05/31 06/30 07/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31
04/06 05/26 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
06/30 06/30 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
90% 20% 20% 100% 06/01 100% 100%
04/06 05/26 04/06 05/04 05/15 04/14 05/19