## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.06.06 ~ 2023.06.12]
6월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청 [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개선 요청
09/30 06/16 06/16 09/29
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
06/30 06/30 06/30 06/30
WEB
[PRM] PRM 오더보류 해제 요청 [ERM] RA 수정 화면에서 Control 전환 체크 박스시 미적용되는 현상 확인 및 수정 후 운 영 반영 [LMS] ODA/TDA 신청시 신규 임원 직책에 대해 추가 적용 [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청
완료
06/01 06/08 06/09 06/07
ERP
[FI] EAI 이슈 TEST (ZFI_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_COMT) [SABIC] SABIC TD I/F 테스트 위한 수정 [SD] 모바일상품권 취소데이터 반영 요청 [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
완료
06/08 06/08 06/07 06/08

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 07/31
01/10 03/20 04/24 06/07
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- Off duty - 현충일 - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그 램 생성 (ZCPR1050) - [FI] EAI 이슈 TEST (ZFI_RECEIVE_POSTING, ZCO_BUD_C OMT) - 연차 휴가
06/05 06/06 07/31 06/08 06/09
06/05 06/06 40% 06/08 06/09
06/05 06/06 06/07 06/08 06/09
07/31 07/31 06/30 06/16 06/30
04/05 05/22 06/07 06/01 05/08
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 지연됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사원장 Compensation grade 항목 추가 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청(추 가 요청사항 반영)
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청(추 가 요청사항 반영) - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가 - [HR] 인사원장 Compensation grade 항목 추가
06/30 06/16 06/30
90% 70% 50%
05/08 06/01 06/07

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 학자금 신청서 관련 개발 요청의 건 - [HCM] 승인된 의료비 신청서 한도금액 반영 관련 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(지방사업장 근태기록부 예외 자 신청 적용 및 실근무사업장 교대조 예외처리)
06/13 06/09 06/08
0613 0609 0608
05/03 06/08 06/07
06/30 06/30 06/30 06/30
03/02 04/27 05/18 05/24
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
06/30 06/30 06/30 06/30
80% 80% 60% 70%
03/02 04/27 05/18 05/24

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/19 06/19
06/13 06/13
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업 ([FI] 검교정시험장 비 마감일정 알림 메일 발송) - [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] HCM시스템 SAP GUI SNC 설정작업에 따른 업무 회의 - [BC] 2023년 1st itnerim 운영평가용 내부통제 관련 증빙자료 취합 및 전달
06/12 06/12 06/07 06/08 06/09 06/16
06/12 06/12 06/07 06/08 06/09 60%
06/06 06/06 06/07 05/23 06/08 06/08
12/31 06/30 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
12/31 06/30 06/30
90% 60% 30%
03/06 04/12 05/23

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 06/30
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 개인정보처리지침 내용 수정
[보류] 05/31 06/30 06/07
[보류] 70% 35% 06/07
03/23 04/27 05/17 06/07
07/31 06/30
05/04 06/02
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - ITSM-89864SABIC TD I/F 테스트 위한 수정 - [SD] ITSM-94224모바일상품권 취소데이터 반영 요청
07/31 06/30 06/08 06/07
50% 80% 06/08 06/07
05/04 06/02 06/08 06/07

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/12 06/16 06/16
06/09 06/01 06/09
- [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선 - 배포 후 수정 확 인 - [LOPAS] 대쉬보드 이관수송현황 오류 실시간 모니터링 - [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선 - [LOPAS] 대쉬보드 이관수송현황 오류 실시간 모니터링 - [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경
06/07 06/16 06/16
6/8 50% 10%
05/31 06/01 06/09
06/30 06/30 09/30 06/30
02/14 05/19 05/16 05/19
- [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 지원금액 신청서 제목 변경 요청
06/30 06/30 06/16
50% 20% 99%
05/19 05/17 06/07

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선
12/31 12/31 06/30 07/31 06/30
50% 50% 06/09 50% 50%
11/28 11/28 03/22 04/26 05/26
06/16 06/16
05/12 06/02
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 판촉지원 수량배정 화면 오류수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 오더보류 해제 요청 - [PRM] PRM 판촉지원 수량배정 화면 오류수정
06/16 06/01 06/16
99% 06/01 50%
05/12 05/30 06/02

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/16
06/12
- [e-Pro] 업무 이관
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
06/09
06/09
06/05
06/02 06/09 06/16 06/16
05/30 02/27 06/12 06/12
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] 취약점 점검 대상 ‘N’ 상태 시 플로우 추가 - [Mobile] 신규 맥북 설정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-88751 예상 완료일 변경 - [ATSS] 납지처 거리 및 요율 추가 - [ASM] HCM 모집단 작성 - [ASM] 자동배차 엔진 속도 저하로 서비스 재시동 - ITSM-94321 변경 결과 작성ITSM-95027 변경 결과 작성
06/09 06/09 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09
90% 06/09 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09
02/27 04/17 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/16 06/30
06/12 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 작업 담당자들 PW 정보 확인 및 자격증명 수정 - A11 '사전점검' 작업 메일 수신인 추가 - A11 '#1 회계지급' 정상수행 위한 오류 데이터정리 - [RPA] A11 '#2 외화 지급' 작업 수기승인 - [RPA] IAMS 모집단 사전점검 메일 취합 자료 협조 요청 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 모니터링
06/07 06/07 06/09 06/08 06/09 06/09
06/07 06/07 06/09 06/08 06/09 06/09
06/07 06/07 06/07 06/08 06/09 06/09
02/28 03/31 06/30
02/09 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 03/31 06/30
90% 60% 60%
02/09 03/01 04/19

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/16
12/08 05/10 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 전표생성 오류 확인 및 재처리 완료 - [LMS] 교육훈련신청서(2023 시민사회단체 활동가 역량강화 전 문 교육) 근태반영 여부 N으로 재처리 요청 - [ERM] RI 261 사이버침해위협이벤트 증가율 관련 KRI 입력일 자 목록 추출 요청 - [ERM] RA 수정 화면에서 Control 전환 체크 박스시 미적용되는 현상 확인 및 수정 후 운영 반영 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] RI-48, RI-148 KRI 연계오류 확인 및 수동 스케쥴러 실 행 - [LMS] ODA/TDA 신청시 신규 임원 직책에 대해 추가 적용
06/30 06/16 06/07 06/07 06/07 06/08 06/30 06/09 06/09
30% 80% 06/07 06/07 06/07 06/08 20% 06/09 06/09
12/08 05/24 06/01 06/07 06/07 06/08 06/09 06/09 06/09
06/16 06/23 06/15
05/03 06/02 06/09
- [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 모집단 자료 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청 - [GCMS] 강원지사 회수상품권 오입력으로 인한 데이터 삭제 요청 - [GCMS] 충남지사 상품권 공용 PC 결제 시스템 설치 요청 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 모집단 자료 요청 - [WMS] 2023년 2분기 모의해킹 업무 협의 지원
06/16 06/07 06/07 06/08 06/23 06/15 06/07
80% 06/07 06/07 06/08 30% 80% 06/07
05/03 06/01 06/07 06/08 06/02 06/09 06/07

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/15 [보류] 06/16
06/12 04/17 06/09
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려 - [FMS] 요구사항 관련 개발 (시간 계산 관련 수정, 목록 정렬 기능 추가, 심각도 산정 결과 출력)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] AMS 주차 계산이 부정확한 현상을 확인, 해당 부분 수정 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 테스 트 - [FMS] 장애보고 .csv 형식 파일 출력 개발 및 배포
06/09 06/09 06/09 06/09
06/09 06/09 06/09 06/08
06/07 06/09 06/01 06/01
06/30 07/31 07/31 05/31 05/31 09/29
05/26 06/12 03/23 04/06 04/21 04/21
- [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
06/30 06/30 07/28 05/31 06/30
06/08 50% 10% 20% 10%
04/06 05/26 06/12 04/06 06/12

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ◐ 순현국 ● 전광호 | 2 ◑ 김도신 ● 전광호 ● 이지은 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 ● 남대현 ● 황보람 | 8 ● 남대현 | 9 ● 남대현 ● 황보람 | 10
11 | 12 ◐ 김구 | 13 | 14 ● 박남신 | 15 | 16 ● 박선미 ● 순현국 ◑ 이병준 ◑ 권지수 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 박선미 ● 이여진 ◐ 이병준 ● 강민경 | 20 ● 노승표 | 21 ● 노승표 | 22 ● 노승표 | 23 ◑ 배영식 ● 노승표 ● 최진우 | 24
25 | 26 ◐ 김구 ● 박민우 | 27 | 28 | 29 ◐ 순현국 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet