## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.05.30 ~ 2023.06.05]
6월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전자결재 삭제 요청 [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정
06/30 06/16 06/16 07/31
ERP
[FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
06/30 06/30 06/30 06/30
WEB
[E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(APP - CRM - GCMS) [WMS] 내부회계관리제도(IAMS) 운영실태 평가를 위한 WMS 권한 부여 요청 (리스크관리 팀 김성호 책임) 및 인사정보 배치 프로시저 수정 [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발
완료
06/01 05/31 05/30 06/01
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 관련 프로그램 수정 (ZCPR1025) [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQUIPMENT_CONF) [MM] VMI 자재 정산(ZMMR1293) 필드 추가 [TD] 최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청
완료
06/02 05/30 06/01 05/30

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 05/31
01/10 03/20 04/24 05/12 05/23 05/24
- [FI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [FI] [FI] 지류상품권 반환처리 프로그램 수정(ZGMR3511) - [FI] [FI]NTS 국세청 테이블 변경 및 레이아웃 변경 (ZFIR505 7) - [FI] 시험장비 관리 인터페이스 테스트
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 시험장비 관리 인터페이스 추가 수정(ZFI_RFC_TESTEQU IPMENT_CONF) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 관련 프 로그램 수정 (ZCOR1180N) - [FI] 구매처/거래처 코드 관리 프로그램 I/F 테스트 (ZFIR9057 ) - [CO] [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 관련 프 로그램 수정 (ZCPR1025)
05/30 05/31 06/01 06/02
05/30 05/31 06/01 06/02
05/30 05/31 06/01 06/02
07/31 07/31 06/16
04/05 05/22 06/01
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 발령품의 "선임" 기능 추가
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용-원복 후 운영이관(반영시점 7월로 지연됨) - [HR] 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [HR] 특근 과다 발생 현황 관리(SAP HR) 메뉴 신규 개발 요청 - [HR] 증빙상 대표자 정보 변경 요청 - [HR] 출근 시간 정보 조회 기능 제공 - [HR] 특근계획서상 개인별 특근기간이 신청내역 일정을 초과할 수 있도록 변경 - [HR] 사직신청서 날짜 변경 요청 - [HR] Specialist 직책수당 관련 요청 - [HR] 휴일대근신청서 중복신청에 따른 삭제 요청 - [HR] 인사발령, 발령품의 관련: 인사발령사유 (44: 직급조정) 추 가 - [HR] 임원 발령처리 작업지원: 영문 공통코드, I/F 처리
07/31 05/31 06/30 06/09 06/30 06/16 05/30 06/23 05/31 06/16 05/31
90% 05/23 05/23 06/02 05/30 05/31 05/30 05/31 05/31 20% 05/31
04/05 04/11 05/08 05/23 05/25 05/25 05/30 05/30 05/31 06/01 05/31

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 의료비신청서 시스템 보완 - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 근무일 활성 화 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(중식비 예외자 체크 및 예외 조직 세팅, 간소화 분석 , 계약직 권한 안내)
05/30 06/01 06/02
0530 0601 0602
05/18 05/31 05/30
06/30 06/30 06/30 06/30
03/02 04/27 05/18 05/24
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 6척) - [MM] 전기차충전기 투자관리번호 수정 요청
06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 06/30 06/30
80% 80% 60% 06/01 50% 05/30 06/02
03/02 04/27 05/18 05/22 05/24 05/30 05/31

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/12 06/12 06/08
06/06 06/06 05/23
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 상반기 DR 재해복구 모의훈련
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] HCM개발 SNS Client SAP GUI770 설치 및 설정 테스트 작업 업무지원 - [BC] 인프라 노후 스토리지 교체 작업에 따른 ERP_DR시스템 서 비스 점검작업 업무지원 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
06/05 06/05 05/30 06/01 06/07
06/05 06/05 05/30 06/01 06/07
05/30 05/30 05/30 05/30 06/01
06/30 06/30 06/30
03/06 04/12 05/23
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] VMI 자재 정산(ZMMR1293) 필드 추가* 조회조건과 정산 리시트에 이동유형 추가
06/30 06/30 06/30 06/02
90% 60% 30% 06/01
03/06 04/12 05/23 05/26

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 05/31
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 한라석유 위탁 직거래 계열주유소에 대한 e-Biz 파트너 몰 권한부여 요청
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 사이트내 '마케팅캘린더' 명칭 변경 요청 - [e-Biz] 사후적립시 LPG 최소 공급가 통제 수정
[보류] 05/31 06/30 06/02 06/02
[보류] 70% 10% 06/01 06/01
03/23 04/27 05/17 05/26 05/30
07/31 06/30 06/30
05/04 06/02 05/19
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [TD] ITSM-95446최적출하처 순위자동결정에 반영되지 않도록 예외처리 요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청
07/31 05/31 06/30
50% 05/30 50%
05/04 05/19 06/02

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/07
05/31
- [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [LOPAS] ITSM-95063대쉬보드 이관수송현황 오류 - [LOPAS] ITSM-95664대쉬보드 상 이관수송현황 수정요청 - [LOPAS] 오류 수정후 시스템에 반영이 완료되었음에도 불구하 고, 사용자별 개별적으로 브라우저의방문기록을 삭제처리 하 여야만 수정사항이 반영되고 있는 현상 개선
05/31 05/30 06/07
5/30 5/30 10%
05/03 05/25 05/31
06/30 09/30 06/30 06/30
02/14 05/16 05/19 05/19
- [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 장비사용확인서 전자결재시 정비계획팀 담당자 전 자결재 삭제 요청 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성 란 개발 요청 - [E-Approval] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [E-Approval] 기성보고서(문서번호 AK1-23-0007) 결재월 변경 의 건 - [E-Approval] 직무대행 직장체육회식비 배정 신청서 결재자 변경 요청 - [OSPM] WO 3817765 #3 RHDS Start-up 시 Fractionation S ection 작업정산서 결재 단계 초기화 요청
06/30 06/30 05/31 05/31 06/02 06/02 06/01
20% 30% 06/01 06/01 06/02 06/02 06/01
05/17 05/19 05/02 05/02 06/02 06/02 06/01

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] 특별수불(RUC, SPRO) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선
12/31 12/31 06/30 07/31 06/30
50% 50% 80% 50% 50%
11/28 11/28 03/22 04/26 05/26
05/31
05/12
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 신규유치를 위한 잠재고객 등록시 체크리스트 개발 요청 - [PRM] PRM 납품처 믿음가득 로직 추가 - [PRM] PRM 대리점 관리S/S 판매약정 관련 자동메일링 추가 요 청
05/31 05/31 05/25
85% 05/23 05/25
05/12 05/16 05/15

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09
06/05
- [e-Pro] 데이터 변경 업무 거래업체 지원
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 데이터 변경 업무거래업체 지원
06/02
05/26
05/29
06/02 06/09 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-1562 삭제ITSM-95687 UAT 요청ITSM-95763 UAT 요청ITSM-95179 변경결과 작성 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-95751 변경결과 작성ITSM-95838 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-95179 변경결과 작성ITSM-95186 변경결과 작성 ITSM-95948 견적서 삭제ITSM-95948 견적서 삭제 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [Mobile] 신규 맥북 설정 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ATSS] ATSS 신규 직원 계정 생성
06/09 06/09 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/09 06/02 06/02
90% 85% 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 50% 06/02 06/02
02/27 04/17 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/01 06/02 06/01

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09 06/09
06/05 05/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 'Daily Report' 작업 사전 처리 후 재수행 - A360 '환율주가 SMS전송' 작업 에러확인 및 엑셀수정, 재수행 - A11 'CCS 사전점검' 작업 재수행 + Error 발생 시 이미지 캡쳐 추가 - [RPA] A11 회계지급 오류 데이터정리 - [RPA] A11 '사전점검' 오류 시스템 확인, e-biz 담당자 추가 - [RPA] A360 '항공급유' 작업요청 수행 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업요청 수행 및 단일스케줄 등록 - [GCMS] XPlatPorm 설치 시 Component 파일 다운X 현상 확인 - [RPA] A360 '전표처리' 작업요청 수행, 오류 원인 확인 및 수정 -> 메일을 html로 저장해 해당 html에서 세금계산서 링크를 찾 아 웹에 입력-> 링크가 변경되어 RPA가 html 내에서 찾지 못함 -> 링크 확인 후 RPA가 찾는 문자열 변경 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 에러. 담당자 확인 요청 -> 각 공정 T&A로 데이터 오류. 6/8 까지 RPA 중단 - [RPA] A11 AA 오류 PC재부팅 -> AA 연결 오류로 재부팅 n회 - [RPA] A11 '적재납품빌링' 작업요청 수행
05/30 05/30 05/30 05/31 06/01 06/01 06/01 06/09 06/02 06/02 06/02 06/02
05/30 05/30 05/30 05/31 06/01 06/01 06/01 [보류] 06/02 06/02 06/02 06/02
05/30 05/30 05/30 05/30 06/01 06/01 06/01 05/03 06/01 06/02 06/02 06/02

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/28 03/31 06/30
02/09 03/01 04/19
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 등록/추가/지급보류 해제 신청서 개선 요청 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 외화지급처 송금계좌정보 신청서 변경/보완 요청 - [E-Approval] 인천저유소 고정자산 「시험장비 검교정 이력관리 시스템(가명)」 알림시스템 개발 - [E-Approval] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
02/28 06/02 03/31 06/30
90% 06/01 60% 50%
02/09 03/01 03/01 04/19

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 06/30 06/16
12/08 05/10 05/24
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청 - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [ERM] ERM IT 시스템상 KRI data 첨부 파일 오류 수정 요청 - [LMS] S-OIL Customized Training for the Intermediate Lev el 전자결재시 구매처코드에 대체수취인 체크 오류 확인 및 재 처리 요청 - [ERM] 샤흰프로젝트의 정의가 변경,risk assessment 2Q 평가 자 료에 반영 되도록 변경 요청 - [ERM] 내부 감사 권한 그룹사용자는 예외로 리스크관리팀 관리 자>IT관리자와 같이 모든 리스크에 대한 조회 권한 예외처리 적용 - [LMS] [고려아카데미컨설팅] 신규 카테고리 관련 코드확인 요청 의 건 - [ERS] 2023.05.30일자 ERS_CP_INTERFACE 연계 데이터 개 정/제정 실행시 오류 발생, 재처리 요청 - [ERS] 2023.05.31일자 ERS_CP_INTERFACE 연계 재처리시 제정문서 중복 생성건 확인 및 삭제 요청 - [ERS] 부서지침서>윤활팀>#2 Lube> 비정상운전대응 폴더 비활 성화 요청 - [ERM] RI-24 “중점관리대상 거래처 채권총액” 관련, ERP 시스 템으로부터 ERM으로 연동되는 데이터 13건에 대한 기준일자 증적자료 요청 - [LMS] LMS 시스템 HCM 신규사용자 스케쥴러 실행 오류, 수동 스케쥴러 실행 재처리 작업 - [LMS] 교육훈련신청서 전표생성시 오률 발생 EAI, SAP 확인 및 테스트 진행
06/30 06/16 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/02
30% 70% 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/02
12/08 05/24 05/30 05/31 05/31 05/31 05/31 06/01 06/02 06/02 06/02 06/01

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/16 06/07 06/23
05/03 06/01 06/02
- [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 지류식상품권 모바일 상품권 교환 회수 통합 테스트(AP P - CRM - GCMS) - [GCMS] Xplatform설치 후 컴포넌트 다운 오류 확인 - [GCMS] 구미지사 회수 / 미회수 금액 ERP 연계 데이터 차이 확 인 - [GCMS] 일일판매보고 품의서 수수료 및 거래유형 수정 요청 - [GCMS] 모바일 상품권 B2B, B2C (거래유형) 오류 확인 요청 - 소스코드 취약점 수동 점검 교육 참석 - [WMS] WMS 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조 치 불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 내부회계관리제도(IAMS) 운영실태 평가를 위한 WMS 권한 부여 요청 (리스크관리팀 김성호 책임) 및 인사정보 배치 프로 시저 수정
05/31 06/16 06/01 06/07 06/02 06/01 06/23 05/30
05/31 80% 06/01 80% 06/02 06/01 10% 05/30
04/28 05/03 06/01 06/01 06/01 06/01 06/02 05/30
06/09 [보류]
06/07 04/17
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] 별첨*ERP pptx를 다루기 위한 labrary 응용 (Embedded e xcel 파일을 선택/입력/복사) - 라이브러리 추가 고려
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [FMS] 장애 관리 시스템(FMS, Fault Management System) 피드 백 관련 수정 및 개발
06/01 06/01
06/01 06/01
05/30 05/24

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/09 06/09
06/07 06/07
- [e-Pro] 고객 문의/요청 (유선) 기본응대- 차세대 오픈 관련 고객 문의 응대 - Off-Boarding , 보안서약서, 업무인수인계서,통합시스템 삭제신 청서 작성 및 제출
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
e-Pro/ CES/ PPMS 전광호
- 05/29(법정대체휴무), 5/30 ~ 6/2 하계휴가
06/02
06/02
05/30
05/31 06/30 07/31 05/31 05/31 05/31 05/31 09/29 05/31
04/06 05/26 03/23 04/06 04/14 04/21 04/21 04/21 05/19
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.3월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] HCM 근로시간단축(육아기) 주단위 세부내역 작성란 개발 요청 - [EAI] 시험장비교정이력관리시스템 개발 - [EAI] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용 - [EAI] 병가신청서의 비고란 및 부재중 권한위임 계획의 비고란의 입력 글자수 늘임
06/30 06/30 05/31 05/31 05/31 05/31 05/31
90% 20% 20% 100% 06/01 100% 100%
04/06 05/26 04/06 05/04 05/15 04/14 05/19

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 ◐ 순현국 ● 전광호 | 2 ◑ 김도신 ● 전광호 ● 이지은 | 3
4 | 5 Off Duty Day | 6 현충일 | 7 ● 남대현 ● 황보람 | 8 ● 남대현 | 9 ● 남대현 ● 황보람 | 10
11 | 12 ◐ 김구 | 13 | 14 ● 박남신 | 15 | 16 ● 박선미 ● 순현국 ◑ 이병준 ◑ 권지수 ● 이지은 | 17
18 | 19 ◐ 박선미 ● 이여진 ◐ 이병준 ● 강민경 | 20 ● 노승표 | 21 ● 노승표 | 22 ● 노승표 | 23 ◑ 배영식 ● 노승표 ● 최진우 | 24
25 | 26 ◐ 김구 ● 박민우 | 27 | 28 | 29 ◐ 순현국 | 30 | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 06월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet