## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 07/31
03/20 04/24 06/07 06/23
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [FI] 임직원 경조금 신청서 개발 관련 프로그램 수정 (ZFIR902 2) - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] Subtotal 시 CNT 필드 추가 (ZFIR5081)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 월별 부가세자료 대사(집계) 프로그램 생성 (ZFIR5057_1 ) - [FI] 임원경조금 지급 내역 메일전송 공급업체 유지보수 뷰 생성 (ZTRM3001, ZTRV3001) - 창립기념일 - [FI] 임원경조금 지급 내역 메일전송 프로그램 생성 (ZTRR300 1) - [FI] 임원경조금 지급 내역 메일전송 프로그램 테스트 및 수정 ( ZTRR3001)
06/26 06/27 06/28 06/29 06/30
06/26 06/27 06/28 06/29 06/30
06/26 06/27 06/28 06/29 06/30
07/31 07/31 07/14
04/05 05/22 06/26
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 특근신청시 분기 한도 근로시간 초과 점검 및 초과안내 팝 업 조치 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 급여명세서 레이아웃 수정 - [HR] 특근신청시 분기 한도 근로시간 초과 점검 및 초과안내 팝 업 조치 요청
07/31 07/07 07/14
70% 06/29 60%
05/22 06/19 06/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 가족돌봄휴가 신청 시 팝업 생성 및 2.휴가변경신청서 팝 업 삭제 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(주택자금 중도상환 이자계산 분석) - [HCM] 누락자료 점검후 반영 요청(병가 전자결재 수신 분석)
06/30 06/27 07/30
0630 0627 0730
06/29 06/26 02/20
07/28 07/31 07/31 07/31
03/02 06/22 06/26 06/29
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 화학물질관리 시스템 구축 관련 SAP I/F 프로그램 개발 및 데이터 제공 - [MM] 화학물질관리 시스템 제조 실적 연계를 위한 프로그램 요청 - [MM] Vendor 의 지급 보류 설정 변경 - [MM] 결산 전표 중복 입력 방지 - [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 - [MM] HFRN 구매오더 Plant 변경 관련 요청 - [MM] 신규 자재번호 생성 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정
07/28 06/30 06/30 06/30 07/31 07/31 07/31 07/31 07/07 07/31
80% 06/30 06/30 06/30 60% 80% 06/29 06/29 06/29 70%
03/02 04/27 05/18 05/24 06/22 06/26 06/29 06/29 06/29 06/29

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/10 07/10 07/05
07/04 07/04 07/03
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 특정 T-Code 접속 사용자 확인 취합 및 전달(22. 12월~23.5월) - [BC] ERP운영(DB+CI) DB데이터 저장공간 확보를 위한 F/S 증 설 건 업무지원
07/03 07/03 06/27 06/30
07/03 07/03 06/27 06/30
06/27 06/27 06/23 06/09
12/31 07/31 06/30 07/14
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 07/31 06/30 07/14
90% 60% 30% 30%
03/06 04/12 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 05/31 06/30
03/23 04/27 05/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축
[보류] 05/31 07/15
[보류] 70% 99%
03/23 04/27 05/17
07/31 06/30 07/31
05/04 06/02 06/29
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청
07/31 06/30 07/31
50% 80% 50%
05/04 06/02 06/26