## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/26 06/26
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
07/31 07/31
[보류] [보류]
06/22 06/22
07/28 07/28 [보류] [보류] [보류] [보류]
05/19 06/22 06/22 05/16 05/19 02/14
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 협조문 오기재사항 수정 요청 - [E-Approval] 전자결재(재무) 3.고정자산 구매예산 승인(신청)서 및 투자관리번호부여 신청서 결재라인 수정 요청(7/3부터) - [OSPM] lky2009 계정 잠김 해제 요청
07/28 06/29 06/30 06/29
90% 06/29 06/30 06/29
06/22 06/29 06/23 06/29

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 동광화학 Return Gas 분자량 및 열량값(LHV) 입력 - [OAS] (Web) Role 적용
12/31 12/31 07/31 06/30 08/31 06/30 06/30
80% 50% 50% 50% 10% 06/27 06/30
11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 06/26 06/26
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 40%
06/13 06/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
06/26
- 업무종료
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- 업무종료
06/30
06/30
06/26
07/07 07/14
07/03 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96855 견적서 삭제ITSM-96854 견적서 삭제 - [ATSS] 설치 지원 - [ASM] Fortity 교육 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [Mobile] 사외 네트워크 첨부파일 다운로드 에러 - [ASM] ITSM-96800 견적 공수 수정 - [Mobile] GW 설치 지원 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-97064 데이터 작업 삭제ITSM-95835 서비스 요 청서 반려
07/14 06/27 06/27 06/27 06/30 06/27 06/29 06/29 06/29 06/30
90% 06/27 06/27 06/27 06/30 06/27 06/29 06/29 06/29 06/30
02/27 06/27 06/27 06/27 06/27 06/23 06/29 06/29 06/29 06/30

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/07
07/03
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- A11 '#1 회계 지급전표' 작업 모니터링 - [RPA] A11 '#2 외화 지급계좌' 작업 기안지 pdf -> txt 전환 저 장 지속 실패 -> 테스트 반응 이상X -> pdf 파일 자체 문제로 판 단 - [PPS] 자이오넥스 IAM 계정 연장 신청 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 작업 데이터정리 및 재수행 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 메일미발송 및 정상수행 완료 안 내 -> 엑셀 오류 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 메일 수신자 변경
06/30 06/29 06/29 06/29 06/30 06/30
06/30 06/29 06/29 06/29 06/30 06/30
06/26 06/29 06/29 06/29 06/30 06/30
06/30 07/31 07/14
04/19 06/21 06/21
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
06/30 07/31 07/14
90% 15% 10%
04/19 06/21 06/21

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/31 07/07
05/10 06/23 06/29
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 부서지침서 제,개정,폐기등의 실적관리 필요에 따라 기능 개선 가능한지 검토요청
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] 교육결과보고서 임시저장시 오류 확인 및 원복 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 부서지침서 제,개정,폐기등의 실적관리 필요에 따라 기능 개선 가능한지 검토요청 - [LMS] VDI 환경에서 독서통신 사이트 접근시 오류 확인. VDI 방화벽 오픈 신청 요청 - [LMS] 인천저유소 김남원 대리. LPG충전,저장,집단공급시설 및 검사기관 교육결과보고서 조회안됨 문의, 오류 수정 처리 - [ERS] ERS 검색서비스 오류 확인 요청
07/31 06/27 08/31 07/07 06/29 06/27 06/30
70% 06/27 5% 80% 06/29 06/27 06/30
06/09 06/27 06/23 06/29 06/29 06/26 06/30
08/31 07/14
06/02 06/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영되게 프로그램 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] IAMS 자동통제 평가 관련 데이터 요청 - [WMS] 공장 Web Application 서비스 점검 자동화 구현 검토 요 청 - [WMS] Fortify 교육 - [WMS] SAP에서 예약마감시,통합재고조회에서 해당 자재 PR번 호가 없어지지 않은 현상 확인 요청 - [WMS] 인사정보 배치 시 공장 일부 사용자 미등록되는 현상 확인 요청 및 WMS 접속 권한 부여 - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영안되게 프로그램 수 정 요청
08/31 06/26 06/27 06/27 06/29 06/30 07/14
40% 06/26 06/27 06/27 06/29 06/30 90%
06/02 06/26 06/27 06/26 06/29 06/30 06/30

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] [보류] 07/10
06/26 06/21 06/30
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RPA] 인수인계 [보류] - [RMS] 7월 4일부터 사용자 OffBorading 처리
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RMS] WEB Part Leader 배영식 차장님 권한 부여 및 안내
06/30 06/30
06/30 06/30
06/26 06/29
07/31 07/31 07/28 07/27 09/29 07/31 07/28
06/12 03/23 04/06 04/21 04/21 06/16 06/30
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청 - [EIS] EIS/YB 서버 솔루션(Longview Analytics) Patch 적용
07/28 07/28 07/28 07/28 07/28 06/28
30% 20% 90% 10% 20% 06/28
06/12 04/06 06/12 06/23 06/30 06/28