## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
07/31 07/31
25% 25%
06/22 06/22
07/28 07/28 07/28 [보류] [보류] [보류]
05/19 06/22 06/22 02/14 05/16 05/19
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수
07/28 07/28 07/28
99% 90% 99%
06/22 07/06 05/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 07/31 07/31 08/31
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 계정유효성검증 기능 - [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 사용자권한관리(cs, web) 삭제 기능 개발
12/31 12/31 07/31 07/31 08/31 07/07 07/07 07/07 07/07
80% 50% 50% 50% 10% 07/04 07/07 07/07 07/06
11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/03 07/03 07/03 07/05
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 60%
06/13 06/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/14 07/14
07/10 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] 변경요청서 플로우 추가 수정 - [ASM] ITSM-97055 작업유형 변경ITSM-94570 작업결과 작성 - [ASM] ITSM-97199 긴급변경도 수정 - [Mobile] 이미지 서버 장애 - [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-97136 긴급변경도 수정 - [Mobile] 서비스 설치 지원 - [ASM] Fortity 실습 - [ASM] ITSM-96159 작업결과 작성ITSM-97116 필드값 수정I TSM-97455 작업결과 작성ITSM-94434 작업결과 작성 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ATSS] atss 사용자 추가
07/14 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
95% 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
02/27 07/03 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
07/14
07/10
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [PPS] 자이오넥스 IAM 계정 연장 신청 결제 재확인 및 추가처리 요청 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 작업 모니터링 및 특정문서 제외 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [RPA] A360 'Margin' 작업 에러확인 및 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송, 재수행 및 이상없음 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 재수행 (새벽작업 에러로 인한 미처리) - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 미수행 안내 및 수기요청 - [RPA] 209pc Excel, Word, Power point, Ourlook 실행 불가 현 상 조치
07/03 07/05 07/07 07/04 07/06 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07
07/03 07/05 07/07 07/04 07/06 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07
07/03 07/03 07/03 07/04 07/04 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 12/30
06/21 06/21
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
07/14 07/31 12/30
07/05 20% 10%
04/19 06/21 06/21
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 부서지침서 제,개정,폐기등의 실적관리 필요에 따라 기능 개선 가능한지 검토요청 - [LMS] '방폭기술 전문가 양성' 교육출장비신청 관련 출장비 여비 내역 수정 연계, 데이터 생성 처리 - [ERS] 정기적검토 문서 개선 관련 변경 내용 확인 및 테스트 - [LMS] '회전기계 직무고도화 기술교육 ' 교육훈련신청서 세금계 산서 매출구분 변경 요청 - [ERM] RI-148 연계시 오류 확인 및 수동 스케쥴러 실행. 스케쥴 러 실행시간 변경 처리 - [ERS] 모바일 ERS 로그인 페이지 URL 안내
07/31 08/31 07/07 07/03 07/07 07/03 07/04 07/06
80% 40% 07/04 07/03 07/04 07/03 07/04 07/06
05/10 06/23 06/29 07/03 07/03 07/03 07/03 07/06

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/20
06/02 07/06
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 재고관리에서 인가 자재 PR 이 남아있는 경우 확인 요청 - [WMS] 오더할당 재고수량 부족 오류 확인 요청 - [WMS] WMS 접속권한 부여 및 인사배치 처리 로직 확인 요청 - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영안되게 프로그램 수 정 요청 - [GCMS] 에쓰오일 상품권 번호체계 최신버전 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 회수현황 데이터 요청 (대구지사, 스마일주 유소) - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] 대리점영업팀, 맴버십 마케팅팀 판매 및 이관 날짜 변경 이관, 입고, 수불, 재고 모두 반영 요청 - [GCMS] 대리점영업팀 불출 오입력으로 인한 데이터 삭제 요청
08/31 07/03 07/06 07/03 07/14 07/04 07/05 07/20 07/03 07/03
40% 07/03 07/06 07/03 07/04 07/04 07/05 20% 07/03 07/03
06/02 07/03 07/06 07/03 06/30 07/04 07/05 07/06 07/03 07/03
[보류] [보류] 07/10 07/10
06/26 06/21 06/30 07/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RPA] 인수인계 [보류] - [RMS] 7월 4일부터 사용자 OffBorading 처리 - [RMS] 황보람 차장님 주간보고 07-03 완료일 변경 작업
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저)
07/07
07/07
07/03

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/31 07/31 07/31 09/29 07/31 07/31
06/12 07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 06/30
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
07/31 08/31 07/31 07/31 07/31 07/31
90% 10% 20% 07/05 30% 70%
06/12 07/07 04/06 06/12 06/16 06/30