## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 08/31
03/20 06/07 07/11
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] 종합수불부의 수송중 재고 표시 수정 요청 (ZCOR8211)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 그룹결재요청시 지급처 정보 수정(ZEAM8000) - [CO] 종합수불부의 수송중 재고 표시 수정 요청 (ZCOR8211) - [CO] 노츠 프로그램 생성 (ZFB_FIND_WRONG_BI) - [FI] (추가수정)부가세 ERP Data 가져오는 로직 수정 (ZFIR50 57_1) - [FI] ZFIT5050 테이블의 EBILL 필드 입력 데이터 로직 분석 - [TR] 거래원화금액(부가세제외) 로직 수정 세금코드 조건 추가 (ZTRR7000)
07/10 08/31 07/11 07/12 07/12 07/13
07/10 70% 07/11 07/12 07/12 07/13
07/10 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/31 07/31 12/31 08/04
04/05 05/22 07/03 07/10
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 중식대 일자 선택 오류에 따른 중식비 신청서 삭제 (2건) - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 뉴펜션 지급 운용기관 기준일 변경 - [HR] 임원 퇴직금 근로소득 한도초과액 관련 - [HR] 급여명세서 레이아웃 및 기본급 관련 요청
07/31 12/31 07/14 08/04 07/14 07/12 07/31
90% 30% 07/10 30% 07/10 07/12 07/13
05/22 07/03 07/07 07/10 07/07 07/12 07/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
06/12
- [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(의료비 HR결재함 분리 요청 분석) - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 신청 서 작성 가능 기간 설정 요청 - [HCM] 공장휴양소 접수/추첨/당첨 작업 요청 - [HCM] 공장휴양소 당첨 메일 발송 관련 추가 요청
07/31 07/14 07/13 07/11 07/12
0713 0714 0713 0711 0712
05/22 07/13 07/07 06/22 07/12
07/31 07/31 12/29 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 7척)
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
70% 80% [보류] 60% 07/11
06/22 06/29 07/03 07/07 07/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/24 07/24
07/18 07/18
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 2분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] ERP운영 대송저유소 탱크재고 I/F 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM SAP 및 EP서버 보안 SSL 인증서 갱신 작업 - [BC] 인프라 VM장비 야간작업에 따른 관련 SAP시스템 서비스 점검 작업 업무지원 (ERPAP1, ERPDEV, ERPCEDEV) - [BC] 2023년 불필요한 ERP 프로그램 정기 삭제 및 T-Code 부여 작업(QA테스트 및 개발)
07/17 07/17 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/17 07/17 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/11 07/11 07/10 07/10 07/04 07/12 07/05
12/31 07/31 07/31 07/31
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 07/31 07/31 07/31
90% 60% 30% 50%
03/06 04/12 05/23 06/13

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 07/31 07/31 07/28
03/23 07/07 07/07 07/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
[보류] 11/30 07/31 07/31
[보류] 07/14 0% 0%
03/23 04/27 07/07 07/07

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정-7/10 운영반영 및 테 스트, 테스트케이스 작성-7/11 수정사항 수정 및 반영요청 - [TD] ITSM-96650GS전주 교환출하 S/R 발행 개수 1장 > 2장으 로 수정요청-7/11 데이터작업 및 반영 테스트케이스 작성-7/ 11 운영반영 - [TD] ITSM-97922대송 대구저유소 판매 및 인수확인서 출하용 지 2장 출력 요청-7/14 로직 수정 및 운영반영요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용-7/10 테스트케이스 작성-7/12 운영반영 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가 - ITSM-97877주문 알림 중복발송 로직 수정-7/13 발송 로직 수 정
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 08/07 07/31
80% 07/10 07/11 07/14 80% 90% 07/10 80% 07/13
05/04 06/26 07/11 07/14 06/02 07/03 07/05 07/12 07/13