## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
07/31 07/28 12/30 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
07/31 07/31 07/31 07/31
WEB
[E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 [ERS] Hydrocracker팀 SRU RHDS1-O-D022 TK-31901 MDEA Dillution 절차(Rev.12) 변 경 [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청 [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
07/12 07/14 07/11 07/14
ERP
[FI] ZFIT5050 테이블의 EBILL 필드 입력 데이터 로직 분석 [TR] 거래원화금액(부가세제외) 로직 수정 세금코드 조건 추가 (ZTRR7000) [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 7척) [SD] 소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작업 요청
완료
07/12 07/13 07/11 07/10