## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 거래처 마스터 전송 오류
07/31 07/31 07/14
50% 50% 7/14
06/22 06/22 07/12
07/28 [보류] [보류]
06/22 02/14 05/16
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [OSPM] 결재 완료된 작업 정산서 준공 취소 및 1차기성 생성 요 청건 - [OSPM] 완료된 정산정산서 기각 처리 요청 (두번제 결재자가 결 재할 차례로 만들어 달라는 요청건) - [E-Approval] 대표이사 사용인감 날인 신청서 삭제 요청
07/28 07/28 07/28 07/14 07/13 07/13
07/11 07/12 50% 07/14 07/13 07/13
05/19 06/22 07/13 07/14 07/13 07/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01 07/13
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 유종별 고객판매 조회 - [OAS] 탱크코드 삭제 기능 구현 - [OAS] 마감계유 ERP전송내역 삭제 기능 구현 - [OAS] 탱크재고 유종 변경 기능 구현 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
07/14 07/14 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28 07/28 07/28 07/28 07/28
07/14 07/14 80% 50% 50% 50% 10% 07/10 07/11 07/13 07/13 50%
07/10 07/10 11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/06 07/10 07/10 07/10 07/13
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 85%
06/13 06/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-97469 변경등급 변경ITSM-97629 작업계획 변경 ITSM-97465 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-97761 cts 번호 변경ITSM-97629 요청정보 작성 - [ATSS] 배차 엔진 룰 분석 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 회의 - [ATSS] 서비스 설치 지원거리 및 요율 추가 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 해결 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ASM] ITSM-96735 완료일 변경ITSM-96690 완료일 변경
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/28 07/28 07/14
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 5% 10% 07/14
02/27 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/14 07/14 07/14
07/21
07/17
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '자가수송비' 작업 에러확인 및 담당자 PW 변경요 청, 자격증명 수정 - IAM 서버 접속을 위한 OTP 확인, 재발급 및 PPS DB연장 재확인 - [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - A11 '#1 회계 지급전표' 작업 모니터링 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 DataPARC T&I 기간 데이터 이상현상 조치 진행상황 확인 - [PPS] IAM HQPPSCMDEV 서버 보안 패치 완료 및 확인 안내
07/10 07/10 07/11 07/14 07/11 07/14
07/10 07/10 07/11 07/14 07/11 07/14
07/10 07/10 07/10 07/10 07/11 07/14

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 12/30
06/21 06/21
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
07/31 12/30
20% 10%
06/21 06/21
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 파일명 특수문자 ® 포함건으로 규정관리 기안지 연계 오류 발생. 파일명 변경후 재개정 처리 - [LMS] UTY3-P-7361 문서 수정시 오류 발생. 오류 확인 및 재처 리 요청. - [LMS] ODA/TDA 신청서(DH6-23-0002 문서번호) 결재시 문서 번호 누락 오류 발생. 수정 재처리 - [ERS] Hydrocracker팀 SRU RHDS1-O-D022 TK-31901 MDEA Dillution 절차(Rev.12) 변경 - [ERS] 07.13일자 ERS_CP 규정관리 기안지 연계 오류 확인 및 재처리 - [ERS] 부서지침서 실적관리 요약 및 상세데이터 추출 쿼리 개발 검토 요청
07/31 08/31 07/11 07/11 07/11 07/14 07/14 07/14
90% 50% 07/11 07/11 07/11 07/14 07/14 07/14
05/10 06/23 07/11 07/11 07/11 07/13 07/14 07/10

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/28 07/20
06/02 07/20 07/06
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치계 획 및 일정 산정 - [WMS] WMS HQWMSAP1 서버 파트 교체 작업 지원 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] GCMS DB서버 리소스 부화 생기는 Job List 확인 정리 및 스케쥴러 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수 현황 ERP 데이터와 차이 확인 요청 - [GCMS] 신규 제휴처 데이터 SAP -> GCMS 데이터 연동 관련 데 이터 확인 요청 - [EWS] EWS ETL 오류 확인 및 조치
08/31 07/14 07/10 07/20 07/14 07/13 07/14 07/13
50% 07/14 07/10 90% 07/14 07/13 07/14 07/13
06/02 07/14 07/10 07/06 07/11 07/12 07/13 07/13
07/21 07/31 07/31
07/17 07/11 07/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저) - [IMS] 출력 오류 및 장애보고 레포트 값 이상 출력 조치 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
07/14 07/13 07/31 07/31
07/14 07/13 10% 10%
07/10 07/13 07/11 07/14

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/31 07/31 09/29 07/31 08/31 08/31 07/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
07/31 08/31 07/31 07/31 07/31 08/31 08/31 07/31
07/14 10% 20% 90% 07/11 10% 10% 10%
06/12 07/07 04/06 06/16 06/30 07/14 07/14 07/14