## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 08/31
06/07 07/21
- [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
BC/ HCM 강민경
BC/ HCM 강민경
- [FI] (추가수정) 부가세대사 - 국세청 데이터 Select 일반계산서 제외 조건 추가, 원복 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) - [FI] (추가수정) 부가세대사 - 레이아웃 변경 및 SELECT 조건 추가 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) - [TR] EWS 시나리오 검색 조건 수정 요청 영천저유 소 플랜트 제? 외 로직 추가 (ZEWR8061) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생 성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1) - [FI] 사업장별 부가세 과세표준 및 납부세액 신고 명세서 파일 생성 프로그램 생성 (ZFIR5082_1)
07/17 07/18 07/19 07/20 08/31
07/17 07/18 07/19 07/20 50%
07/17 07/18 07/19 07/20 07/21
07/31 08/25 12/31 07/31 07/31 08/04
04/05 07/17 07/03 07/17 05/22 07/10
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - 휴가취소 신청서 작성시, 근로시간 한도 점검 - 인사정보 요청서 개발 요청 - 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액 한도초과액) - 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청(90%) - 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청
BC/ HCM 김도신
BC/ HCM 김도신
- [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 수습사원 중 100% 지급자 처리용 "채용구분" 신규생성 작업 지원 - [HR] 승인완료 특근명령서 삭재요청 - [HR] 임금 유형 생성: 연말정산(임원퇴직소득금액 한도초과액) - [HR] 정직자에 대한 시스템 계정 잠금
12/31 08/04 07/17 07/17 07/31 07/31
50% 90% 07/17 07/17 60% 07/19
07/03 07/10 07/17 07/17 07/17 07/18

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
06/12
- [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결 재 화면 수정
BC/ HCM 김예린
BC/ HCM 김예린
- [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(의료비 HR결재 함 분리 요청? 분석,생활안정자금 신청자 우 선순위 분석 , 제증명 원격지원, 이사비 세 팅안내) - [HCM] 국내출장명령서 출장자 변경 요청 - [HCM] 누락자료 점검후 반영 요청
07/31 07/18 07/17
07/31 07/18 07/17
07/14 07/17 02/24
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 구입명세서 미착 표기
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
70% 80% [보류] 60% 70%
06/22 06/29 07/03 07/07 07/17

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
07/25 07/25
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '23년도 2분기 용인센터/온산공장 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - HCM운영 보안 SSL 인증서 갱신 후 피오리 인증서 갱신이 안되 는 문제로 AP서버 SAP서비스 리스타트 및 점검작업 - SAP Security Patch Day 관련 Notes 확인 및 적용 작업 업무지 원
07/24 07/24 07/18 07/18 07/21
07/24 07/24 07/18 07/18 07/21
07/18 07/18 07/14 07/17 07/19
12/31 07/31 07/31 07/31 07/28
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
MM/ 공장
MM/ 공장
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] ZPMB5090 집계 프로그램의 수정 요청* 외주용역비 계산 로직 보완
12/31 07/31 07/31 07/31 07/28
90% 60% 30% 50% 30%
03/06 04/12 05/23 06/13 07/17

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 07/31 07/31 07/28 07/28 08/31
03/23 07/07 07/07 07/17 07/17 07/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계 - ccs 인수인계 - [e-Biz] SOIL 마켓 조회수 기능 추가
[보류] 08/31 08/31 07/28 07/28 08/31
[보류] 0% 0% 0% 0% 0%
03/23 07/07 07/07 07/17 07/17 07/17
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가 - 7/17-7/21 하기휴가
07/31 07/31 07/31 08/07 07/21
80% 80% 90% 80% [보류]
05/04 06/02 07/03 07/12 07/17