## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.07.04 ~ 2023.07.10]
7월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
07/28 07/31 07/31 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
07/31 07/31 07/31 07/31
WEB
[ASM] 변경요청서 플로우 추가 수정 [ERM] RI-148 연계시 오류 확인 및 수동 스케쥴러 실행. 스케쥴러 실행시간 변경 처리 [LMS] '방폭기술 전문가 양성' 교육출장비신청 관련 출장비 여비내역 수정 연계, 데이터 생성 처리 [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청
완료
07/07 07/04 07/03 07/05
ERP
[CO] 수익성 실적 관련 수송비 계산 로직 변경 요청(ZCOR5400) [FI] 부가세자료 대사작업- 집계 프로그램 생성(ZFIR5057_1) [MM] VMI 자재 입고(ZMM1290) 필드 추가 [TD] 평택저유소 TMB 전송 대상 추가
완료
07/05 07/03 07/07 07/05

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/30
03/20 06/07 07/07
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [FI] 자산거래 관련 CP 결재문서 조회 시 자산번호 조건 추가(Z FIR9044)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 부가세자료 대사작업- 집계 프로그램 생성(ZFIR5057_1) - [FI] 임원경조금 계좌이체 결과 개별 E-mail 발송 프로그램 최종 테스트(ZTRR3001) - [FI] 부가세자료 대사작업 (ZFIR5057, ZFIR5057_1) 추가수 정 - [CO] 수익성 실적 관련 수송비 계산 로직 변경 요청(ZCOR5400 ) - [FI] HCM - Fi 연동 방식 변경(ZFIS3001_1 생성, ZIFS3000 , ZFIT3001 수정) - [FI] 자산거래 관련 CP 결재문서 조회 시 자산번호 조건 추가(Z FIR9044)
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 07/30
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 90%
07/03 07/04 07/05 07/05 07/06 07/07
07/31 07/31 12/31
04/05 05/22 07/03
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] CP 오류로 인한 결재문서 미생성건 재신청 작업 - [HR] 6월 정기 급상여 작업지원 - [HR] 급여명세서 레이아웃 수정 - [HR] 특근신청시 분기 한도 근로시간 초과 점검 및 초과안내 팝 업 조치 요청 - [HR] 태아검진 관련 인사정보 Interface 수정 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] HCM - Fi 연동 방식 변경
07/31 07/03 07/03 07/07 07/14 07/05 12/31 07/06
80% 07/03 07/03 07/04 07/04 07/05 15% 07/06
05/22 07/03 07/03 06/19 06/26 07/04 07/03 07/06

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
05/22
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(공장휴양소 문의 및 응대, 전 자결재 서버 문제로 인한 재처리)
07/31 07/04
0717 0704
05/22 07/03
07/31 07/31 12/29 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [TD] 수급상황기록부 ERP 추가 작업 요청 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
07/31 07/31 07/31 12/29 07/31
70% 07/07 80% [보류] 60%
06/22 06/26 06/29 07/03 07/07

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/17 07/17
07/11 07/11
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 인프라 VM서버 장비문제로 관련 SAP시스템 서비스 Resta rt 작업(ERPAP1, ERPDEV, ERPCEDEV) - [BC] QA테스트 Fortify SCA(Static Code Analyzer) 관련 예전 패치버전 적용작업 업무지원 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(임원경조금 지급 통 지) - [BC] QA테스트 대송저유소 탱크재고 I/F 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM시스템 DMS Content Server 보안 SSL 인증서 갱신 작 업
07/10 07/10 07/05 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07
07/10 07/10 07/05 07/03 07/04 07/05 07/06 07/07
07/04 07/04 07/03 07/03 07/04 07/05 07/06 07/04
12/31 07/31 07/31 07/31
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경 - [MM] VMI 자재 입고(ZMM1290) 필드 추가* VMI 기입고 수량 필 드 추가
12/31 07/31 07/31 07/31 07/14
90% 60% 30% 30% 07/07
03/06 04/12 05/23 06/13 06/30

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 11/30 07/31 07/31
03/23 04/27 07/07 07/07
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] eBiz에서 거래처간 중고 영업시설 거래할 수 있도록 등 록/조회 시스템 구축 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
[보류] 11/30 07/15 07/31 07/31
[보류] 90% 07/07 0% 0%
03/23 04/27 05/17 07/07 07/07

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31
05/04 06/02 06/29 07/03 07/03
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-97076제품수불기록부 507 원재료조회-7/4 수정값 반영 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] ITSM-96692KRX 신용승인단계 조정-7/3 승인 4단계가 불 필요해져 3단계 승인시 4단계까지 함께 승인 되도록 수정 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] 선적서류 싸인 변경 적용-7/3 석한호 팀장 싸인 ERP에 업 로드 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용 - [TD] ITSM-97460평택저유소 TMB 전송 대상 추가-7/5 변경값 반영
07/31 07/04 07/31 07/31 07/04 07/31 07/03 07/31 07/05
80% 07/04 80% 80% 07/04 90% 07/03 80% 07/05
05/04 07/04 06/26 06/02 07/03 07/03 07/03 07/05 07/05

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
07/31 07/31
25% 25%
06/22 06/22
07/28 07/28 07/28 [보류] [보류] [보류]
05/19 06/22 06/22 02/14 05/16 05/19
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수
07/28 07/28 07/28
99% 90% 99%
06/22 07/06 05/19

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 07/31 07/31 08/31
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 계정유효성검증 기능 - [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 사용자권한관리(cs, web) 삭제 기능 개발
12/31 12/31 07/31 07/31 08/31 07/07 07/07 07/07 07/07
80% 50% 50% 50% 10% 07/04 07/07 07/07 07/06
11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/03 07/03 07/03 07/05
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 60%
06/13 06/23

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/14 07/14
07/10 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] 변경요청서 플로우 추가 수정 - [ASM] ITSM-97055 작업유형 변경ITSM-94570 작업결과 작성 - [ASM] ITSM-97199 긴급변경도 수정 - [Mobile] 이미지 서버 장애 - [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-97136 긴급변경도 수정 - [Mobile] 서비스 설치 지원 - [ASM] Fortity 실습 - [ASM] ITSM-96159 작업결과 작성ITSM-97116 필드값 수정I TSM-97455 작업결과 작성ITSM-94434 작업결과 작성 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ATSS] atss 사용자 추가
07/14 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
95% 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
02/27 07/03 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
07/14
07/10
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [PPS] 자이오넥스 IAM 계정 연장 신청 결제 재확인 및 추가처리 요청 - [RPA] A11 '#1 회계 지급전표' 작업 모니터링 및 특정문서 제외 - [RPA] A360 '항공급유' 작업 수행 요청 - [RPA] A360 'Margin' 작업 에러확인 및 재수행 - [RPA] A11 '사전점검' 작업 수기발송, 재수행 및 이상없음 확인 - [RPA] A11 '사전점검' 재수행 (새벽작업 에러로 인한 미처리) - [RPA] A11 '사전점검' 수기발송 - [RPA] A11 '#4 외화송금' 미수행 안내 및 수기요청 - [RPA] 209pc Excel, Word, Power point, Ourlook 실행 불가 현 상 조치
07/03 07/05 07/07 07/04 07/06 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07
07/03 07/05 07/07 07/04 07/06 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07
07/03 07/03 07/03 07/04 07/04 07/05 07/06 07/07 07/07 07/07

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 12/30
06/21 06/21
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
07/14 07/31 12/30
07/05 20% 10%
04/19 06/21 06/21
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 부서지침서 제,개정,폐기등의 실적관리 필요에 따라 기능 개선 가능한지 검토요청 - [LMS] '방폭기술 전문가 양성' 교육출장비신청 관련 출장비 여비 내역 수정 연계, 데이터 생성 처리 - [ERS] 정기적검토 문서 개선 관련 변경 내용 확인 및 테스트 - [LMS] '회전기계 직무고도화 기술교육 ' 교육훈련신청서 세금계 산서 매출구분 변경 요청 - [ERM] RI-148 연계시 오류 확인 및 수동 스케쥴러 실행. 스케쥴 러 실행시간 변경 처리 - [ERS] 모바일 ERS 로그인 페이지 URL 안내
07/31 08/31 07/07 07/03 07/07 07/03 07/04 07/06
80% 40% 07/04 07/03 07/04 07/03 07/04 07/06
05/10 06/23 06/29 07/03 07/03 07/03 07/03 07/06

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/20
06/02 07/06
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 재고관리에서 인가 자재 PR 이 남아있는 경우 확인 요청 - [WMS] 오더할당 재고수량 부족 오류 확인 요청 - [WMS] WMS 접속권한 부여 및 인사배치 처리 로직 확인 요청 - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영안되게 프로그램 수 정 요청 - [GCMS] 에쓰오일 상품권 번호체계 최신버전 확인 요청 - [GCMS] 지류상품권 회수현황 데이터 요청 (대구지사, 스마일주 유소) - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] 대리점영업팀, 맴버십 마케팅팀 판매 및 이관 날짜 변경 이관, 입고, 수불, 재고 모두 반영 요청 - [GCMS] 대리점영업팀 불출 오입력으로 인한 데이터 삭제 요청
08/31 07/03 07/06 07/03 07/14 07/04 07/05 07/20 07/03 07/03
40% 07/03 07/06 07/03 07/04 07/04 07/05 20% 07/03 07/03
06/02 07/03 07/06 07/03 06/30 07/04 07/05 07/06 07/03 07/03
[보류] [보류] 07/10 07/10
06/26 06/21 06/30 07/03
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RPA] 인수인계 [보류] - [RMS] 7월 4일부터 사용자 OffBorading 처리 - [RMS] 황보람 차장님 주간보고 07-03 완료일 변경 작업
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저)
07/07
07/07
07/03

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 08/31 07/31 07/31 09/29 07/31 07/31
06/12 07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 06/30
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청
07/31 08/31 07/31 07/31 07/31 07/31
90% 10% 20% 07/05 30% 70%
06/12 07/07 04/06 06/12 06/16 06/30

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 ● 김구 | 6 | 7 ◑ 남대현 ● 김구 ● 이병준 | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김예린 ● 권지수 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 배영식 ● 강민경 | 15
16 | 17 ● 박민우 ● 최진우 | 18 ● 박남신 ● 최진우 | 19 ● 박남신 ● 최진우 | 20 ● 박남신 ● 최진우 | 21 ● 김구 ● 김도신 ● 최진우 | 22
23 | 24 ● 김구 | 25 ● 황보람 | 26 ● 황보람 | 27 ◐ 순현국 ● 황보람 | 28 ● 황보람 | 29
30 | 31 ● 김예린 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet