## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2023.07.11 ~ 2023.07.17]
7월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청 [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
07/31 07/28 12/30 07/31
ERP
[CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생성 (ZCPR1050) [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선 [SD] ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보액” 개선요청
07/31 07/31 07/31 07/31
WEB
[E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 [ERS] Hydrocracker팀 SRU RHDS1-O-D022 TK-31901 MDEA Dillution 절차(Rev.12) 변 경 [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청 [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
07/12 07/14 07/11 07/14
ERP
[FI] ZFIT5050 테이블의 EBILL 필드 입력 데이터 로직 분석 [TR] 거래원화금액(부가세제외) 로직 수정 세금코드 조건 추가 (ZTRR7000) [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 7척) [SD] 소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작업 요청
완료
07/12 07/13 07/11 07/10

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 08/31
03/20 06/07 07/11
- [TR] 법인카드 마스터 전송 보완-기준일자 추가 - [CO] 구분회계기준 비용의 1차원가요소 data 산출 프로그램 생 성 (ZCPR1050) - [CO] 종합수불부의 수송중 재고 표시 수정 요청 (ZCOR8211)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 그룹결재요청시 지급처 정보 수정(ZEAM8000) - [CO] 종합수불부의 수송중 재고 표시 수정 요청 (ZCOR8211) - [CO] 노츠 프로그램 생성 (ZFB_FIND_WRONG_BI) - [FI] (추가수정)부가세 ERP Data 가져오는 로직 수정 (ZFIR50 57_1) - [FI] ZFIT5050 테이블의 EBILL 필드 입력 데이터 로직 분석 - [TR] 거래원화금액(부가세제외) 로직 수정 세금코드 조건 추가 (ZTRR7000)
07/10 08/31 07/11 07/12 07/12 07/13
07/10 70% 07/11 07/12 07/12 07/13
07/10 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/31 07/31 12/31 08/04
04/05 05/22 07/03 07/10
- [HR] 특근확인서 출근시간 활성화 및 특근시작시간 필수 선택 적 용(90%:반영시점 7월로 연기됨) - [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청
HR/ HCM 김도신
HR/ HCM 김도신
- [HR] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HR] 인사정보 요청서 개발 요청 - [HR] 중식대 일자 선택 오류에 따른 중식비 신청서 삭제 (2건) - [HR] 4조2교대근무자 연차휴가(8시간), 휴일(8시간) 휴가유형 신규 생성 요청 - [HR] 뉴펜션 지급 운용기관 기준일 변경 - [HR] 임원 퇴직금 근로소득 한도초과액 관련 - [HR] 급여명세서 레이아웃 및 기본급 관련 요청
07/31 12/31 07/14 08/04 07/14 07/12 07/31
90% 30% 07/10 30% 07/10 07/12 07/13
05/22 07/03 07/07 07/10 07/07 07/12 07/12

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31
06/12
- [HCM] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수 정
HR/ HCM/ Fiori 김예린
HR/ HCM/ Fiori 김예린
- [HCM] 단말기 인증기록 등록 신청서 메뉴 신규개발 요청 - [HCM] HCM 문의 응대 및 확인작업(의료비 HR결재함 분리 요청 분석) - [HCM] 지방사업장 중식비/조식비/야간식대/교통비 중식비 신청 서 작성 가능 기간 설정 요청 - [HCM] 공장휴양소 접수/추첨/당첨 작업 요청 - [HCM] 공장휴양소 당첨 메일 발송 관련 추가 요청
07/31 07/14 07/13 07/11 07/12
0713 0714 0713 0711 0712
05/22 07/13 07/07 06/22 07/12
07/31 07/31 12/29 07/31
06/22 06/29 07/03 07/07
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 구매요청문서 단가 오류 수정 - [MM] 윤활유 Toll-blending을 위한 BOM 입력 오류 수정 - [MM] SABIC 시스템 연동 구축 - [MM] 윤활유 HKMC판매 프로세스를 위한 예외구매처 관리 수정 요청 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 (총 7척)
07/31 07/31 12/29 07/31 07/31
70% 80% [보류] 60% 07/11
06/22 06/29 07/03 07/07 07/11

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/24 07/24
07/18 07/18
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2023년 2분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] ERP운영 대송저유소 탱크재고 I/F 연결용 RFC 신규등록 및 설정작업 - [BC] HCM SAP 및 EP서버 보안 SSL 인증서 갱신 작업 - [BC] 인프라 VM장비 야간작업에 따른 관련 SAP시스템 서비스 점검 작업 업무지원 (ERPAP1, ERPDEV, ERPCEDEV) - [BC] 2023년 불필요한 ERP 프로그램 정기 삭제 및 T-Code 부여 작업(QA테스트 및 개발)
07/17 07/17 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/17 07/17 07/11 07/11 07/12 07/12 07/13
07/11 07/11 07/10 07/10 07/04 07/12 07/05
12/31 07/31 07/31 07/31
03/06 04/12 05/23 06/13
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] AS/400 MCLIB 데이터 SAP 이관* 주요 테이블 29개 SA P 테이블 생성 및 데이터 이관 - [MM] ZMMR4110(예약상신) 기능 개선* ZMMR4110, ZPMM083 0, ZMMR4090 예약 상신, 확정 관련 기능 개선 - [MM] 산업안전보건관리비 계상 관련 시스템 보완 요청* 구매요구 서 전송(ZMMT4040), 기성보고서 전송(ZMMT4060) 관련 기 능 추가 - [MM] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화* PR Us er-Exit 추가, 구매요구서 전송/수신 관련 프로그램 변경
12/31 07/31 07/31 07/31
90% 60% 30% 50%
03/06 04/12 05/23 06/13

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
[보류] 07/31 07/31 07/28
03/23 07/07 07/07 07/17
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거 - [계정관리] 인수인계
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
e-Biz/ 계정관리/ ERP 이여진
- [e-Biz] 시큐어코딩 처리 - [e-Biz] ISMIS 웹서버 종료를 위한 추가 보완 요청- ebiz 호출 테 스트를 위한 환경 조성 - [e-Biz] 메인 화면 공통화 - [e-Biz] 브라우저 알림 제거
[보류] 11/30 07/31 07/31
[보류] 07/14 0% 0%
03/23 04/27 07/07 07/07

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/31 08/07
05/04 06/29 07/03 07/12
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [TD] ITSM-91037 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청-5/4~ 프로그램 및 RFC 생성 - [TD] ITSM-95956DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저 장 요청-6/26~7/3 프로그램 및 RFC생성-7/4 EAI 송수신 테 스트-7/6 송수신 확인 후 프로그램 수정 및 데이터 매핑 기능 보완-7/7 조회 프로그램 세부사항 조정-7/10 운영반영 및 테 스트, 테스트케이스 작성-7/11 수정사항 수정 및 반영요청 - [TD] ITSM-96650GS전주 교환출하 S/R 발행 개수 1장 > 2장으 로 수정요청-7/11 데이터작업 및 반영 테스트케이스 작성-7/ 11 운영반영 - [TD] ITSM-97922대송 대구저유소 판매 및 인수확인서 출하용 지 2장 출력 요청-7/14 로직 수정 및 운영반영요청 - [SD] ITSM-93611 ZSDR7090 - 담보관리:채권대비 담보확보 액” 개선요청-6/2~ 변경 요청사항 반영 - [SD] TSM-96689PRM 거래처 마스터 항목별 관리를 위한 ERP 마스터 분개처리 구조 보완 요청-7/3 RFC 구조 생성-7/4 조건 별 T코드 및 프로그램 코딩-7/5 처리결과 리턴 기능 추가 - [SD] ITSM-97298소매가격지원제도 개선에 따른 시스템 보완작 업 요청-7/5 2023.07.01 기준으로 이후 데이터에 대한 계산 변경 사항 적용-7/10 테스트케이스 작성-7/12 운영반영 - ITSM-89436SABIC 시스템 연동 구축-7/12 SD모듈 수정사항 수정 및 운영 선 반영-7/13 모니터링 프로그램 코딩-7/14 모 니터링 프로그램 기능 추가 - ITSM-97877주문 알림 중복발송 로직 수정-7/13 발송 로직 수 정
07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 07/31 08/07 07/31
80% 07/10 07/11 07/14 80% 90% 07/10 80% 07/13
05/04 06/26 07/11 07/14 06/02 07/03 07/05 07/12 07/13

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/22 06/22
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 거래처 마스터 전송 오류
07/31 07/31 07/14
50% 50% 7/14
06/22 06/22 07/12
07/28 [보류] [보류]
06/22 02/14 05/16
- [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [OSPM] 결재 완료된 작업 정산서 준공 취소 및 1차기성 생성 요 청건 - [OSPM] 완료된 정산정산서 기각 처리 요청 (두번제 결재자가 결 재할 차례로 만들어 달라는 요청건) - [E-Approval] 대표이사 사용인감 날인 신청서 삭제 요청
07/28 07/28 07/28 07/14 07/13 07/13
07/11 07/12 50% 07/14 07/13 07/13
05/19 06/22 07/13 07/14 07/13 07/13

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28
01/01 06/01 11/28 11/28 04/26 05/26 06/01 07/13
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [OAS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계 - [ePSMS] 인수인계 - [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - RTS DashboardSecure Coding 취약점 개선 요청 건 - [OAS] 유종별 고객판매 조회 - [OAS] 탱크코드 삭제 기능 구현 - [OAS] 마감계유 ERP전송내역 삭제 기능 구현 - [OAS] 탱크재고 유종 변경 기능 구현 - [OAS] 탱크별 close_level 오류 구분 기능 구현
07/14 07/14 12/31 12/31 12/31 08/31 08/31 07/28 07/28 07/28 07/28 07/28
07/14 07/14 80% 50% 50% 50% 10% 07/10 07/11 07/13 07/13 50%
07/10 07/10 11/28 11/28 04/26 05/26 06/22 07/06 07/10 07/10 07/10 07/13
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 85%
06/13 06/23

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-97469 변경등급 변경ITSM-97629 작업계획 변경 ITSM-97465 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-97761 cts 번호 변경ITSM-97629 요청정보 작성 - [ATSS] 배차 엔진 룰 분석 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 회의 - [ATSS] 서비스 설치 지원거리 및 요율 추가 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 해결 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ASM] ITSM-96735 완료일 변경ITSM-96690 완료일 변경
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/28 07/28 07/14
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 5% 10% 07/14
02/27 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/14 07/14 07/14
07/21
07/17
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [RPA] A360 '자가수송비' 작업 에러확인 및 담당자 PW 변경요 청, 자격증명 수정 - IAM 서버 접속을 위한 OTP 확인, 재발급 및 PPS DB연장 재확인 - [RPA] A360 'Margin' 작업 재수행 - A11 '#1 회계 지급전표' 작업 모니터링 - [RPA] A360 'Daily Report' 작업 DataPARC T&I 기간 데이터 이상현상 조치 진행상황 확인 - [PPS] IAM HQPPSCMDEV 서버 보안 패치 완료 및 확인 안내
07/10 07/10 07/11 07/14 07/11 07/14
07/10 07/10 07/11 07/14 07/11 07/14
07/10 07/10 07/10 07/10 07/11 07/14

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 12/30
06/21 06/21
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정
07/31 12/30
20% 10%
06/21 06/21
07/31 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완 - [ERS] 파일명 특수문자 ® 포함건으로 규정관리 기안지 연계 오류 발생. 파일명 변경후 재개정 처리 - [LMS] UTY3-P-7361 문서 수정시 오류 발생. 오류 확인 및 재처 리 요청. - [LMS] ODA/TDA 신청서(DH6-23-0002 문서번호) 결재시 문서 번호 누락 오류 발생. 수정 재처리 - [ERS] Hydrocracker팀 SRU RHDS1-O-D022 TK-31901 MDEA Dillution 절차(Rev.12) 변경 - [ERS] 07.13일자 ERS_CP 규정관리 기안지 연계 오류 확인 및 재처리 - [ERS] 부서지침서 실적관리 요약 및 상세데이터 추출 쿼리 개발 검토 요청
07/31 08/31 07/11 07/11 07/11 07/14 07/14 07/14
90% 50% 07/11 07/11 07/11 07/14 07/14 07/14
05/10 06/23 07/11 07/11 07/11 07/13 07/14 07/10

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/28 07/20
06/02 07/20 07/06
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] 2023년 2Q 시스템 모의해킹 진단결과 및 취약점 조치계 획 및 일정 산정 - [WMS] WMS HQWMSAP1 서버 파트 교체 작업 지원 - [GCMS] 지류상품권 불출이관 관련 작업 요청 - [GCMS] GCMS DB서버 리소스 부화 생기는 Job List 확인 정리 및 스케쥴러 변경 요청 - [GCMS] 지류상품권 미회수 현황 ERP 데이터와 차이 확인 요청 - [GCMS] 신규 제휴처 데이터 SAP -> GCMS 데이터 연동 관련 데 이터 확인 요청 - [EWS] EWS ETL 오류 확인 및 조치
08/31 07/14 07/10 07/20 07/14 07/13 07/14 07/13
50% 07/14 07/10 90% 07/14 07/13 07/14 07/13
06/02 07/14 07/10 07/06 07/11 07/12 07/13 07/13
07/21 07/31 07/31
07/17 07/11 07/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 (유선 및 메신저) - [IMS] 출력 오류 및 장애보고 레포트 값 이상 출력 조치 - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님) - [권한관리] 인수인계 (이여진 사원님)
07/14 07/13 07/31 07/31
07/14 07/13 10% 10%
07/10 07/13 07/11 07/14

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/31 07/31 09/29 07/31 08/31 08/31 07/31
07/07 03/23 04/06 04/21 06/16 07/14 07/14 07/14
- [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [EAI] DOPCO 탱크 재고 정보를 ERP에 수신 및 저장 요청 - [EAI] 삼성카드 정산 인터페이스 서버 전환 - [EAI] 나이스디앤비 FTP -> SFTP 연동방식 변경 - [EAI] LOPAS 인터페이스 프로그램 (거래처정보) 수정 요청
07/31 08/31 07/31 07/31 07/31 08/31 08/31 07/31
07/14 10% 20% 90% 07/11 10% 10% 10%
06/12 07/07 04/06 06/16 06/30 07/14 07/14 07/14

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2 | 3 | 4 | 5 ● 김구 | 6 | 7 ◑ 남대현 ● 김구 ● 이병준 | 8
9 | 10 ● 김원기 ● 김예린 ● 권지수 | 11 | 12 | 13 | 14 ● 배영식 ● 강민경 | 15
16 | 17 ● 박민우 ● 최진우 | 18 ● 박남신 ● 최진우 | 19 ● 박남신 ● 최진우 | 20 ● 박남신 ● 최진우 | 21 ● 김구 ● 김도신 ● 최진우 | 22
23 | 24 ● 김구 | 25 ● 황보람 | 26 ● 황보람 | 27 ◐ 순현국 ● 황보람 | 28 ● 황보람 | 29
30 | 31 ● 김예린 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2023. 07월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet