## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31
06/26 06/26
- [LOPAS] 인수인계 - [CCS] 인수인계
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
CCS/ LOPAS/ FLBIZ 권지수
- [CCS] 조회전용 법인카드 생성 후 로직 변경 - [CCS] 인수인계 정리 문서 작성 - [LOPAS] 인수인계 정리 문서 작성
06/23 07/31 07/31
90% [보류] [보류]
06/09 06/22 06/22
06/30 06/30 07/28 [보류] [보류] [보류]
05/19 02/14 06/22 06/22 05/16 05/19
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화 - [E-Approval] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : I W21) 개선 요청 - [OSPM] 작업정산서 버그 수정 및 속도 이슈 유지보수
OSPM/ E-Approval 김구
OSPM/ E-Approval 김구
- [OSPM] 파일업로드 컨트롤러 및 파일 처리 관련 로직 관련 이슈 유지보수 - [E-Approval] 장비 사용 확인서 수신부서 제거 요청 건 관련 기존 로직 수정 - [E-Approval] 프로그램 실행 허용 신청서 수정 요청 - [E-Approval] 투자예산 조정/초과 승인신청서 자동 부서공유 설 정 요청 - [E-Approval] 세무조사 관련 결재문서 데이터 추출 요청
06/30 06/30 07/28 06/23 06/23
95% 90% 10% 06/22 06/21
05/19 05/17 06/22 06/22 06/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
01/01
- [OAS] 개발 지원 및 인수인계
OAS/ ePSMS 김상훈
OAS/ ePSMS 김상훈
- [OAS] 속보용재고(ERP) - [OAS] 주간수급상황기록부(ERP) - [OAS] Save and Restore Grid Layout - [ePSMS] 속보용 탱크재고 생성 로직 개선 - [OAS] Oil in Line 계유 로직 추가 - RTS Dashboard시큐어코딩 - [OAS] 메뉴/권한 관리 UI 개선
12/31 12/31 07/31 06/30 06/23 07/28 06/23
80% 50% 50% 50% 06/22 [보류] 06/23
11/28 11/28 04/26 05/26 06/19 06/22 06/19
07/31 07/31
06/13 06/23
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] 주유소/충전소 PRM 거래처 마스터 신규 등록시 필수 계약 자동 체결요청 시스템 구청 - [PRM] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 결재문서 연동 개선요청
07/31 07/31
20% 10%
06/13 06/23

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/07
07/03
- 업무종료
e-Pro/ PPS 노승표
e-Pro/ PPS 노승표
- [e-Pro] 업무 이관
06/23
06/16
06/19
06/23 06/30
06/19 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96414 견적서 삭제ITSM-93355 예상변경 작업일 변경 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [ASM] ITSM-12930 서비스요청서 삭제 - [ASM] 내부 통제 모집단 작성 - [ASM] 취약점 점검 회의 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ASM] ITSM-96640 변경요청서 삭제ITSM-96641 변경요청서 삭제ITSM-96800 요청정보 수정 - [Mobile] 사외 네트워크 첨부파일 다운로드 에러
06/30 06/19 06/23 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 06/27
90% 06/19 90% 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 80%
02/27 06/19 06/19 06/20 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23 06/23

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30
06/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
RPA/ 전자계약/ GCMS 박선미
- [ERP 계정관리] ERP 계정관리 담당자 휴가 백업 - [RPA] [RPA] A360 '항공급유' 작업 요청 수행 - [RPA] [RPA] 117 pc 재부팅 및 AA재가동, '#1 회계지급' 작업 수행 - [PPS] 인수 - [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 정상수행 위한 오류 데이터정리 - [RPA] [RPA] A11, A360 작업 메일 수신자 변경 - [RPA] [RPA] A11 인계 - RPA PC 원격접속, AA 로그인 계정 스 왑 방법, CP 로그인 작업 만들기, 엑셀 값 변수에 넣어 출력하 기 - [RPA] [RPA] A11 인계 - 메모장 변수 지정값 AA로 가져와서 S AP 로그온하기 - [RPA] [RPA] A11 '#1 회계지급' 작업 모니터링 - [RPA] [RPA] A360 P&I팀 작업 자료 미구축 파악
06/19 06/19 06/19 06/19 06/23 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/19 06/19 06/19 06/19 06/23 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/19 06/19 06/19 06/19 06/20 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23
06/30 07/31 07/14 07/31
04/19 06/21 06/21 06/21
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청 - [E-Approval] HCM 내 '긴급업무 수행 교통비 신청서' 전자결재 화면 수정 - [E-Approval] CI시설/인허가 검수 및 주유원복 작업신청 개선요 청
06/30 07/31 07/14 07/31
80% 10% 5% 5%
04/19 06/21 06/21 06/21

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/30 08/31
05/10 06/23
- [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [ERM] ERM 시스템을 통한 KRI 모니터링 기능 보완
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] ERM 시스템 접속 권한 부여 신청(BCM 신규 프로젝트 인 원, 추후 BCM 관련 정보처리 해당 문서로 23/06/30까지 진 행예정) - [LMS] 2023.1Q 모의해킹 진단결과 보완 - [LMS] ODATDA 신청서 전표생성시 오류 확인 및 데이터 수정후 재처리 - [ERM] RM 시스템 RI-148 SAP 연계시 오류가 발생확인되어 수 동스케쥴러 실행 - [LMS] 교육훈련신청서 작성 시 자동 선택된 주관부서(예산이 없 는 부서)인 상태에서 결재가 진행된 내역이 있음. 데이터 확인 요청 - [ERM] 리스크모니터링 > Response> 대응이력 메뉴 관련하여 아 래 건의 대응이력의 data 수정이 안되어 강제 수정 요청 처리 - [ERS] ALK1-O-7123 H-51101 Burner Flame 및 Tube Skin T emp 점검지침 외 6건 개정 재처리 - [ERS] SOB-05-001 예산관리규정 첨부서식 수정요청 - [ERS] SOM-2-090 화재예방절차(19) 개정오류 재개정 처리 - [LMS] SOJT 공지사항 첨부파일 다운 불가 오류 확인. 첨부파일 명 변경 재처리 - [LMS] 교육훈련신청서 메뉴얼 교체 요청 처리
06/30 06/30 06/19 06/20 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23
06/20 50% 06/19 06/20 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23
12/08 06/09 06/19 06/19 06/19 06/20 06/21 06/21 06/23 06/23 06/23

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/31 07/14
06/02 06/20
- [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [GCMS] 임원 월별 사용내역 취소데이터 반영되게 프로그램 수정 요청
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] 판매상세조회 데이터 오류 확인 요청 - [GCMS] OZ 리포트 디자이너 임시라이선스 발급 (23.06.21 ~ 23.12.10) - [GCMS] 영수증 출력 시 대표자 명의 변경 요청 - [GCMS] 상품권 마스터생성 오류 확인 요청 - [WMS] 취약점 점검결과에 대한 조치 가능 여부 확인 및 조치불가 건에 대한 예외처리 대상 식별 (650건) - [WMS] IAMS 모집단 자료 요청 - [WMS] 할당취소 및 마감처리 요청 - [WMS] 모바일앱 담당자 사용자 권한 추가 - [EWS] SAP 연동 테이블 시나리오 개수 파악 - [EWS] 시나리오 별 주관 부서 리스트 요청 및 시나리오마스터 전 체 데이터 리스트 요청 - [EWS] 정기감사관련 EWS 시스템 조회 권한 부여한 내역 회수 요 청 - [EWS] EWS 배치 오류 확인 및 수정 요청 (쿼리 실행 time out)
06/20 06/21 06/21 06/23 08/31 06/19 06/23 06/19 06/19 06/21 06/22 06/19
06/20 06/21 06/21 06/23 40% 06/19 06/23 06/19 06/19 06/21 06/22 06/19
06/20 06/21 06/21 06/23 06/02 06/19 06/22 06/19 06/16 06/21 06/22 06/19
06/30 [보류] 07/31
06/26 06/21 06/26
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [RPA] 인수인계 [보류] - [LOPAS] 인수인계 (권지수 대리님)
이지은
이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [IMS] FMS -> IMS(Incident Management System) 명칭 변경 - [IMS] 2023 데이터 마이그레이션
06/23 06/22 06/19
06/23 06/22 06/19
06/19 06/22 06/15

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31 07/31 07/28 07/27 09/29 07/31
06/12 03/23 04/06 04/21 04/21 06/16
- [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 배차계획정보 전송 SKIPC 이관물량 전용출하지정 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] 저유소 PM 관련 작업의뢰서 전자결재(T-Code : IW21) 개 선 요청 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2023.4월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 2023.5월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] EIS시스템Longview 23.2 서버 패치 - [EAI] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [EAI] 임원 경조금 신청서/수령방법 일부 개선요청 - [EAI] SABIC - ISRT UAT기간 수정사항 개발 및 업무지원 - [EAI] 구매처/거래처 코드 관리 업무 개발 - [EAI] 하도급법 적용대상 구매건에 대한 점검 기능 강화
06/30 07/28 06/21 07/28 07/28 06/22 06/30 07/28
06/19 30% 06/23 20% 90% 06/23 06/20 10%
05/26 06/12 06/16 04/06 06/12 06/12 06/16 06/23